Załącznik nr 2 do ogłoszenia: formularz ofertowy.

......................................                                                               ........................................

......................................                                                                                                                               ......................................                                                                  (miejscowość, data)

......................................

.....................................

(nazwa i adres firmy)

# Oferta

Na opracowanie dokumentacji projektowej dla robót budowlanych związanych z przebudową klatki schodowej w obiekcie przy ul. Bardosa 9 w Krakowie.

Cena ofertowa: .................. zł (słownie zł: .................................................................... ……………., ..../100) brutto.

W tym za:

- Opracowanie dokumentacji projektowej .................. zł (słownie zł: ………… ...………………. .........................................................................., ..../100) brutto.

- Sprawowanie nadzoru autorskiego .................. zł (słownie zł: ………………… ……… ….…………. .................................................................., ..../100) brutto.*

* koszt nadzoru autorskiego nie może być mniejszy niż 10% ceny ofertowej (ceny łącznej za opracowanie dokumentacji i sprawowanie nadzoru)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – wykonawczej dla przeprowadzenia robót budowlanych w zakresie przebudowy klatki schodowej w budynku przy ul. Bardosa 9 w Krakowie.

W skład dokumentacji wchodzi:

  - Projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie decyzji w sprawie pozwolenia na budowę,

  - Projekty wykonawcze, uzupełniające i uszczegółowiające projekt budowlany w zakresie i stopniu niezbędnym do przygotowania oferty przez wykonawcę robót budowlanych oraz przeprowadzenie tych robót.

  - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierająca szczegółowy opis wymagań niezbędnych do określenia:

    - standardu, sposobu i jakości wykonania robót,

    - standardu, jakości i właściwości użytych materiałów i montowanych urządzeń,

    - sposobu odbioru robót i wymogów Zamawiającego przy odbiorze.

  - Przedmiary robót zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania, lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych.

  - Kosztorysy inwestorskie, opracowane na podstawie przedmiarów, o których mowa w p. 1.4.

  - Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

……………………………….

(data i podpis)

Zobowiązujemy się uzyskać akceptację przyjętych rozwiązań przez Zamawiającego, przed upływem terminu dostarczenia projektu budowlanego.

W razie konieczności zobowiązujemy się również uzyskać zatwierdzenie dokumentacji przez SANEPID, Państwową Inspekcję Pracy oraz Straż Pożarną - rzeczoznawcy.

Dokumentacja wykonawcza zostanie dostarczona Zamawiającemu w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej, wyłącznie jako skan jednego z egzemplarzy, w formie plików *.pdf  (osobny plik dla każdego z elementów, o których mowa w p. 1.1 do 1.6). Ponadto wszystkie rysunki wchodzące w skład dokumentacji projektowej dostarczymy na osobnym nośniku, w postaci plików *.dwg.

Projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę zostanie dostarczony w 5 jednobrzmiących egzemplarzach w wersji papierowej.

Wymogi dotyczące dokumentacji projektowej:

a)  dokumentacja będzie kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, tj.: przebudowa klatki schodowej w obiekcie przy ul. Bardosa 9 w celu zapewnienia bezpieczeństwa i wygody użytkowania obiektu. Dokumentacja będzie zawierać wszystkie niezbędne dokumenty i opracowania, które mogą być wymagane na każdym etapie realizacji inwestycji.

b)  wykonana dokumentacja będzie zgodna m.in. z:

-   wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity DZ. U. z 2003 r., nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi,

-   Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.,

-   Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,

-   wszystkimi innymi unormowaniami, zasadami, standardami i przepisami prawnymi których należy przestrzegać przy realizacji tego typu inwestycji.

Szczegółowe wymagania dot. elementów dokumentacji projektowej:

Ad. 1.1  Projekt budowlany będzie sporządzony zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrześnie 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z dnia 10 marca 2003 r., poz. 1133).

Ad. 1.3  Specyfikacja techniczna będzie uwzględniać wymagania wynikające z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrześnie 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego, w szczególności w zakresie podanym w §13 i 14 (Dz. U. Nr 202 z dnia 16 września 2004 r., poz. 2027).

- Specyfikacja będzie w sposób szczegółowy opisywać wymogi dotyczące użytych materiałów i montowanych urządzeń, bez naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności w zakresie podawania marek i nazw własnych. Specyfikacja ma zapobiec zastosowaniu materiałów i zamontowaniu urządzeń niskiej jakości. Opis urządzeń i materiałów nie może ograniczać konkurencji w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności nie może jednoznacznie wskazywać na zastosowanie materiałów i urządzeń jednego producenta/dostawcy.

……………………………….

(data i podpis)

Ad. 1.4  Przedmiar robót będzie uwzględnić wymagania wynikające z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrześnie 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego, w szczególności w zakresie podanym w §6 do 10 (Dz. U. Nr 202 z dnia 16 września 2004 r., poz. 2027).

Ad. 1.5 Kosztorysy będą opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z 2004 r.).

2. Zamawiający złoży wniosek o wydanie decyzji w sprawie pozwolenia na budowę. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania wyjaśnień i ewent. poprawek dokumentacji – zgodnie z wytycznymi Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa. Wyjaśnienia i poprawki będą realizowane w terminie do 3 dni od daty uzyskania informacji w tej sprawie od Zamawiającego.

3. W ramach przedmiotu zamówienia zostanie również sporządzona inwentaryzacja architektoniczna pomieszczeń lokalu – w zakresie niezbędnym do sporządzenia opracowania będącego przedmiotem niniejszego zamówienia.

4. Zakres prac do wykonania obejmuje m.in.:

- demontaż istniejących schodów i montaż nowych, spełniających wymogi bezpiecznego użytkowania,

- dostosowanie otworu w stropie do nowych schodów,

- przeniesienie włazu do piwnicy.

5. W ramach nadzoru autorskiego zobowiązujemy się m. in. do:

a) udziału w odbiorach końcowych, częściowych oraz odbiorach robót ulegających zakryciu,

b) wskazywania rozwiązań problemów wynikłych w trakcie realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowo – wykonawczej wchodzącej w zakres przedmiotu niniejszego zamówienia, w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia problemu przez Zamawiającego. Rozwiązania mają być kompleksowe i kompletne, z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć, tj. umożliwiać kontynuację realizacji robót budowlanych. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przedłużenie tego terminu do 7 dni.

c) kontrolowania zgodności wykonania prac budowlanych ze sporządzoną dokumentacją projektowo – wykonawczą, wchodzącą w skład przedmiotu niniejszego zamówienia,

d) dokumentowaniu – w postaci zapisów w dzienniku budowy - obecności na budowie, spostrzeżeń i uwag dotyczących realizacji robót prowadzonych na podstawie dokumentacji wchodzącej w skład przedmiotu zamówienia. Każda wizyta na placu budowy ma być potwierdzana wpisem do dziennika.

e) sporządzania kosztorysów na roboty dodatkowe i zamienne, wykonywania korekt dokumentacji oraz dodatkowych uzgodnień, jeżeli będą one wymagane,

f) natychmiastowego nakazywania przerwania prowadzenia robót budowlanych, w przypadku stwierdzenia niewłaściwego, niezgodnego z dokumentacją, sztuką budowlaną, lub obowiązującymi przepisami ich wykonywania. W takim wypadku Wykonawca natychmiastowo powiadomi Zamawiającego o nakazie przerwania prac,

g) częstotliwość kontroli placu budowy zapewni należytą kontrolę nad realizacją robót budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem zapisów pod lit. c oraz f. Ponadto zobowiązujemy się każdorazowo stawić na placu budowy na wezwanie Zamawiającego.

……………………………….

(data i podpis)

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. opracowanie kompletnego projektu budowlanego, w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę: do 20 dni od daty zawarcia umowy,

2. opracowanie i dostarczenie kompletnej dokumentacji projektowej, tj. projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, kosztorysów inwestorskich – do 35 dni od daty zawarcia umowy,

3. Sprawowanie nadzoru autorskiego – w czasie trwania robót budowlanych: przewidywany termin- lipiec – sierpień 2012 r.

WARUNKI PŁATNOŚCI.

1. Należność za opracowanie kompletnej dokumentacji:

a) 20 % po dostarczeniu kompletnego projektu budowlanego,

b) 70 % po dostarczeniu całej kompletnej dokumentacji oraz wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę,

c) 10 % po uzyskaniu przez Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.

2. Należność za nadzór autorski: po odbiorze robót budowlanych bez wad, prowadzonych w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia.

3. Płatności przelewem w terminie nie mniej niż 14 dni od daty przyjęcia faktury częściowej przez Zamawiającego z załączonym:

- protokołom odbioru dokumentacji  – dla płatności podanej w ust.1 lit. a,

- protokołom odbioru dokumentacji  oraz zawiadomieniem o wszczęciu przez Wydział Architektury i Urbanistyki UMK postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę – dla płatności podanej w ust.1 lit. b,

- bez załączników, po uzyskaniu przez Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę – dla płatności podanej w ust. 1 lit. c,

- bezusterkowym protokołem odbioru robót prowadzonych w oparciu o dokumentację stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia – dla płatności podanej w  ust. 2.

WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za opóźnienia procesu inwestycyjnego powstałe w wyniku popełnionych przez niego błędów w realizacji przedmiotu zamówienia oraz wad dokumentacji projektowej.

- Zobowiązania wynikające z rękojmi, gwarancji oraz konsekwencje wad w dokumentacji projektowej ponosi Wykonawca w całym zakresie prowadzonych działań w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym również w zakresie zleconym podwykonawcom.

- Gwarancja i rękojmia na dokumentację projektową opracowaną i dostarczoną przez Wykonawcę mija z dniem odbioru robót budowlanych bez wad, nie zwalnia to Wykonawcy od odpowiedzialności za ewentualne błędy, których konsekwencje zostaną ujawnione na etapie użytkowania lokalu.

- Wykonawca usunie wady dokumentacji projektowej w terminie:

  - do 4 dni od daty przekazania przez uczestników procesu inwestycyjnego informacji w tym zakresie,

  - jeżeli usunięcie wady w terminie 4 dni jest niemożliwe, z przyczyn obiektywnych i uzasadnionych przez Wykonawcę, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy inny termin usunięcia wad,

5.	W przypadku nie usunięcia wad dokumentacji projektowej w terminie, o którym mowa w ust.4 pkt. 1 Zamawiający ma prawo:

- obciążyć Wykonawcę wszelkimi szkodami powstałymi w wyniku przerwy w pracach,

……………………………….

(data i podpis)

- zlecić usunięcie wad dokumentacji projektowej osobie trzeciej. Wykonawca, na podstawie art. 49, ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wyraża zgodę na wprowadzenie zmian w opracowanej przez niego dokumentacji. Zmiany mają być wprowadzone przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Wykonawca ma prawo do analizy dokumentacji opracowanej przez osoby trzecie i wnioskowania o wprowadzenie zmian w terminie do 4 dni od daty przekazania przez Zamawiającego dokumentów, w których osoba trzecia poprawiała wady dokumentacji sporządzonej przez wykonawcę. Nie wniesienie uwag w ww. terminie oznacza akceptację przekazanej dokumentacji. W takim wypadku wykonawca w dalszym ciągu pełni nadzór autorski nad realizacją całości prac budowlanych i składa u zamawiającego oświadczenie, o którym mowa w art. 36a, ust.6 ustawy Prawo budowlane.

6.	 Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji przedmiotu zamówienia spowodowane koniecznością dokonania dodatkowych, nie wskazanych w umowie, uzgodnień.

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ BRAŁY UDZIAŁ W REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

| L.p. | Imię i nazwisko | Uprawnienia | Nr uprawnień |
| --- | --- | --- | --- |

WYKAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

| L.p. | Imię i nazwisko | Nr tel./ fax. | e-mail |
| --- | --- | --- | --- |

DANE DO KORESPONDENCJI DLA ZAMAWIAJĄCEGO

Adres: ……………………………………..

tel./fax ……………………………………..

e-mail: ……………………………………..

ZAMÓWIENIE BĘDZIE REALIZOWANE PRZEZ PODWYKONAWCÓW W NASTĘPUJĄCYM ZAKRESIE*:

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

* - jeżeli nie będzie podwykonawców wpisać „nie dotyczy”

……………………………….

(data i podpis)

WYKAZ PODWYKONAWCÓW

| L.p. | Nazwa podmiotu | Adres | Imię i nazwisko oraz nazwa i nr uprawnień budowlanych osoby odpowiedzialnej za prace projektowe |
| --- | --- | --- | --- |

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami realizacji przedmiotu zamówienia określonymi w ogłoszeniu ws. zamówienia publicznego oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do tego zgłoszenia i akceptujemy te warunki.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymogami Zamawiającego, w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia i akceptujemy te warunki.

Oświadczamy, że sporządzona przez nas, w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, dokumentacja zostanie przygotowana zgodnie z obowiązującymi w zakresie jej sporządzenia przepisami prawa (w tym w szczególności prawa budowlanego), normami, standardami i zasadami oraz że będzie kompletna z punktu widzenia celu do jakiego ma służyć.

Oświadczamy, że wzięliśmy pod uwagę wszystkie okoliczności i uwarunkowania mające lub mogące mieć wpływ na realizację przedmiotu zamówienia i zostało to przez nas uwzględnione w cenie realizacji przedmiotu zamówienia.

……………………………….

(data i podpis)