SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI HARMONOGRAMU DZIAŁAŃ NA ROK 2012 W RAMACH PROGRAMU DOSTOSOWANIA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ DO OBSŁUGI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PRIORYTET I: Stosowanie przepisów obowiązującego prawa.

| Zadanie | Działanie operacyjne | Koszty zadania | Źródło finansowania | Realizator zadania | Wskaźniki rezultatu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Szkolenia | Organizacja specjalistycznych szkoleń | 1 900,00 zł | Budżet MPK | MPK | Sukcesywne szkolenia kadry kierowców |
| Opiniowanie projektów budowlanych | Opiniowanie projektów budowy i rozbudowy Infrastruktury drogowej w zakresie dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych | W ramach etatów | Budżet Gminy Miejskiej Kraków | Pełnomocnik PMK ds. Osób Niepełnosprawnych | projektów |

PRIORYTET II: Systematyczne dostosowanie Infrastruktury oraz przystanków komunikacji miejskiej

| Zadanie | Działanie operacyjne | Koszty zadania | Źródło finansowania | Realizator zadania | Wskaźnik rezultatu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wprowadzenie wizualnej Informacji pasażerskiej w punktach przystankowych | Wprowadzenie podświetlanych gablot na rozkład jazdy | 166 350,00 | Budżet MPK | MPK | Wprowadzenie 80 szt. gablot |
|  | Wprowadzenie kasetonów podświetlanych na nr linii z nazwą przystanku i znakiem przystankowym | 78 435,00 |  |  | Wprowadzenie 200 szt. kasetonów |
|  | Wprowadzenie systemów solarnych (podświetlanej Informacji dla pasażerów | 4 800,00 |  |  | 5 szt. systemów solarnych |
|  | Wprowadzenie podświetlonych gablot informacyjnych z zegarem | Bieżące środki |  |  | Zakupione w 2011 roku montaż 4 w roku 2012 |
| Infrastruktura przystankowa | Montaż ławek | 18 700,00 |  |  | Montaż 25 szt. ławek |
|  | Przystosowanie peronów przystankowych, ciągu drogowego i tramwajowego oraz informacja dźwiękowa na przystankach tramwajowych dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych na odcinku od skrzyżowania z ul. Kocmyrzowską do pętli w rejonie ul. Czerwone Maki. Przystosowanie Infrastruktury węzła przesiadkowego oraz parkingu P&R | W ramach projektu | Budżet Gminy Miejskiej Kraków oraz finansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko | ZIKiT | Dostosowanie Infrastruktury dla nieograniczonej liczby osób niepełnosprawnych |
| Droga do i z przystanku | Przeglądy techniczne stanu nawierzchni peronów przystankowych poręczy barierek, zejść pod kątem dostosowania | w ramach etatów | Budżet ZIKiT | ZIKiT | Realizowane sukcesywnie |
| Budowa i rozbudowa Infrastruktury | Kontynuacja rozbudowy ul. Igołomskiej od ul. Giedroycia do granic Miasta | w ramach projektów | Budżet ZIKiT | ZIKiT | Kontynuacja opracowania dokumentacji |
|  | Kontynuacja rozbudowy ul. Kocmyrzowskiej na odcinku ul. Bulwarowej do granic Miasta |  | Budżet ZIKiT |  | Kontynuacja opracowania dokumentacji |
|  | Budowa linii tramwajowej KST etap II B (lipska – Wielicka |  | Budżet ZIKiT |  | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę linii tramwajowej |
|  | Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie – al. Jana Pawła II – Pl. Centralny wraz z systemem sterowania ruchem, dostosowanie przejścia podziemnego pod Rondem Czyżyńskim dla osób niepełnosprawnych |  | Budżet GMK i Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko |  | Wykonanie dokumentacji przetargowej (SIWZ,projekt umowy) dla przeprowadzenia zamówienia publicznego |
|  | Szybka kolej aglomeracyjna – budowa przystanku kolejowego nad ul. Balicką dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z przebudową ul. Balickiej |  | Budżet GMK | PKP /PKL | Zawarto porozumienie o współrealizacji budowy |
|  | Przygotowanie budowy połączenia drogowego ul. Reduty z ul. Ks. Jancarza – dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych I etap |  | Budżet GMK | ZIKiT | W 2012 r. została opracowana dokumentacja na zakres od ul. Ks. Jancarza do ul. Powstańców, w październiku został złożony wniosek o uzyskanie decyzji ZRID |

PRIORYTET III: Wdrażanie i wyposażenie w elektroniczny system informacji pasażerskiej przystanków komunikacji miejskiej

| Zadanie | Działanie operacyjne | Koszty zadania | Źródła finansowania | Realizator zadania | Wskaźnik rezultatu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontynuacja wprowadzania głosowej informacji pasażerskiej | Instalacja systemów w pojazdach | 396 000,00 | Budżet Gminy | MPK | Sukcesywnie do roku 2020 W 2013 33 szt. |

PRIORYTET IV: Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych taboru komunikacji miejskiej

| Zadanie | Działania operacyjne | Koszty zadania | Źródło finansowania | Realizator zadania | Wskaźniki rezultatu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wprowadzenie taboru niskopodłogowego | Zakup autobusów niskopodłogowych | 28 174 000,00 | Budżet MPK | MPK | Zakup 30 autobusów niskopodłogowych |
|  | Zakup tramwajów niskopodłogowych NGT 8 | 39 120 000,00 euro |  |  | Zakup 14 tramwajów |
|  | Modernizacja wagonu GT8S | 20 000,00 |  |  | Zmodernizowano 4 tramwaje |
|  | Modernizacja i wprowadzenie do ruchu wagonu 405 NKR | 5 500 000,00 |  |  | zrealizowano |
|  | Przygotowanie części niskopodłogowej tramwajów typu EU8N | 700 000,00 |  |  | Zmodernizowano 2 tramwaje |
|  | Modernizacja tramwaju N8 środkowa część niskopodłogowa | 1 400 000,00 |  |  | Zmodernizowano 1 tramwaj |
|  | Wykonanie projektu środkowego członu niskopodłogowego z drzwiami dla wagonu GT8S | 550 000,00 |  |  | Zmodernizowano 1 tramwaj |
| Dostosowanie wagonów tramwajowych | Montaż wygrodzeń dla wózków, dodatkowych poręczy w drzwiach, montaż elektronicznych tablic | 210 000,00 zł | Budżet MPK | MPK | Przystosowanie 12 tramwajów typu E1 oraz 15 tramwajów typuC3 |
| Oznakowanie taboru | Kontynuacja wprowadzania wizualnej Informacji/identyfikacji pojazdu w trakcji tramwajowej i autobusowej | 22 000,00 do 60 000,00 zł na pojazd | Budżet MPK | MPK | Wymiana wyświetlaczy na LED w 21 pojazdach |
|  | Wprowadzenie dużych piktogramówna drzwiach przystosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych | 2 936,00 |  |  | Zrealizowano, dodatkowo oznakowano miejsca dla osób |
| Informacja głośnomówiąca | Instalacja akustycznej Informacji pasażerskiej w trakcji tramwajowej i autobusowej | 11 000,00 do 16 000,00 zł na pojazd | Budżet MPK | MPK | Dostosowanie 33 pojazdy |