4. ZAKRESY RZECZOWE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

4.1 ZAKRESY RZECZOWE

INWESTYCJE STRATEGICZNE

Objaśnienia:

P - inwestycje w przygotowaniu

B - inwestycje w realizacji

RF - rozliczenie finansowe

T - odszkodowania / wykupy

|  |
| --- |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA** |

|  |
| --- |
| ***REWALORYZACJA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH*** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **KD/SK1.1/17** | | Nazwa zadania: | **Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej  w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki** | | |
|  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **2 686 600 zł** | | *środki własne Miasta kwalifikowane* | *2 686 600 zł* | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2017 - 2021 | | *Jednostka realizująca:* | KD | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I | |  |  | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF. | |  | | | |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | 1. Kontynuacja pełnienia funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym i realizacja nadzorów. 2. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 3. Rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych. 4. Ogłoszenie zamówienia publicznego na renowację ruchomych zabytków techniki. 5. Zawarcie umowy na wykonanie renowacji ruchomych zabytków techniki. 6. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji wykonawczej dla realizacji wystaw. 7. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji wykonawczej dla realizacji wystaw. 8. Kontynuacja dofinansowywania Projektu realizowanego przez Muzeum Inżynierii Miejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Kontynuowane pełnienie funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym i realizacja nadzorów.  Rozpoczęte roboty budowlane.  Zawarta umowa na wykonanie renowacji ruchomych zabytków techniki.  Zawarta umowa na wykonanie dokumentacji wykonawczej na realizację wystaw.  Kontynuowane dofinansowywanie Projektu realizowanego przez MIM. | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **KD/SK1.2/17** | | Nazwa zadania: | **Krzysztofory od nowa - Muzeum Kompletne** | | | | |  |
|  |  | | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **935 000 zł** | | *środki własne Miasta kwalifikowane* | *935 000 zł* | |  | | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2017 - 2020 | | *Jednostka realizująca:* | KD | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I | | |  | |
|  |  | | |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF. | | | |  |
|  |  | | |  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | 1. Kontynuacja robót budowlanych. 2. Kontynuacja dofinansowywania Projektu realizowanego przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Kontynuowane roboty budowlane.  Kontynuowane dofinansowywanie Projektu realizowanego przez MHMK. | | | | |

|  |
| --- |
| ***OBIEKTY KULTURY DOFINANSOWYWANE PRZEZ GMK*** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIM/SK1.3/18** | | Nazwa zadania: | **Budowa Centrum Muzyki w Krakowie** | | |  |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **1 500 000 zł** | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | RF | | *Lata realizacji:* | 2018 - 2021 | | *Jednostka realizująca:* | ZIM \* | | *Lokalizacja:* | Dzielnica II |   *\* Zadanie będzie realizowane przez Województwo Małopolskie na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Kraków i Województwem Małopolskim.* | |  |
|  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF. | | | |  |
|  |  |  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | 1. Rozpoczęcie opracowania wielobranżowej kompleksowej dokumentacji projektowej. 2. Ogłoszenie zamówień publicznych na wykonanie dodatkowych ekspertyz, analiz i badań. 3. Zawarcie umów na dodatkowe ekspertyzy, analizy i badania. 4. Opracowanie dodatkowych ekspertyz, analiz i badań. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.  Opracowane dodatkowe ekspertyzy, analizy i badania. | | | |

|  |
| --- |
| **SPORT I REKREACJA** |

|  |
| --- |
| ***BUDOWA OBIEKTÓW SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIS/SS1.3/17** | | Nazwa zadania: | **Budowa basenu przy ul. Eisenberga** | | |  |  |
|  |  |  |  | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **10 029 225 zł** | |  |  | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2017 - 2022 | | *Jednostka realizująca:* | ZIS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica II | | |  |  |
|  |  |  |  | |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF. | | | | | |  |  |
|  |  |  | | |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | 1. Kontynuacja robót budowlanych. 2. Przeprowadzenie odbioru częściowego zrealizowanych robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Zaawansowany stan robót budowlanych. | | | |  |

|  |
| --- |
| **TRANSPORT** |

|  |
| --- |
| ***INWESTYCJE TRANSPORTOWE DOFINANSOWYWANE PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KRAKÓW*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/ST1.1/03** | | Nazwa zadania: | **Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7** (odc. węzeł „Kraków Bieżanów” - węzeł „Kraków Mistrzejowice”) | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **150 000 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | RF | | *Lata realizacji:* | 2003 - 2021 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK\* | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIII, XVII, XVIII | | |  |  |
|  | *\* Inwestycja realizowana (przygotowanie i budowa) przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków w kosztach przygotowania inwestycji* *dla odcinka drogi na terenie Miasta Krakowa  w wysokości 50% kosztów na podstawie Porozumienia z 2004 r. zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kraków a GDDKiA w sprawie przygotowania i współpracy w finansowaniu odcinka planowanej drogi ekspresowej S7 na terenie Miasta Krakowa, tzw. „Trasy Nowohuckiej”.* | |  |  |
|  |  | |  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF. | | |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | 1. Wykonanie badań archeologicznych na odcinkach: węzeł „Kraków Przewóz” - węzeł „Kraków Nowa Huta” oraz węzeł „Kraków Nowa Huta” - Zesławice (na terenie Miasta Krakowa). 2. Kontynuowanie finansowania badań archeologicznych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Wykonane badania archeologiczne na odcinkach: węzeł „Kraków Przewóz” - węzeł „Kraków Nowa Huta” oraz węzeł „Kraków Nowa Huta” - Zesławice (na terenie Miasta Krakowa).  Kontynuowane finansowanie badań archeologicznych. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **GK/ST1.2/18** | | Nazwa zadania: | **Nowa jakość w obsłudze szynowym transportem zbiorowym gmin Województwa Małopolskiego: Kraków, Świątniki Górne, Siepraw  i Myślenice** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **100 000 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | RF | | *Lata realizacji:* | 2018 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | GK\* | | *Lokalizacja:* | Dzielnica IX, X | | |  |  |
|  | *\* Zadanie będzie realizowane przez Województwo Małopolskie. Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków  na podstawie umowy o współpracy zawartej 30.05.2018 r. pomiędzy Województwem Małopolskim, Gminą Miejską Kraków, Gminą Myślenice, Gminą Świątniki Górne, Gminą Siepraw.* | |  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF. | | |  |  |
|  | | |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | 1. Wykonanie opracowania studialnego (koncepcji). 2. Współfinansowanie wykonania opracowania studialnego (koncepcji) na podstawie umowy o współpracy z 30.05.2018 r. zawartej pomiędzy Województwem Małopolskim, Gminą Miejską Kraków, Gminą Myślenice, Gminą Świątniki Górne, Gminą Siepraw. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Wykonane opracowanie studialne (koncepcja)  Współfinansowane wykonanie opracowania studialnego (koncepcji). | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **GK/ST7.11/17** | | Nazwa zadania: | **Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774** | | | |  |  | | |
|  | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **250 000 zł** | |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | RF | | *Lata realizacji:* | 2017 - 2020 | | *Jednostka realizująca:* | GK \* | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VII | | *\* Zadanie będzie realizowane przez Województwo Małopolskie. Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków na podstawie umowy zawartej 26.04.2018 r. z Województwem Małopolskim.* | | | | |  |  | | |
|  | |  |  | |  |  | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF. | | | | | |  |  | | |
|  | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | 1. Zawarcie umowy na opracowanie wielowariantowej koncepcji dla realizacji zadania wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU. 2. Rozpoczęcie opracowania wielowariantowej koncepcji. 3. Wypłacenie dotacji na rzecz Województwa Małopolskiego. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Rozpoczęte opracowanie wielowariantowej koncepcji dla realizacji zadania.  Wypłacona dotacja na rzecz Województwa Małopolskiego. | | | | |  | | |
|  | |  |  | |  |  | | |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **GK/ST8.11/17** | | Nazwa zadania: | **Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice  i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego** | | | | | | |  |  |
|  | **3 240 244 zł** | | |  | | |  |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **4 964 244 zł** |  | | | |  | | |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | RF | | *Lata realizacji:* | 2017 - 2021 | | *Jednostka realizująca:* | GK \* | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XV | | *\* Zadanie realizowane (przygotowanie i budowa) przez Gminę Zielonki. Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków  w kosztach inwestycji na podstawie zawartej w 2017 r. umowy partnerskiej ustalającej zasady przygotowania, realizacji i finansowania Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata  2014-2020 oraz wynikających z niej porozumienia dotyczącego przejęcia zadania i umowy o udzielenie dotacji.* | | | | | | | |  |  |
|  |  | | |  | | |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF. | |  | | | | | | | |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | 1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 2. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 3. Rozpoczęcie robót budowlanych. 4. Wypłacenie dotacji na rzecz Gminy Zielonki. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Rozpoczęte roboty budowlane.  Wypłacona dotacja na rzecz Gminy Zielonki. |   \ | | | | | | |  |

|  |
| --- |
| ***BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA DRÓG*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/ST5.1/04** | | Nazwa zadania: | **Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **91 943 131 zł** | | *środki własne Miasta niekwalifikowane* | *6 742 135 zł* | | *środki własne Miasta kwalifikowane* | *41 380 000 zł* | | *środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,*  *niepodlegające zwrotowi* | *43 820 996 zł* | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2004 - 2020 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVIII | |  |  | | |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF. | |  | | | |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | II etap - od skrzyżowania z ul. Brzeską do ul. Giedroycia:   1. Kontynuowanie wykonania robót budowlanych. 2. Kontynuowanie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu. 3. Zakończenie wykonania badań laboratoryjnych. 4. Zakończenie finansowania umów dodatkowych. 5. Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru autorskiego. 6. Pełnienia nadzoru autorskiego. 7. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie dodatkowych badań laboratoryjnych. 8. Zawarcie umowy na wykonanie dodatkowych badań laboratoryjnych. 9. Rozpoczęcie wykonania dodatkowych badań laboratoryjnych. 10. Zawarcie umów dotyczących dodatkowych opracowań koniecznych do realizacji zadania. 11. Rozpoczęcie wykonanie dodatkowych opracowań koniecznych do realizacji zadania. 12. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę podstacji trakcyjnej Cementownia w formule „zaprojektuj i zbuduj”. 13. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę podstacji trakcyjnej Cementownia. 14. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. 15. Wybudowanie podstacji trakcyjnej Cementownia. 16. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie/zawiadomienia o zakończeniu budowy podstacji trakcyjnej „Cementownia”. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Kontynuowane: roboty budowlane, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.  Wybudowana podstacja trakcyjna „Cementownia”. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIM/ST7.4/06** | | Nazwa zadania: | **Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej** | | |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **17 000 000 zł** | | *środki własne Miasta niekwalifikowane* | *575 849 zł* | | *środki własne Miasta kwalifikowane* | *9 042 033 zł* | | *środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,*  *niepodlegające zwrotowi* | *7 382 118 zł* | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2006 - 2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZIM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVII | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF. | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | 1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. 2. Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych. 3. Rozpoczęcie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu. 4. Zawarcie umowy na wykonanie robót dodatkowych i nieprzewidzianych. 5. Rozpoczęcie wykonania robót dodatkowych i nieprzewidzianych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Rozpoczęte wykonanie robót budowlanych i dodatkowych. Rozpoczęte pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/ST7.7/07** | | Nazwa zadania: | **Rozbudowa al. 29 Listopada** (odc. ul. Opolska - granica miasta) | | |
|  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **30 309 217 zł** | | *środki własne Miasta niekwalifikowane* | *221 300 zł* | | *środki własne Miasta kwalifikowane* | *6 603 615 zł* | | *środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,*  *niepodlegające zwrotowi* | *23 484 302 zł* | |
|  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2007 - 2022 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica III, IV | | |
|  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF. | | | |
|  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | 1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. 2. Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych. 3. Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. 4. Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. 5. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie specjalistycznych badań laboratoryjnych. 6. Zawarcie umowy na specjalistyczne badania laboratoryjne. 7. Rozpoczęcie wykonania specjalistycznych badań laboratoryjnych. 8. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie badań archeologicznych 9. Zawarcie umowy na wykonanie badań archeologicznych. 10. Wykonanie badań archeologicznych. 11. Zawarcie umowy na wykonanie robót dodatkowych i nieprzewidzianych. 12. Rozpoczęcie wykonania robót dodatkowych i nieprzewidzianych. 13. Kontynuowanie rozliczenia finansowego porozumienia z 2012 roku zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Regionalnym Dworcem Autobusowym. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Rozpoczęte wykonanie robót budowlanych oraz robót dodatkowych i nieprzewidzianych.  Pełniona funkcja inżyniera kontraktu.  Kontynuowane rozliczenie finansowe porozumienia z 2012 roku zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Regionalnym Dworcem Autobusowym. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/ST7.9/06** | | Nazwa zadania: | **Budowa ul. Iwaszki** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **984 000 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2006 - 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica III, IV | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF. | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | 1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/ST8.13/15** | | Nazwa zadania: | **Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie** (ZIT) | | | | | |  | |  | |
|  |  |  |  | | | | | |  | |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **5 854 913 zł** | | *środki własne Miasta kwalifikowane* | *2 657 508 zł* | | *środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,* | *3 197 405 zł* | |  |  | | | | | |  | |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2015 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica X | | | |  | | |  | |
|  |  |  |  | | | | | |  | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF. | | | | |  |  | | | |
|  |  |  |  | | | | | |  | |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | 1. Wykonanie robót budowlanych. 2. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy. 3. Wykonanie promocji Projektu. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Rozbudowana ulica Krzyżańskiego od rejonu skrzyżowania ulic Myślenicka, Krzyżańskiego, Niewodniczańskiego do skrzyżowania z ul. Matematyków Krakowskich. | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/ST8.14/09** | | Nazwa zadania: | **Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie** (ZIT) | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **17 489 589 zł** | | *środki własne Miasta niekwalifikowane* | *1 280 939 zł* | | *środki własne Miasta kwalifikowane* | *5 383 095 zł* | | *środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,* | *10 825 555 zł* | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2009 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica X | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF. | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | 1. Zawarcie umowy na wykonanie robót dodatkowych. 2. Wykonanie robót dodatkowych. 3. Wykonanie robót budowlanych. 4. Przeprowadzenie promocji Projektu. 5. Przyjęcie zawiadomienie o zakończeniu budowy. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Rozbudowana ul. Myślenicka na odcinku od ronda przy zjeździe z autostrady A4 do skrzyżowania  z ul. Krzyżańskiego i ul. Niewodniczańskiego. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/ST8.15/11** | | Nazwa zadania: | **Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki** | | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **1 000 000 zł** | |  | |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2011 - 2021 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica IV | | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF. | | | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki  1) Zawarcie umowy na wykonanie robot budowlanych.  2) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych przebudowy ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka  do ul. Na Zielonki.  Rozbudowa ul. Gaik   1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 2. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 3. Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Kontynuowana rozbudowa ul. Łokietka – od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki.  Rozpoczęta rozbudowa ul. Gaik. | | | |  |

|  |
| --- |
| ***BUDOWA, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA LINII TRAMWAJOWYCH, TOROWISK*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/ST6.5/14** | | Nazwa zadania: | **Budowa linii tramwajowej KST, etap IV** (ul. Meissnera - Mistrzejowice) | | | | |
|  |  | | |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **916 350 zł** | |  | | |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2014 - 2042 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica III | | |  | |
|  |  | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF. | | | |  |  |
|  |  | | |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | 1. Kontynuowanie dialogu z wybranymi wykonawcami. 2. Opracowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego (PFU, SIWZ). 3. Wybór wykonawcy. 4. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę linii tramwajowej w trybie PPP. 5. Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Zawarta umowa w trybie PPP.  Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/ST6.6c/06** | | Nazwa zadania: | **Budowa linii tramwajowej KST, etap III** (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej | | | |  |  | |
|  |  |  | |  |  | |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* |  | **49 308 141 zł** | | *środki własne Miasta kwalifikowane* |  | *20 792 065 zł* | | *środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,* |  | *28 516 076 zł* | |  | |  |  | |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2006 - 2021 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica IV | | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF. | | | | |  |  | |
|  |  |  | |  |  | |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | 1. Kontynuowanie wykonania robót budowlanych. 2. Kontynuowanie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu. 3. Zawarcie umowy na opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej. 4. Opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej. 5. Zawarcie umowy na wykonanie robót dodatkowych/uzupełniających/zamiennych. 6. Rozpoczęcie wykonania robót dodatkowych/uzupełniających/zamiennych. 7. Ogłoszenie zamówienie publicznego na wykonanie ekspertyz/badań/opinii. 8. Zawarcie umowy na wykonanie ekspertyz/badań/opinii. 9. Rozpoczęcie wykonania ekspertyz/badań/opinii. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Kontynuowane roboty budowlane.  Kontynuowane pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIM/ST6.6d/15** | | Nazwa zadania: | **Budowa linii tramwajowej KST** (os. Krowodrza Górka - Azory) | | | | |
|  |  | | |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **110 000 zł** | |  | | |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2015 - 2025 | | *Jednostka realizująca:* | ZIM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica IV | | |  | |
|  |  | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF. | | | |
|  |  | | |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | 1. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID. 2. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ZRID. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/ST6.11/12** | | Nazwa zadania: | **Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą** | | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **125 255 881 zł** | | *środki własne Miasta niekwalifikowane* | *15 007 971 zł* | | *środki własne Miasta kwalifikowane* | *88 682 200zł* | | *środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,* | *21 565 710 zł* | |  | |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2012 - 2025 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I, V, VI, VII, XVIII | | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF. | | | |  |  |
|  |  |  | | |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | I. Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą i podstacją trakcyjną „Tenczyńska”:  Podstacja „Tenczyńska”:  1) Zakończenie przebudowy podstacji. 2) Przeprowadzenie odbioru końcowego. 3) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.  Torowisko: 1) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. 3) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULICP. 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP. 5) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID/PNB. 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB.  II. Przebudowa układu torowego w ul. Królewskiej - ul. Podchorążych - ul. Bronowickiej (na odcinku od ul. Głowackiego do ul. Rydla) wraz z pętlą tramwajową:  1) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.  2) Pełnienie nadzoru inwestorskiego. 3) Zakończenie wykonania przebudowy torowiska w ul. Królewskiej - ul. Podchorążych - ul. Bronowickiej (na odcinku od ul. Głowackiego do ul. Rydla) wraz z pętlą tramwajową . 4) Przeprowadzenie odbioru końcowego.  III. Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Krakowskiej w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wykonanie iluminacji Mostu Piłsudskiego:  1) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych na budowę przyłącza elektroenergetycznego. 2) Rozliczenie finansowe umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie iluminacji Mostu Piłsudskiego.  3) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.  4) Pełnienie nadzoru inwestorskiego. 5) Wykonanie przebudowy torowiska tramwajowego.  6) Przeprowadzenie odbioru końcowego.  IV. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Karmelickiej na odcinku od ul. Rajskiej do al. Mickiewicza.  1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.  2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.  3) Opracowanie dokumentacji projektowej.  4) Uzyskanie niezbędnych decyzji.  5) Wykonanie przebudowy torowiska tramwajowego.  6) Przeprowadzenie odbioru końcowego.  V. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Starowiślnej w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą: 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. 3) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. 4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULICP | |  | | **Efekt w 2019 r.:** | | W zakresie zadania I:  Przebudowana podstacja „Tenczyńska”.  Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID/PNB (przebudowa torowiska).  W zakresie zadania II:  Wykonane roboty budowlane.  W zakresie zadania III:  Wykonane roboty budowlane.  W zakresie zadania IV:  Wykonane roboty budowlane.  W zakresie zadania V:  Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ULICP. | | | |  |

|  |
| --- |
| ***BUDOWA PARKINGÓW P&R, WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH*** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/ST9.4/16** | | Nazwa zadania: | **Budowa parkingu w systemie „parkuj i jedź” P&R - Mały Płaszów w Krakowie** (ZIT) | | |
|  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **2 790 748 zł** | | *środki własne Miasta niekwalifikowane* | *66 256 zł* | | *środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,*  *niepodlegające zwrotowi* | *2 724 492 zł* | |  |
|  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B, RF | | *Lata realizacji:* | 2016 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIII | | |
|  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF. | | | |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | 1. Zakończenie wykonania robót budowlanych. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 3. Zakończenie pełnienia funkcji inwestora zastępczego. 4. Rozliczenie finansowe Projektu. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Zakończone roboty budowlane.  Rozliczony finansowo Projekt. | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/ST9.5/16** | | Nazwa zadania: | **Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym** (ZIT) | | |  |  |
|  |  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **2 140 412 zł** | | *środki własne Miasta niekwalifikowane* | *559 001 zł* | | *środki własne Miasta kwalifikowane* | *1 581 411 zł* | |  |  |  |
|  |  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2016 - 2021 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VI | | |  |  |
|  |  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF. | | | |  |  |
|  | | |  |  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | 1. Ogłoszenie zamówienia publicznego w trybie „zaprojektuj i zbuduj” (P+B). 2. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. 3. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. 4. Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych. 5. Kontynuowanie pełnienia funkcji inwestora zastępczego. | |  |  |  |
| |  | | --- | | **Efekt w 2019 r.:** | | Rozpoczęte wykonanie robót budowlanych.  Kontynuowane pełnienie funkcji inwestora zastępczego. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/ST9.7/18** | | Nazwa zadania: | **Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Rząska - Mydlniki - Wapiennik** (ZIT) | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **5 002 002 zł** | | *środki własne Miasta kwalifikowane* | *1 549 377 zł* | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,* | *3 452 625 zł* | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2018 - 2021 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK \* | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VI | |  |  |
|  | *\* Zadanie realizowane na podstawie zawartego w 2017 r. porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Gminą Zabierzów, zgodnie z którym opracowanie koncepcji, programu funkcjonalno-użytkowego i uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU realizowane będzie przez Gminę Zabierzów, natomiast realizacja zadania w trybie „zaprojektuj i zbuduj” po stronie Gminy Miejskiej Kraków.* |  |  |  |
| |  | | --- | |  | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF. | | | |  |  |
|  | | |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | 1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. 2. Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych. 3. Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 4. Zawarcie umowy na promocję projektu. 5. Promocja projektu. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Rozpoczęte roboty budowlane.  Zawarta umowa o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. | |  |

|  |
| --- |
| ***SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **GK/ST10.2/12** | | Nazwa zadania: | **Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną** (ZIT) | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **3 000 zł** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | RF | | *Lata realizacji:* | 2012 – 2020 | | *Jednostka realizująca:* | GK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica IX | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF. | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Wypłacanie wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu za okres obowiązywania gwarancji na wykonane roboty budowlane. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Wypłacone wynagrodzenie. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **GK/ST10.3/16** | | Nazwa zadania: | **Przebudowa stacji kolejowej SKA „Kraków Swoszowice” wraz z budową parkingu typu Park & Ride** (ZIT) | | | | |
|  | |  | |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **28 000 000 zł** | | |  | |
| |  |  | | --- | --- | | *środki własne Miasta niekwalifikowane* | *5 000 000 zł* | | *środki własne Miasta kwalifikowane* | *3 000 000 zł* | | *środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,*  *niepodlegające zwrotowi* | *20 000 000 zł* | | |  | |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B, RF | | *Lata realizacji:* | 2016 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | GK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica X | | | | |
|  | |  | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF. | | | | | |
|  | |  | |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | 1. Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu. 2. Ogłoszenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji. 3. Zawarcie umowy na realizację inwestycji. 4. Wykonanie robót budowlanych. 5. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 6. Rozliczenie finansowe zadania. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Zakończone roboty budowlane. Rozliczone finansowo zadanie. | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **GK/ST10.4/17** | | Nazwa zadania: | **Budowa przystanku kolejowego SKA „Kraków Prądnik Czerwony” wraz z budową parkingu typu Park & Ride** (ZIT) | | | |  |
|  |  | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **620 000 zł** | | *środki własne Miasta kwalifikowane* | *620 000 zł* | |  | |  |
|  |  | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2017 - 2022 | | *Jednostka realizująca:* | GK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica III | | | |  |
|  |  | |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF. | | | | |  |
|  |  | |  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | 1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULLK. 3. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. 4. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. 5. Opracowanie technicznej specyfikacji dla interoperacyjności. 6. Złożenie wniosku o dofinansowanie Projektu ze środków RPO WM na lata 2014-2020. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Uzyskane ostateczne decyzje o PNB i ZRID. Złożony wniosek o dofinansowanie Projektu ze środków RPO WM na lata 2014-2020. | | | | |

|  |
| --- |
| ***METRO*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **GK/ST11.1/17** | | Nazwa zadania: | **Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Finansowanie w 2019 r.: | **8 105 795 zł** | | *środki własne Miasta niekwalifikowane* | *1 945 779 zł* | | *środki własne Miasta kwalifikowane* | *3 080 008 zł* | | *środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,* | *3 080 008 zł* | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2017 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | GK | | *Lokalizacja:* | Dzielnice I, II, V, XIV/XV, XVIII | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF. | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | 1. Opracowanie części II studium – część analityczna. 2. Rozliczenie finansowe umowy na opracowanie studium wykonalności. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Opracowane studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie. | | | |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA** |
| ***GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA – WYKUPY*** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **GS/SA1.1/00** | | Nazwa zadania: | **Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych** | | |  |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **1 000 000 zł** | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | T | | *Lata realizacji:* | realizacja ciągła | | *Jednostka realizująca:* | GS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I - XVIII | | |  |
|  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF. | | | |  |
|  |  |  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Działania dla pozyskania nieruchomości w drodze wykupów dla inwestycji strategicznych zrealizowanych  w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Pozyskane nieruchomości w zakresie dysponowanych środków. | | | |

|  |
| --- |
| ***GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA – ODSZKODOWANIA*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **GS/ST2.4/06** | | Nazwa zadania: | **Budowa Trasy Łagiewnickiej** (węzeł „Ruczaj” - węzeł „Łagiewniki”) **wraz z linią tramwajową** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **735 000 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | T | | *Lata realizacji:* | 2006 - 2023 | | *Jednostka realizująca:* | GS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VIII, IX | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF. | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania). | | **Efekt w 2019 r.:** | | Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **GS/ST3.1/09** | | Nazwa zadania: | **Rozbudowa węzła „Mistrzejowice” wraz z linią tramwajową KST „Stella-Sawickiego”** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **535 000 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | T | | *Lata realizacji:* | 2009 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | GS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVI | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF. | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania). | | **Efekt w 2019 r.:** | | Zakończona wypłata odszkodowań. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **GS/ST5.1/08** | | Nazwa zadania: | **Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **1 000 000 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | T | | *Lata realizacji:* | 2008 - 2023 | | *Jednostka realizująca:* | GS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVIII | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF. | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania). | | **Efekt w 2019 r.:** | | Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **GS/ST7.2/05** | | Nazwa zadania: | **Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka** (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7) | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **600 000 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | T | | *Lata realizacji:* | 2005 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | GS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIII | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF. | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania). | | **Efekt w 2019 r.:** | | Zakończona wypłata odszkodowań. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **GS/ST7.3/14** | | Nazwa zadania: | **Budowa połączenia węzła „Rybitwy” ze strefami „Wieliczka – Niepołomice”** | | |  |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **1 000 000 zł** | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | T | | *Lata realizacji:* | 2014 - 2021 | | *Jednostka realizująca:* | GS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIII | | |  |
|  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF. | | | |  |
|  |  |  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania). | | **Efekt w 2019 r.:** | | Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **GS/ST7.4/06** | | Nazwa zadania: | **Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **1 000 000 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | T | | *Lata realizacji:* | 2006 – 2021 | | *Jednostka realizująca:* | GS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVII | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF. | | | |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania). | | **Efekt w 2019 r.:** | | Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **GS/ST8.2/06** | | Nazwa zadania: | **Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II  i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **1 000 000 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | T | | *Lata realizacji:* | 2006 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | GS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica II, III, XIV | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF. | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania). | | **Efekt w 2019 r.:** | | Zakończona wypłata odszkodowań. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **GS/ST8.3/13** | | Nazwa zadania: | **Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **200 000 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | T | | *Lata realizacji:* | 2013 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | GS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VIII | | |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF. | | | |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania). | | **Efekt w 2019 r.:** | | Zakończona wypłata odszkodowań. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **GS/ST8.11/17** | | Nazwa zadania: | **Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców  w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice  i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego** | | |
|  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **200 000 zł** | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | T | | *Lata realizacji:* | 2017 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | GS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XV | | |
|  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF. | | | |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania). | | **Efekt w 2019 r.:** | | Zakończona wypłata odszkodowań. | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **GS/ST8.14/16** | | Nazwa zadania: | **Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie** (ZIT) | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **921 233 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | T | | *Lata realizacji:* | 2016 - 2023 | | *Jednostka realizująca:* | GS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica X | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF. | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania). | | **Efekt w 2019 r.:** | | Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków. | | | |  |