4.2 ZAKRESY RZECZOWE

INWESTYCJE PROGRAMOWE

Objaśnienia:

P - inwestycje w przygotowaniu

B - inwestycje w realizacji

RF - rozliczenie finansowe

T - odszkodowania / wykupy

**ZDROWIE**

**Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **NW/Z1.1/15** | | Nazwa zadania: | **Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT)** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **13 600 000 zł** | | *środki własne Miasta:* | *13 600 000 zł* | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2015 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | NW | | *Lokalizacja:* | Dzielnica IV | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Dofinansowanie zakończenia nadbudowy Budynku Głównego Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie dla potrzeb Bloków Operacyjnych wraz z budową wind towarowo-osobowych. Dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia dla potrzeb Bloków Operacyjnych (II etap). Dofinansowanie realizacji ostatniego etapu zadania pn. Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia  i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza  w Krakowie (ZIT). Dofinansowanie promocji Projektu. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Dofinansowano: zakończenie nadbudowy Budynku Głównego Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie dla potrzeb Bloków Operacyjnych wraz z windami towarowo-osobowymi, zakup pierwszego wyposażenia dla potrzeb Bloków Operacyjnych (II etap), realizację ostatniego etapu zadania pn. Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT), działania promocyjne. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **NW/Z1.2/15** | | Nazwa zadania: | **Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)** | | | | |  |  |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **6 800 000 zł** | | *środki własne Miasta:* | *3 800 000 zł*  *3 000 000 zł* | | |  | |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2015 - 2021 | | *Jednostka realizująca:* | NW | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVIII | | | | |  |  |
|  |  | |  | |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | | |  |  |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Dofinansowanie rozbudowy i przebudowy w zakresie dostosowania do przepisów sanitarnych Sali Porodowej dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Salą Porodową (Pawilon E-E1), Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego z Pododdziałem - II etap (Pawilon G), Oddziału Dermatologicznego z Pododdziałem - II etap (Pawilon G), Oddziału Chirurgii Dzieci (Pawilon D-D1), Oddziału Pediatrycznego (Pawilon D-D1), II Oddziału Chorób Wewnętrznych i Kardiologii  z Odcinkiem Intensywnej Terapii Kardiologicznej (Pawilon F-F1) oraz Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu (Pawilon F-F1).  Dofinansowanie wykonania termomodernizacji budynku G, D1, F (II etap).  Dofinansowanie wykonania robót budowlanych obejmujących: wymianę instalacji centralnego ogrzewania i wymianę instalacji ciepłej wody użytkowej (II etap).  Dofinansowanie promocji Projektu. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Dofinansowano: rozbudowę i przebudowę w zakresie dostosowania do przepisów sanitarnych Sali Porodowej dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Salą Porodową (Pawilon E-E1), Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego z Pododdziałem - II etap (Pawilon G), Oddziału Dermatologicznego z Pododdziałem - II etap (Pawilon G), Oddziału Chirurgii Dzieci Pawilon D-D1), Oddziału Pediatrycznego (Pawilon D-D1), II Oddziału Chorób Wewnętrznych i Kardiologii  z Odcinkiem Intensywnej Terapii Kardiologicznej (Pawilon F-F1) oraz Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu (Pawilon F-F1), termomodernizację budynku G, D1, F (II etap), wymianę instalacji centralnego ogrzewania i wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej (II etap), działania promocyjne. | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **NW/Z1.3/15** | | Nazwa zadania: | **Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Miejskiego Centrum Opieki (ZIT)** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **11 342 936 zł** | | *środki własne Miasta:* | *10 460 041 zł*  *882 895 zł* | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2015 - 2020 | | *Jednostka realizująca:* | NW | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XII | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Dofinansowanie zakończenia robót budowlanych w zakresie Pawilonu Nr 5. Dofinansowanie kontynuacji robót budowlanych w zakresie przebudowy i termomodernizacji Pawilonu Nr 3. Dofinansowanie promocji Projektu. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Dofinansowano: zakończenie robót budowlanych w zakresie budowy Pawilonu Nr 5, kontynuację robót budowlanych w zakresie przebudowy i termomodernizacji Pawilonu Nr 3, działania promocyjne. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZBK/Z1.6/15** | | Nazwa zadania: | **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **11 975 004 zł** | | *środki własne Miasta:* | *6 364 176 zł* | | *środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,*  *niepodlegające zwrotowi* | *5 610 828 zł* | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2015 - 2021 | | *Jednostka realizująca:* | ZBK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I - XVIII | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | |  | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Wykonanie docieplenia 13 budynków komunalnych. Wykonanie regulacji lub wymiany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w 16 budynkach komunalnych. 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 3) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Wykonane docieplenie 13 budynków komunalnych. Wykonana regulacja lub wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w 16 budynkach komunalnych. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **NW/Z1.1z/16** | | Nazwa zadania: | **Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **656 000 zł** | | *środki własne Miasta:* | *656 000 zł* | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2016 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | NW | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVIII | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia medycznego dla potrzeb Oddziału Okulistycznego z Pododdziałem, Oddziału Urologicznego, Oddziału Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Małoinwazyjnej, Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Działu Diagnostyki Obrazowej, Bloku Operacyjnego.  Dofinansowanie zakupu glukometrów dla potrzeb Oddziałów Szpitala.  Dofinansowanie działań organizacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją Projektu. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Dofinansowano: zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia medycznego dla potrzeb Oddziału Okulistycznego z Pododdziałem, Oddziału Urologicznego, Oddziału Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Małoinwazyjnej, Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Działu Diagnostyki Obrazowej, Bloku Operacyjnego, zakup glukometrów dla potrzeb Oddziałów Szpitala, działania organizacyjne i promocyjne związane z realizacją Projektu. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **NW/Z1.2z/19** | | Nazwa zadania: | **Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie** | | |  |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **1 000 000 zł** | | *środki własne Miasta:* | *1 000 000 zł* | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2019 - 2020 | | *Jednostka realizująca:* | NW | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVIII | | |  |
|  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Dofinansowanie zakupu aparatury medycznej i wyposażenia dla Oddziału Ginekologiczno – Położniczego z Salą Porodową, Oddziału Urologii, Oddziału Noworodków, Oddziału Chorób Wewnętrznych, Oddziału Okulistycznego z Pododdziałem, Oddziału Otolaryngologicznego z Pododdziałem oraz Bloku Operacyjnego. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Dofinansowano: zakup aparatury medycznej i wyposażenia dla Oddziału Ginekologiczno – Położniczego z Salą Porodową, Oddziału Urologii, Oddziału Noworodków, Oddziału Chorób Wewnętrznych, Oddziału Okulistycznego z Pododdziałem, Oddziału Otolaryngologicznego z Pododdziałem oraz Bloku Operacyjnego. | | | |

**POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA**

**Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **MOPS/W1.30/16** | | Nazwa zadania: | **Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **3 233 499 zł** |  | | *środki własne Miasta:* | *1 366 346 zł* |  | | *środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,*  *niepodlegające zwrotowi:* | *1 867 153 zł* |  | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2016 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | MOPS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VIII, XIII | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, w których realizowane są zadania pomocy społecznej – ul. Łanowa 43 E, ul. Praska 25 (3 budynki). 1) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych w wybranych budynkach. 2) Wykonanie robót budowlanych w wybranych budynkach. 3) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy w wybranych budynkach. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Wykonana termomodernizacja w wybranych budynkach użyteczności publicznej. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **DPS-HE/W1.42/17** | | Nazwa zadania: | **Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helclów wraz z zagospodarowaniem terenu - III etap** | | |  |
|  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **2 000 000 zł** |  | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2019 | | *Jednostka realizująca:* | DPS-HE | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I | | |  |
|  |  |  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Wykonanie III etapu przebudowy budynku głównego DPS im. Ludwika i Anny Helclów o pow. 11 925 m2 obejmującego przebudowę części Zespołu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego nr 2 w zakresie dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz do wymogów ochrony przeciwpożarowej wraz z przebudową części instalacji wewnętrznych i zmianą układu funkcjonalnego części pomieszczeń.   1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych – III etap. 2. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – III etap. 3. Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego. 4. Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego. 5. Pełnienie nadzoru inwestorskiego. 6. Wykonanie robót budowlanych – III etap. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Wykonany III etap robót budowlanych. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **DPS-SZ/W1.43/18** | | Nazwa zadania: | **Modernizacja DPS, os. Hutnicze 5** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **1 220 000 zł** |  | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P+B | | *Lata realizacji:* | 2018 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | DPS-SZ | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVIII | | |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Modernizacja Domu Pomocy Społecznej os. Hutnicze 5 o powierzchni 1030 m2- etap II obejmujący: dostosowanie sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych, kompleksową wymianę stolarki drzwiowej i podłóg, malowanie pomieszczeń w całym DPS.   1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B) - etap II. 2. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B) -etap II. 3. Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 4. Ogłoszenie zamówienie publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego - etap II. 5. Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego - etap II. 6. Wykonanie robót budowlanych - etap II. 7. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych - etap II. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Wykonane roboty budowlane - Etap II | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **DPS-KR/W1.44/19** | | Nazwa zadania: | **Modernizacja podwórka DPS, ul. Krakowska 55** | | |  |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019r.:* | **100 000 zł** | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2019 | | *Jednostka realizująca:* | DPS-KR | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I | | |  |
|  |  |  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Modernizacja podwórka o pow. 449 m2 przy ul. Chmielowskiego 6 – DPS Krakowska 55.   1. Opracowanie materiałów i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 2. Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego. 3. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 4. Wykonanie robót budowlanych. 5. Odbiór robót. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Zmodernizowane podwórko przy ul. Chmielowskiego 6. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **DPS-KR/W1.1z/19** | | Nazwa zadania: | **Bezcenna scena** | | |  |
|  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **24 000 zł** |  | | *budżet obywatelski Dzielnic – edycja V:* | *24 000 zł* |  | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Lata realizacji:* | 2019 | | *Jednostka realizująca:* | DPS-KR | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I | | |  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Zakup rozkładanej sceny- współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy I nr DPS-KR/DIR/W-I-1z/19. | | | |

**Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **MOPS/W2.1/17** | | Nazwa zadania: | **Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Tynieckiej w Krakowie** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **350 000 zł** |  | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2017 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | MOPS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VIII | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Zakończenie budowy placówki opiekuńczo-wychowawczej o pow. ok. 440 m2. Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia - II etap. Budowa drogi dojazdowej o długości 130 m oraz zagospodarowanie terenu. 1) Kontynuacja robót budowlanych – prace wykończeniowe - III etap. 2) Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia – II etap. 3) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy. 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Wybudowana i wyposażona placówka opiekuńczo-wychowawcza. Wybudowana droga dojazdowa oraz zagospodarowany teren. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **Ż 12/Z2.1/19** | | Nazwa zadania: | **Termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 12, os. 2 Pułku Lotniczego 23** | | |  |
|  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | *Finansowanie w 2019r.:* | **350 000 zł** |  | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P+B | | *Lata realizacji:* | 2019 | | *Jednostka realizująca:* | Ż 12 | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIV | | |  |
|  |  |  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z dociepleniem połaci dachowej Żłobka Samorządowego nr 12 „Bajkowy domek”, os. 2 Pułku Lotniczego 23.   1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B). 2. Zawarcie umów na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B). 3. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 4. Wykonanie robot budowlanych. 5. Odbiór robót. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Wykonana termomodernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 12 „Bajkowy Domek”,  os. 2 Pułku Lotniczego 23. **Lotniczego 23** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIM/Z3.1/18** | | Nazwa zadania: | **Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24 (ZIT)** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **1 900 000 zł** |  | | *środki własne Miasta:* | *1 300 000 zł* |  | | *środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,*  *niepodlegające zwrotowi:* | *600 000 zł* |  | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2018 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZIM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica V | | |  |  |
| |  | | --- | |  | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (ZIT). Wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji i wymiany pokrycia dachowego. 1) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu. 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. 3) Wykonanie robót budowlanych. 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Zawarta umowa o dofinansowanie projektu w ramach ZIT. Wykonana termomodernizacja budynku  żłobka. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/Z3.2/18** | | Nazwa zadania: | **Daj szansę** | | |
|  | |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **825 903 zł** | | *środki własne Miasta:* | *123 885 zł* | | *środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,*  *niepodlegające zwrotowi:* | *702 018 zł* | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P+B, RF | | *Lata realizacji:* | 2018 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica II, V, VIII, XII, XVI | | |
| |  | | --- | |  | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
|  |  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Wyposażenie placów zabaw w tym zakup i montaż urządzeń zabawowych, małej architektury, wykonanie nawierzchni bezpiecznej oraz zagospodarowanie terenu dla - Żłobka Samorządowego nr 18 przy ul. Mazowieckiej 30a,  - Żłobka Samorządowego nr 19 przy ul. Świtezianki 7  - Żłobka Samorządowego nr 20 przy ul. Okólnej 6  - Żłobka Samorządowego nr 23 przy ul. Słomianej 7,  - Żłobka Samorządowego nr 27, na os. Kazimierzowskim 28.   1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B). 2. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B). 3. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 4. Wykonanie robót budowlanych. 5. Zakończenie rozliczenia finansowego. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Wyposażone place zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w wybranych żłobkach samorządowych. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **SZ/Z3.3/19** | | Nazwa zadania: | **Zakup lokali z przeznaczeniem na prowadzenie opieki nad dziećmi do lat 3** | | |  |
|  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **5 000 000 zł** |  | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2019 | | *Jednostka realizująca:* | SZ | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I-XVIII | | |  |
|  |  |  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Zakup lokali z przeznaczeniem na organizację opieki nad dzieckiem do lat 3 w formie żłobka.   1. Zawarcie umów na zakup lokali użytkowych. 2. Zakup lokali użytkowych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Zakupione lokale użytkowe. | | | |

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**

**Program poprawy bezpieczeństwa publicznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **OC/B1.11/16** | | Nazwa zadania: | **Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego** | | |
|  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **300 000 zł** |  | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2016 - 2020 | | *Jednostka realizująca:* | OC | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I, II | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | |
|  |  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Budowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Dzielnicy I Stare Miasto oraz na rondzie Mogilskim. 1) Zawarcie umowy na zakup i instalację kamer systemu monitoringu wizyjnego. 2) Instalacja kamer systemu monitoringu wizyjnego. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Zainstalowane kolejne kamery systemu monitoringu wizyjnego Dzielnicy I Stare Miasto oraz na rondzie Mogilskim. | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIM/B1.13/17** | | Nazwa zadania: | **Budowa remizy strażackiej OSP Kościelniki** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **2 300 000 zł** |  | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2017 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZIM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVIII | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Kontynuacja budowy remizy strażackiej OSP o pow. całkowitej 1062 m2 w Kościelnikach. 1) Kontynuacja robót budowlanych. 2) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Wybudowana remiza strażacka OSP w Kościelnikach. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **OC/B1.14/19** | | Nazwa zadania: | **System Pomocy 112- monitoring wizyjny - program pilotażowy dla dzielnicy III Prądnik Czerwony** | | |
|  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **3 000 000 zł** |  | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B |  | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Lata realizacji:* | 2019 | | *Jednostka realizująca:* | OC | | *Lokalizacja:* | Dzielnica III | | |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego – System Pomocy 112. 1) Opracowanie projektu systemu. 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego  3) Zawarcie umowy na rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego  4) Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego. | | |
| **Efekt w 2019 r.:** | |
| Rozbudowany system monitoringu wizyjnego – System Pomocy 112. | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **OC/B1.1z/19** | | Nazwa zadania: | **Nie bój się powodzi w Tyńcu** | | |  |
|  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **400 zł** |  | | *budżet obywatelski Dzielnic – edycja V* | *400 zł* |  | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Lata realizacji:* | 2019 | | *Jednostka realizująca:* | OC | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VIII | | |  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Zakup pompy dla jednostki OSP Tyniec. | | | |

**TRANSPORT**

**Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.1/17** | | Nazwa zadania: | **Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V i VII do Ojcowa** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **1 200 000 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja III:* | *1 200 000 zł* |  |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2017 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I, IV, V, VII | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Budowa trasy rowerowej o długości ok. 800 m - w al. Kijowskiej (od ul. Lea do ul. Mazowieckiej)   1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. 2. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. 3. Uzyskanie decyzji administracyjnych. 4. Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Wybudowana trasa rowerowa. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.2/17** | | Nazwa zadania: | **Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności** | | | |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:*  *budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja III:* | **438 000 zł**  *438 000 zł* | | |  | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2017 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVIII | | | |  |  | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  | | |  |
|  |  | | | | |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Przedłużenie trasy rowerowej - dł. ok 150 m po obu stronach al. Solidarności - do ul. Ujastek.   1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. 2. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. 3. Uzyskanie decyzji administracyjnych. 4. Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Wybudowana trasa rowerowa. | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.5/17** | | Nazwa zadania: | **Rozbudowa ul. Jodłowej** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **2 500 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2017 -2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VII | | |
|  |  |
|  |  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Rozbudowa ul. Jodłowej na odcinku od ul. Żywicznej do skrzyżowania ul. Klonowa -  ul. Przegorzalska o dł. 180 m. 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 3) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Rozbudowana ul. Jodłowa na odcinku od ul. Żywicznej do skrzyżowania ul. Klonowa - ul. Przegorzalska | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.8/17** | | Nazwa zadania: | **Przebudowa ul. Maciejkowej** | | | | | | |
|  | | |  | | |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **125 424 zł** | | | |  | | |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2017 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica IV | | | | | | |
|  | | |  | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | | | | | |
|  | | |  | | |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Rozbudowa ul. Maciejkowej na długości ok. 420 m od ul. Łokietka do ul. Azaliowej.   1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID. | | | | | | | |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.9/13** | | Nazwa zadania: | **Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi** | | | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **2 500 000 zł** | |  | |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2013 - 2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XI | | | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Kontynuacja rozbudowy ulicy Czajna na odcinku o dł. 570 m. Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Łamanej i Przewiewnej. 1) Kontynuacja rozbudowy ul. Czajna. 2) Uzyskanie decyzji o ZRID na rozbudowę ul. Zyndrama z Maszkowic. 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej w tym materiałów  do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID na rozbudowę ul. Łamanej.  4) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID na  rozbudowę ul. Łamanej.  5) Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID na  rozbudowę ul. Łamanej.  6) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie  decyzji o ZRID na rozbudowę ul. Przewiewnej. 7) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID na  rozbudowę ul. Przewiewnej. 8) Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID na  rozbudowę ul. Przewiewnej. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Kontynuowana rozbudowa ul. Czajna. Uzyskana decyzja o ZRID na rozbudowę ul. Zyndrama z Maszkowic. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Łamanej i ul. Przewiewnej | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.11/18** | | Nazwa zadania: | **Przebudowa al. Przyjaźni - etap II i III** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **264 327 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2018 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVI | | |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | |  |
|  |  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych przebudowy al. Przyjaźni na odcinku: etap II - od skrzyżowania z al. Andersa w kierunku al. Róż do zakresu wykonanego w etap I, na długości ok. 300 m (odcinek wzdłuż osiedla Centrum C); etap III – od skrzyżowania z al. Solidarności w kierunku al. Róż do zakresu wykonanego w etapie I, na długości ok. 260 m (odcinek wzdłuż os. Centrum B). 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie  decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dla etapu II i III. 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o  PNB/przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dla etapu II i III. 3) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania  robót budowlanych dla etapu II i III. 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych  dla etapu II i III. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych. | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.14/05** | | Nazwa zadania: | **Przebudowa ul. Królowej Jadwigi** | |
|  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **6 000 000 zł** | **264 327 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2005 - 2022 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VII | |
|  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | |
|  |  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Przebudowa ul. Królowej Jadwigi.  ETAP V: 1) Wykonanie robót budowlanych przebudowy ul. Królowej Jadwigi na odc. od ul. Jesionowej do ul. Robla. ETAP VI:   1. Kontynuacja robót budowlanych w ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robla do ul. Borowego. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID na przebudowę ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Borowego do ul. Tondosa 3. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ul. Królowej Jadwigi na odcinku od Borowego do ul. Tondosa. 4. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Borowego do ul. Tondosa. 5. Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych w ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Borowego do ul. Tondosa. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Etap V:  Przebudowana ul. Królowej Jadwigi na odc. od ul. Jesionowej do ul. Robla. ETAP VI:  Kontynuowana przebudowa ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robla do ul. Borowego.  Rozpoczęta przebudowa ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Borowego do ul. Tondosa. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.16/18** | | Nazwa zadania: | **Rozbudowa ulicy Pawła Włodkowica** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **105 288 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2018 - 2021 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica III | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | |  | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla rozbudowy ul. Pawła Włodkowica. 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB | | **Efekt w 2019 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.17/17** | | Nazwa zadania: | **Budowa połączenia ul. Łopackiego z ulicą Gen. Okulickiego** | | |  |
|  |  | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **135 300 zł** | |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2017 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVI | | |  |
|  |  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |
|  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy połączenia ul. Łopackiego z ul. Gen. Okulickiego.   1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.19/17** | | Nazwa zadania: | **Przebudowa ul. Do Fortu na odcinku od ul. Mistrzejowickiej do ul. Dmowskiego** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **56 580 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2017 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XV | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
|  |  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Opracowanie dokumentacji projektowej- Rozbudowa ul. Do Fortu na odcinku od ul. Mistrzejowickiej do ul. Dmowskiego o dł. 115 m. 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.20/17** | | Nazwa zadania: | **Przebudowa przestrzeni publicznej ul. Sławkowskiej w Krakowie** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **1 116 940 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2017 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Przebudowa przestrzeni publicznej o dł. 400 m i szer. 10 m do 14 m przy ul. Sławkowskiej w Krakowie.  1) Zakończenie wykonania robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Przebudowana przestrzeń publiczna o dł. 400 m i szer. 10 m do 14 m przy ul. Sławkowskiej w Krakowie | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.22/18** | | Nazwa zadania: | **Przebudowa ul. Meiera** | | | |  |
|  | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **622 877 zł** | | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2018 - 2020 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica IV | | | |  |
| |  | | --- | |  | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | | |  |
|  | |  |  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Meiera. 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID. | | | | |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.30/10** | | Nazwa zadania: | **Rozbudowa ul. Wrony** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **2 199 000 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2010 - 2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VIII | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Rozbudowa ul. Wrony na odcinku od ul. Chlebicznej do ul. Warchałowskiego – etap I 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.  2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  4) Rozpoczęcie robót budowlanych.  Rozbudowa ul. Wrony na odcinku od ul. Warchałowskiego do ul. Skotnickiej wraz ze skrzyżowaniem Skotnicka – Wrony - Podgórki Tynieckie – etap II.  1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.  2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  5) Rozpoczęcie robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Rozpoczęte roboty budowlane. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.31/11** | | Nazwa zadania: | **Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **198 030 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2011 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XI | | |
| |  | | --- | |  | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
|  |  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa.  1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.35/06** | | Nazwa zadania: | **Rozbudowa ul. Mochnaniec** | | |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **3 147 500 zł** | |  |  |  | |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2006 - 2021 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VIII | | |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  | |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Wykonanie robót budowlanych na odcinku od ul. Skotnickiej do działki nr 342/1 – etap I.  1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  3) Wykonanie robót budowlanych. Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych na odcinku od działki nr 342/1 do ul. Czerwone Maki – etap II  1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.  2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 4) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Rozbudowana ul. Mochnaniec – I etap. Rozpoczęte wykonanie robót budowlanych – etap II. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZTP/T1.51/11** | | Nazwa zadania: | **Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **11 132 772 zł** | | *środki własne Miasta:* | *500 000 zł* | | *koncesja:* | *10 632 772 zł* | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2011 - 2029 | | *Jednostka realizująca:* | ZTP | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I - XVIII | | |  |  |
| |  | | --- | |  | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Posadowienie 161 wiat przystankowych.  1) Posadowienie 51 wiat przystankowych w ramach środków koncesyjnych (koncesja z 2014 roku). 2) Rozliczenie finansowe 37 wiat przystankowych posadowionych w 2018 roku (koncesja z 2014  roku). 3) Posadowienie 95 wiat przystankowych w ramach środków koncesyjnych (koncesja z 2018 roku). 4) Przeprowadzenie odbioru wiat przystankowych w ramach środków koncesyjnych. 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na posadowienie 15 wiat przystankowych w ramach środków  własnych Miasta. 6) Zawarcie umowy na posadowienie 15 wiat przystankowych w ramach środków własnych Miasta. 7) Posadowienie 15 wiat przystankowych w ramach środków własnych Miasta. 8) Przeprowadzenie odbioru wiat przystankowych w ramach środków własnych Miasta. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Posadowione 161 wiat przystankowych. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.89/10** | | Nazwa zadania: | **Przebudowa ul. Lubockiej** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **1 055 300 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2010 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVII | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2018 r.:** | | Rozbudowa ulicy Lubockiej na odcinku od ul. Burzowej do nr 46 w kierunku Wadowa o dł. 140 m i szer. 6 m wraz z budową dwustronnych chodników o szer. 2 m, kanalizacji opadowej, rowu melioracyjnego, zatok autobusowych, oświetlenia i przebudową przepustu w rejonie skrzyżowania ul. Lubockiej i Burzowej - etap III  1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  4) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID - etap III  Przebudowana ulica Lubocka wraz z wybudowanymi dwustronnymi chodnikami, kanalizacją opadową, rowami melioracyjnymi, zatokami autobusowymi i oświetleniem na odcinku od ul. Burzowej do nr 46 w kierunku Wadowa. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.90/16** | | Nazwa zadania: | **Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie (ZIT)** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **20 126 966 zł** | | *środki własne Miasta:* | *3 359 691 zł* | | *środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,*  *niepodlegające zwrotowi:* | *16 767 275 zł* | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2016 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VIII, XI, XII, XIII | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) o długości 4700 m.   1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 2. Wykonanie robót budowlanych. 3. Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Wybudowana ścieżka rowerowa od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego). | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.92/17** | | Nazwa zadania: | **Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie (ZIT)** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **8 276 zł** | | *środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,*  *niepodlegające zwrotowi:* | *8 276 zł* | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | RF | | *Lata realizacji:* | 2017 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XV | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ul. Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej. 1) Zakończenie rozliczenia końcowego. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Wybudowana ścieżka rowerowa od ul. Powstańców wzdłuż ul. Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.93/17** | | Nazwa zadania: | **Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT)** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **4 113 647 zł** | | *środki własne Miasta:* | *915 213 zł* | | *środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,*  *niepodlegające zwrotowi:* | *3 198 434 zł* | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2017 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VI | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż al. Armii Krajowej oraz wzdłuż ul. Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa. 1) Dokończenie robót budowlanych. 2) Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Wybudowana ścieżka rowerowa od ul. Przybyszewskiego wzdłuż al. Armii Krajowej oraz wzdłuż ul. Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.96/15** | | Nazwa zadania: | **Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **1 500 003 zł** | | *środki własne Miasta:* | *429 359 zł* | | *środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,*  *niepodlegające zwrotowi:* | *1 070 644 zł* | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2015 - 2020 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VII | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Rozpoczęta budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Księcia Józefa na odcinku: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim i od ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granic miasta. 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót  budowlanych.  2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.  3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 4) Rozpoczęcie robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Rozpoczęte roboty budowlane. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.97/16** | | Nazwa zadania: | **Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **5 887 462 zł** | | *środki własne Miasta:* | *1 743 397 zł* | | *środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,*  *niepodlegające zwrotowi:* | *4 144 065 zł* | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2016 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica III | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego.   1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/ PNB / Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 2. Wykonanie robót budowlanych 3. Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Wybudowana ścieżka rowerowa od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.99/17** | | Nazwa zadania: | **Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **2 344 001 zł** | | *środki własne Miasta:* | *583 544 zł* | | *środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,*  *niepodlegające zwrotowi:* | *1 760 447 zł* | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2017 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VIII | | |  |  |
| |  | | --- | |  | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Babińskiego od skrzyżowania z ul. Bunscha następnie wzdłuż ul. Baczyńskiego oraz Skotnickiej do skrzyżowania z ul. Trockiego.   1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/ PNB / Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 2. Wykonanie robót budowlanych. 3. Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Babińskiego od skrzyżowania z ul. Bunscha następnie wzdłuż ul. Baczyńskiego oraz Skotnickiej do skrzyżowania z ul. Trockiego. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.106/15** | | Nazwa zadania: | **Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **3 000 000 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2015 - 2022 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVIII | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Rozpoczęcie rozbudowy ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy  1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  3) Rozpoczęcie robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Rozpoczęte roboty budowlane. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIM/T1.107/08** | | Nazwa zadania: | **Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów"** | | |
|  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **307 575 zł** | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2008- 2022 | | *Jednostka realizująca:* | ZIM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIII | | |
| |  | | --- | |  | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Opracowanie dokumentacji projektowej. 1) Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej. 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.112/09** | | Nazwa zadania: | **Rozbudowa ul. Domagały** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **1 000 000 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2009 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XII | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2018 r.:** | | Kontynuacja rozbudowy ulicy klasy D, o przekroju 1 x 2 (uliczny), wraz z infrastrukturą na dł. 30 m.  1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych - przełożenie i zabezpieczenie kabli zasilających.  2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych - przełożenie i zabezpieczenie kabli zasilających.  3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  6) Wykonanie robót budowlanych.  7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy. | | **Efekt w 2018 r.:** | | Rozbudowana ulica. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.113/15** | | Nazwa zadania: | **Budowa nowej ul. Kolnej** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **5 290 000 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2015 - 2020 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VIII | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Budowa nowej ulicy. 1) Kontynuacja robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Kontynuowane roboty budowlane. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.115/15** | | Nazwa zadania: | **Rozbudowa ul. Lubostroń** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **134 455 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2015 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VIII | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Lubostroń na odcinku od budynku 3C do ul. Kobierzyńskiej wraz ze skrzyżowaniem Lubostroń/Kobierzyńska. 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.116/15** | | Nazwa zadania: | **Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **1 800 000 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2015 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XII | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Przebudowa al. Dygasińskiego od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej o dł. 150 m o szer. ciągu pieszo-jezdnego 4,5 m, wraz z infrastrukturą techniczną oraz placem manewrowym i budową pochylni dla osób niepełnosprawnych  1) Zakończenie robót budowlanych. 2) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Przebudowana al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.117/15** | | Nazwa zadania: | **Budowa połączenia ul. Ściegiennego z ul. Żabią oraz budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **97 785 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2015 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XII | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy połączenia ul. Ściegiennego z ul. Żabią oraz budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148. 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID . | | **Efekt w 2019 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID . | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIM/T1.123/15** | | Nazwa zadania: | **Budowa ul. 8 Pułku Ułanów** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **1 000 000 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2015 - 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZIM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VIII | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. 8 Pułku Ułanów. 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.125/16** | | Nazwa zadania: | **Przebudowa ul. Glinik** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **4 910 600 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2016 - 2021 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVII | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
|  |  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Rozbudowa ul. Wadowskiej i rozpoczęcie rozbudowy ul. Glinik.  1) Wykonanie robót budowlanych - ul. Wadowska. 2) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy - ul. Wadowska. 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Glinik.  4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - ul. Glinik. 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych  6) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych | | **Efekt w 2019 r.:** | | Przebudowana ul. Wadowska. Rozpoczęta rozbudowa ul. Glinik. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.132/15** | | Nazwa zadania: | **Rozbudowa ul. Wrobela** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **3 602 081 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2015 - 2022 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIII | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
|  |  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Rozpoczęcie rozbudowy ul. Wrobela etap III - od ul. Husarska do studni D 51- rejon budynku 101a o długości ok 390 m. 1) Zakończenie opracowania aktualizacji dokumentacji projektowej. 2) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych – etap III. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Rozpoczęta rozbudowa ul. Wrobela – III etap. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.140/16** | | Nazwa zadania: | **Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **2 356 121 zł** | | *środki własne Miasta:* | *372 968 zł* | | *środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,*  *niepodlegające zwrotowi:* | *1 983 153 zł* | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2016 - 2020 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I - XVIII | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Rozpoczęcie modernizacji systemu tablic zmiennej treści na najważniejszych trasach wjazdowych do Krakowa pozwalającego na dostarczanie poszerzonej informacji. 1) Opracowanie dokumentacji projektowej  2) Rozpoczęcie robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Rozpoczęta modernizacja systemu tablic informacyjnych. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.143/16** | | Nazwa zadania: | **Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **26 937 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2016 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIII | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego.  1) Uzyskanie ostatecznej decyzji PNB. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.145/16** | | Nazwa zadania: | **Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowa - ul. Tyniecka** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **1 662 379 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2016 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VIII | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku od ul. Widłakowej do ul. Tynieckiej.  1) Zakończenie robót budowlanych. 2) Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Przebudowana ścieżka rowerowa wzdłuż Wisły na odcinku od ul. Widłakowej do ul. Tynieckiej. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.150/16** | | Nazwa zadania: | **Przebudowa Rynku Kleparskiego** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **1 075 000 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2016 - 2020 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Zakończenie przebudowy ul. Rynek Kleparski odcinek od ul. Basztowej do ul. Paderewskiego –  etap I. 1) Zakończenie wykonania robót budowlanych. 2) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy. Rozpoczęcie przebudowy ul. Rynek Kleparski odcinek od ul. Paderewskiego do ul. Św. Filipa –  etap II. 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 3) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Przebudowana ul. Rynek Kleparski – etap I. Rozpoczęta przebudowa ul. Rynek Kleparski – etap II. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.151/16** | | Nazwa zadania: | **Rewitalizacja Placu Biskupiego** | | |  |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **4 900 000 zł** | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2016 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I | | |  |
| |  | | --- | |  | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |
|  |  |  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Wykonanie rewitalizacji Placu Biskupiego. 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  3) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Zrewitalizowany Plac Biskupi. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.152/16** | | Nazwa zadania: | **Przebudowa ul. Płaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **50 000 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2016 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIII | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Płaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej.   1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.154/16** | | Nazwa zadania: | **Rozbudowa ul. Witkowickiej** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **366 540 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2016 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica IV | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Witkowickiej.  1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.155/16** | | Nazwa zadania: | **Rozbudowa ul. Chylińskiego** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **3 500 000 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2016 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica IV | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Rozbudowa ul. Chylińskiego jako drogi gminnej kategorii dojazdowej o dł. ok. 300 m o szer. jezdni 6 m z obustronnym chodnikiem o szer. 2 m. 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 3) Wykonanie robót budowlanych.  4) Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Rozbudowana ul. Chylińskiego. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.156/16** | | Nazwa zadania: | **Budowa połączenia drogowego ul. Szafirowej z ul. Jabłonną** | | |  |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **67 158 zł** | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2016 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica IV | | |  |
|  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |
|  |  |  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy połączenia drogowego ul. Szafirowej z ul. Jabłonną. 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.158/16** | | Nazwa zadania: | **Rozbudowa ul. Kozienickiej** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **293 716 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2016 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VIII | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
|  |  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Kozienickiej, na odcinku od ul. Skotnickiej do Starzyńskiego/Szerokie Łąki.  1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID. | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.166/16** | | Nazwa zadania: | **Rozbudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy** | |
|  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **113 690 zł** | |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2016 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica X | |
|  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | |
|  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Zawarcie umowy na wykonanie rozbudowy ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a  ul. Zawiszy. 1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 2) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Wykonane roboty budowlane. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.168/16** | | Nazwa zadania: | **Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **198 000 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2016 - 2021 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica X | | |  |  |
| |  | | --- | |  | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Zadanie nr 1: Rozbudowa ul. Ważewskiego (drogi lokalnej gminnej) od ul. Zakopiańskiej do granicy posesji nr 11A i 13 wraz ze skrzyżowaniem ul. Ważewskiego z ul. Zakarczmie oraz rozbudowa ul. Zakarczmie (drogi dojazdowej gminnej) od skrzyżowania z ul. Ważewskiego do wjazdu na posesję nr 8. Odcinki o łącznej długości 190 m (minimalna szerokość jezdni: dla ul. Ważewskiego - 5,5 m, a dla ul. Zakarczmie – 5 m).   1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. 2. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 3. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 4. Rozpoczęcie robót budowlanych.   Zadanie nr 2:  Rozbudowa ul. Ważewskiego od posesji nr 11A i 13 do posesji nr 16, 20 o długości 150 m (minimalna szerokość jezdni dla ul. Ważewskiego – 5,5 m).   1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. 2. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 3. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 4. Rozpoczęcie robót budowlanych.   Zadanie nr 3:  Rozbudowa ul. Zakarczmie od posesji nr 8 do posesji nr 17 o długości 220 m (minimalna szerokość jezdni dla ul. Zakarczmie – 5 m). 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 4) Rozpoczęcie robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Rozpoczęta rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I i ul. Zakarczmie - etap I. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.169/16** | | Nazwa zadania: | **Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **350 000 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2016 - 2022 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica IV | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Stelmachów i ul. Piaskowej.   1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.170/16** | | Nazwa zadania: | **Rozbudowa ul. Łepkowskiego** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **7 104 430 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2016 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica III | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Rozbudowa ul. Łepkowskiego na odcinku o dł. 600 m do jezdni o szer. 6 m i odcinkowym chodnikiem. 1) Zakończenie robót budowlanych. 2) Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Rozbudowana ul. Łepkowskiego. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.177/17** | | Nazwa zadania: | **Budowa skrzyżowania z ruchem okrężnym ul. Heleny/Ćwiklińskiej/Barbary** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **700 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2017 - 2020 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XII | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
|  |  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Rozpoczęcie budowy skrzyżowania z ruchem okrężnym w ul. Heleny / Ćwiklińskiej / Barbary.   1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 2. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 3. Rozpoczęcie robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Rozpoczęte roboty budowlane. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.179/17** | | Nazwa zadania: | **Przebudowa ul. Bieżanowskiej** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **5 075 000 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2017 - 2020 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XII | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Przebudowa ul. Bieżanowskiej na odcinku od ul. Jerzmanowskiego do ul. Nad Potokiem. 1) Zawracie umowy na wykonanie robót budowlanych. 2) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Rozpoczęte roboty budowlane. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.182/17** | | Nazwa zadania: | **Rozbudowa ul. Szafrana** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **104 058 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2017 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIII | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
|  |  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Szafrana. 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.187/17** | | Nazwa zadania: | **Rozbudowa ul. Tynieckiej** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **109 000 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2017 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VIII | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi od ul. Tynieckiej do granicy działek 8/10, 8/3 obr. 3 Podgórze. 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIM/T1.188/17** | | Nazwa zadania: | **Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu** | | |  |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **150 000 zł** | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2017 - 2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZIM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XII | | |  |
|  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
|  |  |  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu - opracowanie dokumentacji projektowej.  Etap I 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na PFU. 2) Zawarcie umowy na PFU. 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektuj i wybuduj.  Etap II  1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na PFU i koncepcję.  2) Zawarcie umowy na PFU i koncepcję. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Opracowany Program Funkcjonalno-Użytkowy. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.191/17** | | Nazwa zadania: | **Przebudowa ul. Zalesie (na odcinku Drukarska - Przemiarki)** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **71 340 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2017 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VIII | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Zalesie.  1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.193/17** | | Nazwa zadania: | **Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaułek** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **2 500 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2017 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VI | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
|  |  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Rozpoczęcie przebudowy dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaułek.   1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 2. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 3. Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Wykonane roboty budowlane. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.199/17** | | Nazwa zadania: | **Modernizacja ul. Gałęzowskiego** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r*.: | **43 927 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2017 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica X | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2018 r.:** | | Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji ul. Gałęzowskiego.   1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. | | **Efekt w 2018 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.200/17** | | Nazwa zadania: | **Modernizacja ul. Niewodniczańskiego** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **179 580 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2017 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica X | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji ul. Niewodniczańskiego.   1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.201/17** | | Nazwa zadania: | **Budowa chodnika przy ulicy Glogera od klasztoru Karmelitów Bosych Glogera 5 do granicy Miasta Krakowa** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **38 376 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2017 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica IV | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
|  |  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Glogera. 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.204/17** | | Nazwa zadania: | **Ul. Zakliki z Mydlnik - budowa chodnika po stronie wschodniej na odcinku od Młynówki Królewskiej do stacji szynobusu** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019r.:* | **1 200 000 zł** | |  |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2017 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VI | | |
|  |  |
|  |  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Budowa chodnika przy ul. Zakliki z Mydlnik. 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 4) Wykonanie robót budowlanych. 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Wybudowany chodnik przy ul. Zakliki z Mydlnik. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.205/17** | | Nazwa zadania: | **Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT)** | | |
|  |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **2 005 000 zł** | Finansowanie w 2018r.: |  | | *środki własne Miasta:* | *307 166 zł* |  |  | | *środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,*  *niepodlegające zwrotowi:* | *1 697 834 zł* |  |  | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2017 - 2020 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica III | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | |
|  |  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Rozpoczęcie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od ul. Żelaznej do ul. Opolskiej. Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach ZIT. 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót  budowlanych.  2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.  3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/ PNB / Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 4) Rozpoczęcie robót budowlanych. 5) Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach ZIT. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Rozpoczęte roboty budowlane. Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji w ramach ZIT. | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.206/17** | | Nazwa zadania: | **Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do numeru Bogucianka 32** | | |  |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **33 825 zł** | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | RF | | *Lata realizacji:* | 2017 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VIII | | |  |
|  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | | |  |
|  |  |  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Rozliczenie prac projektowych wykonanych w 2018 r. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Rozliczone prace projektowe wykonane w 2018 r. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.212/17** | | Nazwa zadania: | **Rozbudowa ulicy Rybitwy/Szparagowa - etap I** | | |  |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **2 900 000 zł** | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2017 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIII | | |  |
|  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |
|  |  |  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Rozbudowa ul. Szparagowej na odcinku od ul. Rybitwy do ul. Półłanki - etap I. 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID i wykonanie robót budowlanych. 2) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Rozbudowana ul. Szparagowa na odcinku od ul. Rybitwy do ul. Półłanki. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.213/17** | | Nazwa zadania: | **Program budowy chodników** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **5 500 000 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2017 - 2022 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I - XVIII | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Budowa chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa m.in.: przy ul. Moszyńskiego,  ul. Siarczanogórskiej, ul. Łupaszki, ul. Nad Strugą, ul. Glogera oraz przy ul. Golikówka, Łutnia i Beliny-Prażmowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji w dzielnicach peryferyjnych.   1. Zawarcie umowy/umów na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy   chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.   1. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy chodników w wybranych   lokalizacjach miasta Krakowa.   1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy   chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.   1. Zawarcie umowy/umów na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa. 2. Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszeń wykonania robót budowlanych. 3. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 4. Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych. 5. Wykonanie robót budowlanych. 6. Przyjęcie zawiadomień o zakończeniu budowy. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Wybudowane chodniki w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.218/17** | | Nazwa zadania: | **Budowa drogi wjazdowej z al. Jana Pawła II do os. Centrum E** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **44 680 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2017 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVIII | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi wjazdowej z al. Jana Pawła II. 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID i PNB. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID i PNB. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.222/17** | | Nazwa zadania: | **Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **88 437 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2017 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica III | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
|  |  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada.   1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.230/18** | | Nazwa zadania: | **Łączymy Parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V, VI, VII do Ojcowa** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **1 470 000 zł** | | *budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja IV:* | *1 470 000 zł* | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2018 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I, IV, V, VI, VII | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. Armii Krajowej o długości ok. 650 m na odcinku od ul. Przybyszewskiego do ul. Piastowskiej.   1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 2. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 3. Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż al. Armii Krajowej na odcinku od ul. Przybyszewskiego do ul. Piastowskiej. | | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.232/18** | | Nazwa zadania: | **Budowa ścieżki rowerowej w ciągu wałów Wisły wraz z obiektem mostowym nad rzeką Białuchą w Krakowie (ZIT)** | |
|  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **349 000 zł** | |
| |  |  | | --- | --- | | *środki własne Miasta:* | *123 904 zł* | | *środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,*  *niepodlegające zwrotowi:* | *225 096 zł* | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2018 - 2020 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica III | |
|  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | |
|  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Opracowanie dokumentacji projektowej dla ścieżki rowerowej w ciągu wałów Wisły wraz z obiektem mostowym nad rzeką Białuchą. 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót  budowlanych. 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. 4) Zawarcie umowy na opracowanie wniosku aplikacyjnego. 5) Złożenie wniosku aplikacyjnego. 6) Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach ZIT. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji w ramach ZIT. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Numer zadania: | **GK/T1.233/18** | |
| Nazwa zadania: | **Budowa kładki pieszo-rowerowej w rejonie stacji kolejowej Kraków Bonarka** | |
|  |  |  |
| *Finansowanie w 2019 r.:* | | **1 000 000 zł** |
| *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | | RF |
| *Lata realizacji:* | | 2018 - 2019 |
| *Jednostka realizująca:* | | GK |
| *Lokalizacja:* | | Dzielnica XI i XIII |
|  | | |
| **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | |
| Współfinansowanie realizacji inwestycji. | | |
| **Efekt w 2019 r.:** | | |
| Współfinansowanie z PKP PLK S.A. realizacji inwestycji. | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.235/18** | | Nazwa zadania: | **Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella-Sawickiego i ul. Orlińskiego** | | | |
|  | | |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **2 000 000 zł** | | | |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2018 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIV | | | |
| |  | | --- | |  | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
|  | | |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Budowa przystanków autobusowych po obu stronach ulicy Stella-Sawickiego na wysokości istniejącego skrzyżowania z ulicą Orlińskiego wraz z budową przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną, przebudową istniejących ciągów pieszych i ścieżki rowerowej, budową lewoskrętu z ul. Orlińskiego.  1) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 2) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | | |
| Przebudowana ul. Stella-Sawickiego w zakresie przystanków autobusowych w rejonie skrzyżowania  z ul. Orlińskiego. | | |  |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.239/18** | | Nazwa zadania: | **Rozbudowa ścieżek pieszo-rowerowych i tras turystycznych wraz z wykonaniem oznakowania turystyczno-informacyjnego na obszarze Przylasku Rusieckiego** | | |  |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **1 750 000 zł** | | *środki własne Miasta:* | *1 000 000 zł* | | *środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,*  *niepodlegające zwrotowi:* | *750 000 zł* | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2018 - 2020 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVIII | | |  |
|  |  |  |
| |  | | --- | |  | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | |  |
|  |  |  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.** | | Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ścieżek pieszo – rowerowych i tras turystycznych wraz z wykonaniem oznakowania turystyczno – informacyjnego na obszarze Przylasku Rusieckiego. 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót  budowlanych. 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/ PNB / Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  4) Zawarcie umowy na opracowanie wniosku aplikacyjnego. 5) Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach ZIT. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID/ PNB / Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji w ramach ZIT. | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.240/19** | | Nazwa zadania: | **Chodnik zamiast błota – do tramwaju suchą stopą w Płaszowie** | | |  |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **34 000 zł** | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *budżet obywatelski Dzielnic – edycja V:* | *34 000 zł* | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIII | | |  |
|  |  |  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika na odcinku ok. 40 m w Płaszowie od ul. Lipskiej do osiedla Bagry Park - współfinansowanie z zad. Inwestycyjnym Dzielnicy XIII nr ZIKIT/DIR/T-XIII-3/19.   1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. 2. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. 3. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 4. Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Wybudowany chodnik. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.241/19** | | Nazwa zadania: | **Do Wilgi - promenada spacerowa** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **64 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *budżet obywatelski Dzielnic – edycja V:* | *64 000 zł* | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica IX | | |
|  |  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia promenady spacerowej w ul. Do Wilgi na odcinku o długości ok. 180 m wraz z szafą oświetlenia w trybie „zaprojektuj i wybuduj” - współfinansowanie z zad. Inwestycyjnym Dzielnicy IX nr ZIKiT/DIR/T-IX-2/19.  1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót  budowlanych.  2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.  3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.   1. Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Wybudowane oświetlenie. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.244/19** | | Nazwa zadania: | **Łączymy parki Krakowa** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **40 700 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja V:* | *40 700 zł* | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VII | | |
|  |  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Zakup i montaż tablic informacyjnych i stacji obsługi rowerów. 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż tablic informacyjnych i stacji obsługi rowerów.  2) Zawarcie umowy na zakup i montaż tablic informacyjnych i stacji obsługi rowerów.  3) Zakup i montaż tablic informacyjnych i stacji obsługi rowerów. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Zamontowane tablice informacyjne i pięć stacji obsługi rowerów. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.245/19** | | Nazwa zadania: | **Budowa drogi dojazdowej od ul. Facimiech do wjazdu na teren Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **4 500 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2019 - 2020 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XII | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
|  |  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Budowa drogi dojazdowej od ul. Facimiech do wjazdu na teren Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji.  1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót  budowlanych. 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID/PNB/  Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  6) Rozpoczęcie robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Rozpoczęte roboty budowlane. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.246/19** | | Nazwa zadania: | **Budowa parkingu przy ul. Wawelskiej (pętla), rejon bloku 60** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **30 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2019 - 2020 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XV | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
|  |  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Budowa miejsc postojowych przy ul. Wawelskiej w rejonie bloku 60 i 61.   1. Przygotowanie dokumentacji przetargowej. 2. Ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej. 3. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej. 4. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Opracowana dokumentacja projektowa i uzyskana decyzja administracyjna. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZTP/T1.247/19** | | Nazwa zadania: | **Koncepcja i budowa wiat rowerowych** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **100 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZTP | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I-XVIII | | |
|  |  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Opracowanie koncepcji i budowy wiat rowerowych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa. 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji dla budowy wiat rowerowych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.  2) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji dla budowy wiat rowerowych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa. 3) Opracowanie koncepcji dla budowy wiat rowerowych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa. 4) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszeń wykonania robót budowlanych. 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 6) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych. 7) Wykonanie robót budowlanych.  8) Przyjęcie zawiadomień o zakończeniu budowy. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Opracowana koncepcja i wybudowane wiaty rowerowe w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZTP/T1.248/19** | | Nazwa zadania: | **Budowa zadaszonych wiat rowerowych** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **100 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZTP | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I-XVIII | | |
|  |  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Budowa zadaszonych wiat rowerowych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa. 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 2) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych. 3) Wykonanie robót budowlanych.  4) Przyjęcie zawiadomień o zakończeniu budowy. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Wybudowane zadaszone wiaty rowerowe w wybranych lokalizacjach miasta. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIM/T1.249/19** | | Nazwa zadania: | **Budowa kładki z ul. Żabiniec do ul. Langiewicza (koncepcja)** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **100 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZIM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I, IV | | |
|  |  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej kładki z ul. Żabiniec do ul. Langiewicza.   1. Przeprowadzenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej kładki z ul. Żabiniec do ul. Langiewicza. 2. Wyłonienie wykonawcy oraz podpisanie umowy na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej kładki z ul. Żabiniec do ul. Langiewicza. 3. Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej kładki z ul. Żabiniec do ul. Langiewicza. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Opracowana koncepcja architektoniczno-urbanistyczna kładki z ul. Żabiniec do ul. Langiewicza. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.250/19** | | Nazwa zadania: | **Przebudowa ul. Pileckiego** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **1 000 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VI | | |
|  |  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Przebudowa ul. Pileckiego  1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  3) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Przebudowana ul. Pileckiego. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.251/19** | | Nazwa zadania: | **Przebudowa ul. Stróżeckiego** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **100 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P+B | | *Lata realizacji:* | 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VI | | |
|  |  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie przebudowy ul. Stróżeckiego  1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.  2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowanych.  3) Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji administracyjnej.  4) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Przebudowana ul. Stróżeckiego. | | | |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.252/19** | | Nazwa zadania: | **Światła na żądanie na przejściu dla pieszych przed Szkołą Podstawową nr 95** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **200 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P+B | | *Lata realizacji:* | 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica III | | |
|  |  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Wykonanie światła na żądanie na przejściu dla pieszych przed Szkołą Podstawową nr 95.  1) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego  2) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.  3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania w formule zaprojektuj i wybuduj.  4) Zawarcie umowy na wykonanie zadania w formule zaprojektuj i wybuduj.  5) Opracowanie dokumentacji projektowej.  6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/zgłoszenie przyjęcia robót budowlanych.  7) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Wykonane oświetlenie. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIM/T1.253/19** | | Nazwa zadania: | **Koncepcja budowy kładki pieszo - rowerowej Dębniki - Zwierzyniec** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **200 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZIM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VII-VIII | | |
|  |  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej kładki pieszo-rowerowej Dębniki-Zwierzyniec.   1. Przeprowadzenie zamówienia publicznego na opracowanie regulaminu oraz przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej kładki pieszo-rowerowej Dębniki-Zwierzyniec. 2. Podpisanie umowy na opracowanie regulaminu oraz przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej kładki pieszo-rowerowej Dębniki-Zwierzyniec. 3. Przeprowadzenie konkursu oraz wyłonienie zwycięzcy, wybranie koncepcji. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Opracowana koncepcja architektoniczno-urbanistyczna kładki pieszo-rowerowej Dębniki-Zwierzyniec. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.254/19** | | Nazwa zadania: | **Budowa drogi równoległej do ul. Turowicza na odcinku od ul. gen. Bolesława Roi do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **1 500 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica IX, XI | | |
|  |  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi równoległej do ul. Turowicza na odcinku od ul. Generała Roi do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego.  1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.  2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.  3) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.  4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.255/19** | | Nazwa zadania: | **Ścieżka rekreacyjna Podgórze Duchackie** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **150 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XI | | |
|  |  |
|  |  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ścieżki rekreacyjnej Podgórze Duchackie.   1. Przygotowanie dokumentacji przetargowej. 2. Ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej. 3. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Opracowana dokumentacja projektowa i uzyskana decyzja administracyjna dla budowy ścieżki rekreacyjnej Podgórze Duchackie. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.256/19** | | Nazwa zadania: | **Ul. Górnickiego - budowa chodnika** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **640 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P+B | | *Lata realizacji:* | 2019 - 2020 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica IV | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
|  |  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Budowa chodnika wzdłuż ul. Górnickiego od wiaduktu kolejowego do ul. Głogowej.   1. Przygotowanie dokumentacji przetargowej. 2. Ogłoszenie przetargu na realizację zadania w formule zaprojektuj i wybuduj. 3. Wyłonienie wykonawcy. 4. Podpisanie umowy z wykonawcą. 5. Rozpoczęcie robót budowlanych.   Zadanie współfinansowane z zadaniem dzielnicowym ZDMK/DIW/T-IV-9/19 | | **Efekt w 2019 r.:** | | Opracowana dokumentacja projektowa. Rozpoczęcie robót budowlanych. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.257/19** | | Nazwa zadania: | **Przebudowa ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej w okolicy bloku nr 2** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **50 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica IV | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
|  |  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Opracowanie koncepcji i PFU dla rozbudowy/budowy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej na odcinku ok. 200 m od bloku nr 2 oraz w pobliżu działki 660/8 obręb 29 Krowodrza, wykonanie chodników, oświetlenia i przekładek kolidującego uzbrojenia (możliwa zmiana przebiegu istniejącego układu drogowego).   1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji i PFU. 2. Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i PFU. 3. Przygotowanie materiałów potrzebnych do złożenia wniosku o ZRID. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Opracowana dokumentacja projektowa do złożenia wniosku o ZRID dla rozbudowy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.258/19** | | Nazwa zadania: | **Chodnik przy ul. Grenadierów** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **80 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica V, VI | | |
|  |  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę chodnikaprzy ul. Grenadierów.  1) Ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy chodnika.  2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy chodnika.  3) Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Opracowana dokumentacja projektowa. Uzyskana prawomocna decyzja o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.259/19** | | Nazwa zadania: | **Budowa lewoskrętu z ul. Żmujdzkiej w al. 29 Listopada** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **200 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2019 - 2020 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica III, IV | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
|  |  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Rozbudowa ul. Żmujdzkiej poprzez wyodrębnienie lewoskrętu przy skrzyżowaniu z al. 29 Listopada.   1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów do złożenia wniosków o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 2. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosków o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 3. Uzyskanie ostatecznej decyzji PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. | | | |

**GOSPODARKA KOMUNALNA**

**Program cmentarnictwa**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIM/U1.1/10** | | Nazwa zadania: | **Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **8 325 100 zł** | | *środki własne Miasta:* | *100 000 zł* | | *koncesja:* | *8 225 100 zł* | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2010 - 2027 | | *Jednostka realizująca:* | ZIM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VIII | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | |  | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Rozpoczęcie budowy cmentarza w Podgórkach Tynieckich.   1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla II i III etapu. 2. Rozpoczęcie robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Uzyskana decyzja o PNB dla II i III etapu. Rozpoczęta budowa cmentarza. | | | |  |

**OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA**

**Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **JP/O1.1/11** | | Nazwa zadania: | **Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej** | | | |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **20 000 000 zł** | | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2011 - 2020 | | *Jednostka realizująca:* | JP | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I - XVIII | | | |  |  |
| |  | | --- | |  | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Udzielanie dotacji celowej w celu ograniczenia niskiej emisji dla Krakowa, zgodnie z: - art. 403 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 r. (z późn. zm.), - uchwałą RMK w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.  1) Prowadzenie ciągłego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej dla zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa na rok 2019. 2) Przeprowadzenie kwalifikacji złożonych wniosków i przyznanie dotacji jw. 3) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej jw. w ramach PONE dla Krakowa na 2019 r. 4) Przeprowadzenie rozliczenia finansowego. 5) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2019 r. 6) Zakończenie rozliczenia finansowego. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Poprawa jakości powietrza w Gminie Miejskiej Kraków, poprzez systematyczną likwidację czynnych palenisk/kotłowni na paliwo stałe, znajdujących się na terenie Miasta. | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **JP/O1.2/11** | | Nazwa zadania: | **Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **1 000 000 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2011 - 2022 | | *Jednostka realizująca:* | JP | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I - XVIII | | |  |  |
| |  | | --- | |  | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Udzielanie dotacji celowej w celu ograniczenia niskiej emisji dla Krakowa, zgodnie z: - art. 403 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, - uchwałą RMK w sprawie Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa. 1) Prowadzenie ciągłego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na instalację kolektorów słonecznych i pomp ciepła w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa na rok 2019. 2) Przeprowadzenie kwalifikacji złożonych wniosków i przyznanie dotacji jw. 3) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej jw. w ramach PONE dla Krakowa na 2019 r. 4) Przeprowadzenie rozliczenia finansowego. 5) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2019 r. 6) Zakończenie rozliczenia finansowego. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Wzrost montowanych odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Miejskiej Kraków. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.3/09** | | Nazwa zadania: | **Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **12 000 000 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2009 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XII | | |  |  |
| |  | | --- | |  | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Zakończenie przebudowy Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich o pow. 8,5 ha wraz z modernizacją fontanny Prof. Zina.  1) Zakończenie robót budowlanych. 2) Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Zakończone roboty budowlane. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/O1.5/17** | | Nazwa zadania: | **Posadowienie toalet na terenie Krakowa** | | | | |  |  |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **2 100 000 zł** | | |  | |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P+B | | *Lata realizacji:* | 2017 - 2022 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I - XVIII | | | | |  |  |
|  |  | |  | |  |  |
| |  | | --- | |  | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | | | |  |  |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Budowa toalety w Dzielnicy XIV – przy ul. Hynka, Park Skalskiego, działka 120/3,  Budowa toalety w Dzielnicy XV – Planty Mistrzejowickie; okolica Skate Parku i ogródka Jordanowskiego od ul. Srebnych Orłów,  Budowa toalety w Dzielnicy XVII – wejście na cmentarz Grębałów od strony pętli tramwajowej Wzgórza Krzesławickie.  1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/ PNB / Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 4) Wykonanie robót budowlanych. 5) Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Posadowione toalety w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta Krakowa. | | | | | |  |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/O1.6/18** | | Nazwa zadania: | **Budowa oświetlenia w Parku na os. Złotego Wieku Fort Batowice** | | | | |
|  | |  | |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **500 000 zł** | | |  | |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2018 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XV | | | | |
|  | |  | |
|  | |  | |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Budowa oświetlenia w Parku na os. Złotego Wieku – Fort Batowice (na długości ok. 1 600 m)  1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  3) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Wybudowane oświetlenie w Parku na os. Złotego Wieku Fort Batowice. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Numer zadania: |  | **ZZM/O1.8/16** | | Nazwa zadania: |  | **Budowa Parku Dębnickiego - część C** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **2 000 000 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2016 - 2020 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VII | | |  |  |
| |  | | --- | |  | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie zagospodarowania Parku Dębnickiego Część C o powierzchni 1,77 ha.  1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla Parku Dębnickiego Część C.  2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych dla Parku Dębnickiego Część C.  3) Rozpoczęcie robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Rozpoczęte roboty budowlane w zakresie zagospodarowania Parku Dębnickiego Część C. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.11/19** | | Nazwa zadania: | **Rewitalizacja i modernizacja parków Krakowa** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **5 000 000 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P+B | | *Lata realizacji:* | 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnice I-XVIII | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Rewitalizacja i modernizacja wybranych parków na terenie Krakowa w tym: modernizacja alejek parkowych w Parku Aleksandry i w Parku Kościuszki oraz rekultywacja Parku Maćka i Doroty.  1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  6) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Zrewitalizowane i zmodernizowane wybrane parki na terenie Krakowa w tym: zmodernizowane alejki parkowe w Parku Aleksandry i w Parku Kościuszki oraz zrekultywowany Park Maćka i Doroty. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.12/18** | | Nazwa zadania: | **Budowa parku sensorycznego z punktem widokowym między osiedlami Tysiąclecia i Oświecenia** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **3 000 000 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2018 - 2020 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XV | | |  |  |
| |  | | --- | |  | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. Rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie budowy parku sensorycznego z punktem widokowym między osiedlami Tysiąclecia i Oświecenia. 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  4) Rozpoczęcie robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Rozpoczęte roboty budowlane. | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **KSOS/O1.14/17** | | Nazwa zadania: | **Przebudowa Parku Sportowego** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **2 000 000 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2017 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | KSOS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica II | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | |  | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Zadaszenie kortów konstrukcją lekką typu "Wimbledon" oraz wybudowanie wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakupem pierwszego wyposażenia. 1) Kontynuacja robót budowlanych. 2) Odbiór wykonanych robót budowlanych.  3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia. 4) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia. 5) Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia. 6) Zakończenie rozliczenia finansowego. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Zadaszone korty konstrukcją lekką typu "Wimbledon" oraz wybudowane wielofunkcyjne boisko sportowe wraz z zagospodarowanym terenem oraz zakupionym pierwszym wyposażeniem. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.22/14** | | Nazwa zadania: | **Zagospodarowanie Parku Duchackiego** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **4 000 000 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2014 - 2022 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XI | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | |  | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Aktualizacja dokumentacji projektowej dla etapu I i II oraz zakończenie robót budowlanych w zakresie etapu III zagospodarowania Parku Duchackiego. 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej - etap I i II. 2) Zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej - etap I i II. 3) Opracowanie zaktualizowanej dokumentacji projektowej - etap I i II. 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie etapu I i II robót budowlanych. 5) Zawarcie umowy na wykonanie etapu I i II robót budowlanych. 6) Zakończenie robót budowlanych - etap III. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Zakończone roboty budowlane w zakresie etapu III oraz rozpoczęte roboty budowlane w zakresie etapu I i II. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **JP/O1.33/15** | | Nazwa zadania: | **Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **8 957 822 zł** | | *środki własne Miasta:* | *5 900 383 zł* | | *środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:* | *3 057 439 zł* | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2015 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | JP | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I - XVIII | | |  |  |
| |  | | --- | |  | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | |  | | | |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Udzielanie dotacji celowej w celu ograniczenia niskiej emisji dla Krakowa, zgodnie z: - art. 403 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, - uchwałą RMK w sprawie Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.  1) Prowadzenie ciągłego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej dla zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej w ramach PONE - ZIT na rok 2019. 2) Przeprowadzenie kwalifikacji złożonych wniosków i przyznanie dotacji. 3) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej jw. w ramach PONE - ZIT dla Krakowa na 2019 r. 4) Przeprowadzenie rozliczenia finansowego. 5) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2019 r. 6) Zakończenie rozliczenia finansowego. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Poprawa jakości powietrza w Gminie Miejskiej Kraków, poprzez systematyczną likwidację czynnych palenisk/kotłowni na paliwo stałe, znajdujących się na terenie Miasta. Realizacja założonych efektów projektu w ramach RPO WM 2014-2020. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **JP/O1.34/19** | | Nazwa zadania: | **Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa z uwzględnieniem termomodernizacji budynków (ZIT)** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **20 847 185 zł** | | *środki własne Miasta:* | *1 691 278 zł* | | *środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:* | *19 155 907 zł* | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2019 | | *Jednostka realizująca:* | JP | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I - XVIII | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Udzielanie dotacji celowej w celu ograniczenia niskiej emisji dla Krakowa, zgodnie z: - art. 403 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska,  - art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 poz. 519, poz. 785, poz. 898), - uchwałą RMK w sprawie Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.  1) Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej dla zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne i podłączenie ciepłej wody użytkowej oraz dofinansowania termomodernizacji budynku, w którym następuje zmiana systemu ogrzewania. 2) Przeprowadzenie kwalifikacji złożonych wniosków i przyznanie dotacji. 3) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej jw.  4) Przeprowadzenie rozliczenia finansowego. 5) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2019 r. 6) Zakończenie rozliczenia finansowego. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Wypłacone dofinansowania dla wybranych beneficjentów w celu finansowego wsparcia zadań z zakresu zmiany systemu ogrzewania oraz termomodernizacji budynków, a co za tym idzie - poprawa jakości powietrza w Gminie Miejskiej Kraków. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIM/O1.38/17** | | Nazwa zadania: | **Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **2 100 000 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2017 - 2021 | | *Jednostka realizująca:* | ZIM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VII | | |  |  |
| |  | | --- | |  | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | 1) Zawarcie umowy na sprawowanie nadzoru inwestorskiego. 2) Rozpoczęcie robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Rozpoczęte roboty budowlane. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.39/15** | | Nazwa zadania: | **Park Zakrzówek** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **2 336 305 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2015 - 2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VIII | | |  |  |
| |  | | --- | |  | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Zakończenie I etapu budowy, rozpoczęcie II etapu budowy. 1) Zakończenie robót budowlanych - I etap. 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - II etap. 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - II etap. 6) Rozpoczęcie robót budowlanych - II etap. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Zakończony I etap budowy. Rozpoczęty II etap budowy. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **KD/O1.42/19** | | Nazwa zadania: | **Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Muzeum Historyczne Miasta Krakowa** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **48 371 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2019 | | *Jednostka realizująca:* | KD | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Dofinansowanie budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy ul. Szczepańskiej 2. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Dofinansowana budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy ul. Szczepańskiej 2. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **KD/O1.43/19** | | Nazwa zadania: | **Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Muzeum Inżynierii Miejskiej** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **82 270 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2019 | | *Jednostka realizująca:* | KD | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I, XIV | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Dofinansowanie budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych zlokalizowanych przy ul. Wawrzyńca 15 oraz na os. II Pułku Lotniczego 26a. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Dofinansowana budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych zlokalizowanych przy ul. Wawrzyńca 15 oraz na os. II Pułku Lotniczego 26a. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **KD/O1.45/19** | | Nazwa zadania: | **Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Krakowskie Biuro Festiwalowe** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **50 209 zł** | |  |  |  |
|  | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* B |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Lata realizacji:* | 2019 | | *Jednostka realizująca:* | KD | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VIII | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Dofinansowanie budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy ul. Konopnickiej 17. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Dofinansowana budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy ul. Konopnickiej 17. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.50/14** | | Nazwa zadania: | **Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **100 000 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2014 - 2022 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIII | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | |  | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Uzyskanie decyzji o PNB w zakresie rewaloryzacji Parku Bednarskiego o pow. 8,3 ha i Wzgórza Lasoty. Rozpoczęcie robót budowlanych. 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  4) Rozpoczęcie robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Rozpoczęte roboty budowlane. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.52/16** | | Nazwa zadania: | **Rewitalizacja Parku Lotników Polskich** | | |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **5 000 000 zł** | |  |  |  | |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2016 - 2021 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIV | | |  |  | |
| |  | | --- | |  | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  | |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Kontynuacja robót budowlanych w zakresie rewitalizacji Parku Lotników Polskich o pow. 43,06 ha w tym budowy pawilonu, rewitalizacji stawu oraz modernizacji alejek i obiektów małej architektury.  1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.  2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.  3) Opracowanie dokumentacji projektowej.  4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji alejek i obiektów małej architektury. 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji alejek i obiektów małej architektury.  6) Rozpoczęcie robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Kontynuowane prace w zakresie budowy pawilonu i rewitalizacji stawu oraz rozpoczęta modernizacja alejek i obiektów małej architektury. | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Numer zadania: | **ZZM/O1.54/16** |
| Nazwa zadania: | **Utworzenie Parku Reduta** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **1 201 873 zł** | | |  |  |  |
|  |  | *662 334 zł* |  |  |  |
|  | *środki własne Miasta:* | *70 375 zł* |  |  |  |
|  | *środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,*  *niepodlegające zwrotowi:* | *469 164 zł* |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2016 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica III | | | |  |  |
|  | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | |  |  |  |
| |  | | --- | |  | | | | |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Utworzenie Parku Reduta: zakończenie robót budowlanych, zakończenie robót dodatkowych, promocja projektu. 1) Zakończenie robót budowlanych.  2) Zakończenie robót dodatkowych 3) Rozliczenie kolizji z siecią energetyczną. 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na promocję projektu (organizacja pikniku, zakup i montaż tablicy pamiątkowej). 5) Zawarcie umowy na promocję projektu. 6) Promocja projektu. 7) Zakończenie rozliczenia finansowego. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Utworzony Park Reduta. Przeprowadzona promocja projektu. Zakończone rozliczenie finansowe. | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZBK/O1.66/14** | | Nazwa zadania: | **Likwidacja źródeł niskiej emisji - zmiana systemów ogrzewania w budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **4 500 000 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2014 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZBK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I - XVIII | | |  |  |
| |  | | --- | |  | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Likwidowanie źródeł niskiej emisji poprzez likwidację palenisk węglowych i zamianę na inne źródło ciepła w wybranych budynkach i lokalach będących w zasobach Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie. 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 4) Wykonanie robót budowlanych. 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Zlikwidowane źródła niskiej emisji w wybranych budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.81/17** | | Nazwa zadania: | **Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **28 305 zł** | | *środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,*  *niepodlegające zwrotowi:* | *28 305 zł* | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2017 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VII | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
|  |  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Wykonanie projektu logo, strony www, oraz tablic informacyjnych dla Centrum Edukacji Ekologicznej.  1) Wykonanie projektu logo, strony www, oraz tablic informacyjnych.  2) Montaż tablic informacyjnych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Wykonany projekt logo, strony www, oraz zamontowane tablice informacyjnych dla Centrum Edukacji Ekologicznej. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.82/17** | | Nazwa zadania: | **Zamieszkaj obok parku** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **3 000 000 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2017 - 2020 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIV | | |  |  |
| |  | | --- | |  | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Kontynuacja budowy nowego parku o pow. ok. 3 ha wokół pasa startowego w Czyżynach. 1) Kontynuacja robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Kontynuowana budowa nowego parku o pow. ok. 3 ha wokół pasa startowego w Czyżynach. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.96/17** | | Nazwa zadania: | **Budowa Smoczego Skweru przy ul. Wolności** | | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
|  | *Finansowanie w 2019 r.:* | **300 000 zł** | |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2017 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XI | | | |  |  |
|  |  | |  |  |  |
| |  | | --- | |  | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | | |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie oświetlenia Smoczego Skweru o pow. 2000 m2 wzdłuż ul. Wolności.  1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonanie robót budowlanych. 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonanie robót budowlanych. 3) Przyjęcie zgłoszenia wykonanie robót budowlanych. 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 6) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Wykonane roboty budowlane z zakresie oświetlenia Smoczego Skweru. | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.101/17** | | Nazwa zadania: | **Program budowy Smoczych Skwerów** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **1 000 000 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2017 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica V, VII | | |  |  |
| |  | | --- | |  | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Kontynuacja budowy "Smoczego Skweru" w Parku Decjusza. 1) Wykonanie robót budowlanych. 2) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Wybudowany Smoczy Skwer w Parku Decjusza. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.111/17** | | Nazwa zadania: | **Dolina rzeki Sudół Dominikański - połączenie parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **1 450 000 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2017 - 2020 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XV | | |  |  |
| |  | | --- | |  | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Kontynuacja prac II etapu na terenie doliny rzeki Sudół Dominikański o pow. 26 000 m2 i połączenia parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta. 1) Kontynuacja robót budowlanych II etapu. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Kontynuowane roboty budowlane II etapu. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.116/17** | | Nazwa zadania: | **Rewitalizacja Zalewu Nowohuckiego - budowa tężni solankowej** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **500 000 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2017 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVI | | |  |  |
| |  | | --- | |  | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Budowa tężni solankowej wraz z rewitalizacją Zalewu Nowohuckiego. 1) Wykonanie robót budowlanych. 2) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Wybudowana tężnia oraz zrewitalizowany Zalew Nowohucki. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.117/17** | | Nazwa zadania: | **Rewitalizacja Parku Jordana** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **5 000 000 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2017 - 2022 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica V | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | |  | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie rewitalizacji Parku Jordana etap I i II oraz zakończenie budowy wodnego placu zabaw wraz z przebudową amfiteatru. 1) Zakończenie robót budowlanych w zakresie budowy wodnego placu zabaw wraz z przebudową amfiteatru.  2) Rozpoczęcie robót budowlanych – etap I i II.  3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych – etap VII.  4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych- etap VII. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Zakończona budowa wodnego placu zabaw wraz z przebudową amfiteatru. Rozpoczęte roboty budowlane – etap I i II. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **GK/O1.125/18** | | Nazwa zadania: | **Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **500 000 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2018 - 2021 | | *Jednostka realizująca:* | GK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I - XVIII | | |  |  |
| |  | | --- | |  | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Budowa instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków użyteczności publicznej.  1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.  2) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.  3) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.  4) Montaż instalacji PV.  5) Zgłoszenie instalacji do firmy dystrybucyjnej energii elektrycznej. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Uruchomienie 2-4 instalacji fotowoltaicznych o mocy od 10 do 50 KWp każda. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **JP/O1.126/18** | | Nazwa zadania: | **Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **3 000 000 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2018 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | JP | | Lokalizacja: | Dzielnica I - XVIII | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | |  | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Udzielenie dotacji celowej w celu finansowego wsparcia zadań z zakresu termomodernizacji, zgodnie z: - art. 403 ust. 5 w związku z art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 poz. 519, poz. 785, poz. 898); - uchwałą RMK w sprawie przyjęcia Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa. 1) Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, obejmujących: docieplenie ścian zewnętrznych; docieplenie dachów, stropodachów, stropów nad ostatnią kondygnacją lub ostatnią ogrzewaną kondygnacją; docieplenie podłóg na gruncie lub stropów nad nieogrzewaną piwnicą; wymianę okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych w ramach Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa na rok 2019. 2) Przeprowadzenie kwalifikacji złożonych wniosków i przyznanie dotacji jw. 3) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej jw. w ramach Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa na 2019 r. 4) Przeprowadzenie rozliczenia finansowego. 5) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2019 r. 6) Zakończenie rozliczenia finansowego. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Wypłacone dofinansowania dla wybranych beneficjentów w celu finansowego wsparcia zadań z zakresu termomodernizacji. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.127/18** | | Nazwa zadania: | **Zalew Bagry – zagospodarowanie** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:*  *budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV:* | **2 000 000 zł**  *2 000 000 zł* | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2018 - 2020 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIII | | |  |  |
| |  | | --- | |  | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Uzyskanie decyzji o PNB dla zagospodarowania Zalewu Bagry o pow. ok 6 ha - etap II. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych dla II etapu. 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla II etapu. 2) Zakończenie robót budowlanych dla I etapu części I. 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlach. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o PNB dla zagospodarowania Zalewu Bagry - etap II. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.128/18** | | Nazwa zadania: | **Zaciągnij się po TĘŻNIE - SOLANKOWE orzeźwienie dla Krakowa** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:*  *budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV:* | **927 976 zł**  *927 976 zł* | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P+B | | *Lata realizacji:* | 2018 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I - XVIII | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | |  | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa tężni solankowej przy ul. Padniewskiego. 1) Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Zakończona budowa tężni solankowej przy ul. Padniewskiego. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.129/18** | | Nazwa zadania: | **Park przy ul. Wadowickiej** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **1 200 000 zł** | |  |  |  |
|  | *budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV: 1 200 000 zł* |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2018 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIII | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | |  | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Budowa Parku przy ul. Wadowickiej o pow. 80 a. 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonania robót budowlanych. 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 3) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Zakończona budowa Parku przy ul. Wadowickiej o pow. 80 a. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.133/18** | | Nazwa zadania: | **Rewitalizacja Placu Św. Ducha w Krakowie** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **1 000 000 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2018 - 2020 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I | | |  |  |
| |  | | --- | |  | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. Rozpoczęcie budowy w zakresie rewitalizacji Placu Św. Ducha. 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  4) Rozpoczęcie robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Rozpoczęte roboty budowlane w zakresie rewitalizacji Placu Św. Ducha. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.134/18** | | Nazwa zadania: | **"Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **6 566 780 zł** | | *środki własne Miasta:* | *1 641 695 zł* | | *środki budżetu Państwa:* | *656 678 zł* | |  |  |  |
|  | *środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, 4 268 407 zł*  *niepodlegające zwrotowi:* |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P+B | | *Lata realizacji:* | 2018 - 2020 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVIII | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | |  | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla ośmiu kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty (Dz. XVIII) dla osiedli: Ogrodowe, Zielone, Na Skarpie, Górali, Zgody, Centrum A, Centrum B, Centrum D. 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla ośmiu kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty.  2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla ośmiu kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej i wykonane roboty budowlane w zakresie rewitalizacji 8 wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.143/18** | | Nazwa zadania: | **Stacja ładowania pojazdów elektrycznych** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **160 860 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2018 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica V | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | |  | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych na obszarze stadionu Wisły Kraków przy ul. Reymonta.  1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 3) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Wybudowana stacja ładowania pojazdów elektrycznych na obszarze stadionu Wisły Kraków przy ul. Reymonta. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.144/18** | | Nazwa zadania: | **Life Urbangreen** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **315 000 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2018 - 2021 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIV | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | |  | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Zakup samochodu, przyczepy i sprzętu specjalistycznego. 1) Ogłoszenie zamówień publicznych na zakup samochodu, przyczepy i sprzętu specjalistycznego. 2) Zawarcie umów na zakup samochodu, przyczepy i sprzętu specjalistycznego. 3) Zakupione: samochód, przyczepa i sprzęt specjalistyczny. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Zakupiony samochód, przyczepa i sprzęt specjalistyczny. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIS/O1.147/19** | | Nazwa zadania: | **Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **80 270 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZIS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XI | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych. 1) Odbiór opracowanej dokumentacji projektowej. 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 4) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Wybudowana stacja ładowania pojazdów elektrycznych. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/O1.148/19** | | Nazwa zadania: | **Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **208 830 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIV, XVI | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i budowa 5 stacji ładowania pojazdów elektrycznych. 1) Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 4) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Opracowana dokumentacja projektowa. Wybudowane stacje ładowania pojazdów elektrycznych. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **MOPS/O1.149/19** | | Nazwa zadania: | **Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **47 891 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2019 | | *Jednostka realizująca:* | MOPS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIII | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Budowa 1 stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy ul. Józefińskiej. 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 3) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Wybudowana stacja ładowania pojazdów elektrycznych na przy Józefińskiej. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZBK/O1.150/19** | | Nazwa zadania: | **Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **62 762 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZBK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIV | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Wykonanie przyłącza i przygotowanie terenu pod montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Dostawa i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych. 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych 3) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Wybudowana stacja ładowania pojazdów elektrycznych wraz z przyłączem. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **OU/O1.151/19** | | Nazwa zadania: | **Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **275 105 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2019 | | *Jednostka realizująca:* | OU | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I, II, XIII | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Budowa 6 stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy budynkach UMK: Plac Wszystkich Świętych 3-4, ul. Wielicka 28, Al. Powstania Warszawskiego 10. 1) Wykonanie robót budowlanych. 2) Odbiór wykonanych robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Wybudowane stacje ładownia pojazdów elektrycznych. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZCK/O1.152/19** | | Nazwa zadania: | **Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **46 691 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZCK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica III | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych w obiekcie ZCK przy ul. Powstańców 48 w Krakowie. 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej. 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.  3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  5) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Wybudowana stacja ładowania pojazdów elektrycznych w obiekcie ZCK przy ul. Powstańców 48 w Krakowie. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **SMMK/O1.153/19** | | Nazwa zadania: | **Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **150 068 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2019 | | *Jednostka realizująca:* | SMMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica III, XI | | |
|  |  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Budowa 4 stacji ładowania pojazdów elektrycznych: 3 stacje przy ul. Dobrego Pasterza 116, 1 stacja przy ul. Cechowa 19.  1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych  2) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Wybudowane 4 stacje ładowania pojazdów elektrycznych. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.154/19** | | Nazwa zadania: | **Więcej ruchu - rozbudowa siłowni zewnętrznej w Parku Kościuszki** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **60 000 zł** | | *budżet obywatelski Dzielnic - edycja V:* | *60 000 zł* | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica IV | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Rozbudowa siłowni zewnętrznej o pow. 400 m2 w Parku Kościuszki. 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 6) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Rozbudowana siłownia zewnętrzna w Parku Kościuszki. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.155/19** | | Nazwa zadania: | **Otoczenie przyjazne czworonogom** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **57 000 zł** | | *budżet obywatelski Dzielnic - edycja V:* | *57 000 zł* | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica IV | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Zakup i montaż pojemników z dystrybutorami na worki na psie odchody na terenie Dzielnicy IV. 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 3) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Zamontowane pojemniki z dystrybutorami na worki na psie odchody na terenie Dzielnicy IV. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.156/19** | | Nazwa zadania: | **Platforma pod gniazdo bocianie przy Parku Na Zakrzowieckiej** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **10 000 zł** | | *budżet obywatelski Dzielnic - edycja V:* | *10 000 zł* | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VIII | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Budowa platformy pod bocianie gniazdo o pow. 9 m2 przy Parku Na Zakrzowieckiej. 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 6) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Wybudowana platforma pod bocianie gniazdo przy Parku Na Zakrzowieckiej. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.157/19** | | Nazwa zadania: | **Budowa Street Workout Parku** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **75 000 zł** | | *budżet obywatelski Dzielnic - edycja V:* | *75 000 zł* | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XI | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Budowa Street Workout Parku w Parku Kurdwanów o pow. 200 m2. 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 6) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Wybudowany Street Workout Park w Parku Kurdwanów. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.158/19** | | Nazwa zadania: | **Zielona Olsza II** | | | |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **75 000 zł** | | *budżet obywatelski Dzielnic- edycja V:* | *75 000 zł* | | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica III | | | |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Rewitalizacja skweru o pow. 56 a pomiędzy blokami przy ul. Miechowity 1, 3, 7, a ul. Lublańską 22 - współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym dzielnicy III nr ZZM/DIR/O-III-2/19.  1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 6) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Zrewitalizowany skwer pomiędzy blokami przy ul. Miechowity 1, 3, 7 a ul. Lublańską 22. | | | | |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.159/19** | | Nazwa zadania: | **Bez psich kupek !** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **19 500 zł** | | *budżet obywatelski Dzielnic - edycja V:* | *19 500 zł* | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica III | | |
|  |  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Zakup i montaż koszy na psie odchody na terenie Dzielnicy III. 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  3) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Zamontowane kosze na psie odchody na terenie Dzielnicy III. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.160/19** | | Nazwa zadania: | **Zielony skwer przy ul. Lipskiej** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **180 000 zł** | | *budżet obywatelski Dzielnic - edycja V:* | *180 000 zł* | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIII | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Opracowanie dokumentacji projektowej i zagospodarowanie zielonego skweru o pow. ok. 85 a przy ul. Lipskiej. 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robot budowlanych. 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 6) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Zagospodarowany zielony skwer przy ul. Lipskiej. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.161/19** | | Nazwa zadania: | **Doposażenie ogródka jordanowskiego w elementy zabawowe** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **40 000 zł** | | *budżet obywatelski Dzielnic - edycja V:* | *40 000 zł* | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIV | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Opracowanie dokumentacji projektowej i doposażenie ogródka jordanowskiego o pow. ok. 45a w elementy zabawowe przy ul. Hynka. 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robot budowlanych. 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 6) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Doposażony ogródek jordanowski w elementy zabawowe przy ul. Hynka. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.162/19** | | Nazwa zadania: | **Bezpieczna nawierzchnia na siłowniach zewnętrznych** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **21 800 zł** | | *budżet obywatelski Dzielnic - edycja V:* | *21 800 zł* | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVI | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Opracowanie dokumentacji projektowej i położenie bezpiecznej nawierzchni na terenie dwóch siłowni zewnętrznych na Plantach Bieńczyckich o pow. 60 m2 (os. Kalinowe, os. Jagiellońskie) -współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym dzielnicy XVI nr ZZM/DIR/O-XVI-4/19. 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej. 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. 3) Opracowanie dokumentacji projektowej. 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 6) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Wybudowana bezpieczna nawierzchnia na terenie dwóch siłowni zewnętrznych na Plantach Bieńczyckich. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.163/19** | | Nazwa zadania: | **Aleja Róż na nowo - cz. 1: wygodne siedziska na schodach** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **18 000 zł** | | *budżet obywatelski Dzielnic - edycja V:* | *18 000 zł* | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVIII | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zakup i montaż siedzisk na schodach w Alei Róż o pow. ok. 500 m2 - współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym dzielnicy XVIII  nr ZZM/DIR/O - XVIII - 4/19.  1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robot budowlanych. 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 6) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Zamontowane siedziska na schodach w Alei Róż. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.164/19** | | Nazwa zadania: | **Tężnia solankowa** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **100 000 zł** | | *budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja V:* | *100 000 zł* | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P+B | | *Lata realizacji:* | 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIII | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wybudowanie tężni solankowej po wschodniej stronie Zalewu Bagry u wylotu ul. Koziej. 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. 2) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. 3) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. 5) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Opracowany program funkcjonalno-użytkowy. Zawarta umowa na zaprojektowanie i wybudowanie tężni solankowej po wschodniej stronie Zalewu Bagry u wylotu ul. Koziej. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.165/19** | | Nazwa zadania: | **Czyżby zapomniano o Zalewie Nowohuckim… i Nowej Hucie?** | | |  |  |
|  |  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **7 400 030 zł** | | *budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja V:* | *7 400 030 zł* | |  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVI | | |  |  |
|  |  |  |  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Aktualizacja dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie rewitalizacji Zalewu Nowohuckiego. Rekultywacja plaży i zieleni, montaż stolików szachowych i placu zabaw, wybieg dla psów. 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej. 2) Zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej. 3) Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej. 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 6) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Zakończone roboty budowlane w zakresie rewitalizacji Zalewu Nowohuckiego. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.166/19** | | Nazwa zadania: | **Kąpielisko nad Bagrami Wielkimi - plaża i toalety** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **500 000 zł** | | *Budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja V:* | *500 000 zł* | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIII | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie modernizacji kąpieliska nad Bagrami Wielkimi, w tym budowa toalet, przebieralni i pryszniców. 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  6) Rozpoczęcie robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Rozpoczęte roboty budowlane. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **MCPU/O1.167/19** | | Nazwa zadania: | **Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **33 259 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2019 | | *Jednostka realizująca:* | MCPU | | *Lokalizacja:* | Dzielnica III | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Budowa 1 stacji ładowania pojazdów elektrycznych. 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  3) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Wybudowana stacja ładowania pojazdów elektrycznych. | | | |  |

|  |
| --- |
|  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **WS/O1.168/19** | | Nazwa zadania: | **Plac zabaw pod Kopcem Piłsudskiego** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **130 000 zł** | | *budżet obywatelski Dzielnic – edycja V:* | *130 000 zł* | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2019 | | *Jednostka realizująca:* | WS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VII | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Dofinansowanie modernizacji placu zabaw pod Kopcem Piłsudskiego, położonego na terenie GMK, będącym w zarządzie Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Dofinansowana modernizacja placu zabaw pod Kopcem Piłsudskiego, położonego na terenie GMK, będącym w zarządzie Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **SOSW 3/O1.169/19** | | Nazwa zadania: | **Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **51 800 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P+B | | *Lata realizacji:* | 2019 | | *Jednostka realizująca:* | SOSW 3 | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VIII | | |
|  |  |
|  |  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych.  1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie zasilania stacji ładującej.  2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie zasilania stacji ładującej.  3) Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie zasilania stacji ładującej.  4) Zawarcie umowy na zakup i montaż stacji ładującej.  5) Zakup i montażem stacji ładującej. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Wybudowana stacja ładowania pojazdów elektrycznych. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZPRS/O1.170/19** | | Nazwa zadania: | **Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **51 800** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZPRS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica IV | | |
|  |  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych.  1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie zasilania stacji ładującej.  2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie zasilania stacji ładującej.  3) Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie zasilania stacji ładującej.  4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, związanych z zasilaniem stacji ładującej.  5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych, związanych z zasilaniem stacji ładującej.  6) Wykonanie robót budowlanych, związanych z zasilaniem stacji ładującej.  7) Zawarcie umowy na zakup i montaż stacji ładującej.  8) Zakup i montażem stacji ładującej. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Wybudowana stacja ładowania dla pojazdów elektrycznych. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **WS/O1.171/19** | | Nazwa zadania: | **Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków - MPiOZ** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **48 371 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2019 | | *Jednostka realizująca:* | WS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VII | | |
|  |  |
|  |  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Dofinansowanie budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Dofinansowana budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.172/19** | | Nazwa zadania: | **Poszerzenie alei "Na Błoniach" wzdłuż rzeki Rudawy ( na odcinku od al. Focha do ul. Piastowskiej)** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **1 500 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2019 - 2020 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VII | | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  | | |
|  |  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Poszerzenie alei „Na Błoniach” wzdłuż rzeki Rudawy na odcinku o długości 3,3 km.  1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  6) Rozpoczęcie robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Rozpoczęte roboty budowlane. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.173/19** | | Nazwa zadania: | **Kluby Rodziców - modernizacja placów zabaw** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **1 000 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P+B | | *Lata realizacji:* | 2019 - 2020 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I –XVIII | | |
|  |  |
| |  | | --- | |  | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
|  |  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Modernizacja placów zabaw w wybranych lokalizacjach.  1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.  2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.  3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  4) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Zmodernizowane place zabaw w wybranych lokalizacjach. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.174/19** | | Nazwa zadania: | **Parki kieszonkowe** | | | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **3 800 694 zł** | | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2019 - 2022 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I - XVIII | | | |  |
|  |  | |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | | |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Budowa Parków kieszonkowych w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta Krakowa.  Budowa parków kieszonkowych w rejonie os. Teatralnego i ul. Na Załęczu. Modernizacja placu zabaw Planty im. Floriana Nowackiego. Rewitalizacja podwórza wewnątrz kwartału zabudowy pomiędzy Królewską – Nowowiejską – Kazimierza Wielkiego.  1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  6) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Wybudowane parki kieszonkowe w wybranych lokalizacjach na terenie Krakowa w tym: między innymi w rejonie os. Teatralnego i ul. Na Załęczu. Zmodernizowany  plac zabaw Planty im. Floriana Nowackiego. Zrewitalizowane podwórze wewnątrz kwartału zabudowy pomiędzy Królewską –Nowowiejską – Kazimierza Wielkiego. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.175/19** | | Nazwa zadania: | **Park Młynówka Królewska** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **1 050 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2019 - 2020 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica V, VI | | |
|  |  |
| |  | | --- | |  | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
|  |  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Rewitalizacja Parku Młynówka Królewska o pow. 3 ha.  Opracowanie koncepcji zagospodarowania zachodniej części Młynówki Królewskiej – budowa ścieżki wzdłuż naturalnego koryta Młynówki między Mydlnikami a Bronowicami Małymi.  1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.  2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.  3) Opracowanie dokumentacji projektowej.  4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  5) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  7) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  8) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  9) Rozpoczęte roboty budowlane. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Rozpoczęte roboty budowlane.  Opracowana koncepcja zagospodarowania zachodniej części Młynówki Królewskiej – budowa ścieżki wzdłuż naturalnego koryta Młynówki między Mydlnikami a Bronowicami Małymi. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.176/19** | | Nazwa zadania: | **Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych Wisła łączy** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **500 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2019 - 2022 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I, II, VII, VIII, XIII | | |
|  |  |
| |  | | --- | |  | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
|  |  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych o pow. 36 ha.  1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.  2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.  3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.  4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  6) Rozpoczęcie robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Rozpoczęte roboty budowlane. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.177/19** | | Nazwa zadania: | **Adaptacja wnętrz Pawilonu Okocimskiego na potrzeby funkcji edukacyjnych** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **600 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VII | | |
|  |  |
|  |  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Adaptacja wnętrz Pawilonu Okocimskiego przy Polanie Lea.  1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  3) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Zaadaptowane wnętrza Pawilonu Okocimskiego przy Polanie Lea. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.178/19** | | Nazwa zadania: | **Park rehabilitacji przy Miejskim Centrum Opieki** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **250 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2019 - 2020 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VII | | |
| |  | | --- | |  | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
|  |  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Opracowanie dokumentacji projektowej dla Parku rehabilitacji przy Miejskim Centrum Opieki.  1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.  2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.  3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.179/19** | | Nazwa zadania: | **Zagospodarowanie terenów zieleni Krakowa - miejsca rekreacji** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **5 500 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnice I - XVIII | | |
|  |  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie miasta Krakowa.  Dokończenie zagospodarowania terenu Szkoły Podstawowej nr 155.  Wykonanie koncepcji rewitalizacji użytku ekologicznego „Łąki Nowohuckie” – budowa ścieżki biegowej/spacerowej.  1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  6) Wykonanie robót budowlanych.  7) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie koncepcji rewitalizacji użytku ekologicznego „Łąk Nowohuckich” budowy ścieżki biegowej/spacerowej.  8) Zawarcie umowy na wykonanie koncepcji rewitalizacji użytku ekologicznego „Łąk Nowohuckich” budowy ścieżki biegowej/spacerowej.  9) Wykonanie koncepcji rewitalizacji użytku ekologicznego „Łąk Nowohuckich” budowy ścieżki biegowej/spacerowej.  10) Wykonanie robót budowlanych - dokończenie zagospodarowania terenu SP 155. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Zagospodarowane tereny zielone w wybranych lokalizacjach, zagospodarowany teren SP 155 oraz wykonana koncepcja rewitalizacji „Łąk Nowohuckich” budowy ścieżki biegowej /spacerowej | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.180/19** | | Nazwa zadania: | **Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **128 560 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica V | | |
|  |  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych. 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  3) Wykonanie robót budowalnych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Wybudowana stacja ładowania pojazdów elektrycznych. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIM/O1.182/19** | | Nazwa zadania: | **Budowa Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **500 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2019 - 2021 | | *Jednostka realizująca:* | ZIM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VIII | | |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i wykonanie oceny oddziaływania na środowisko.  1) Zawarcie umowy o prawie do dysponowania nieruchomością.  2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.  3) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.  4) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.  5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie raportu oceny oddziaływania na środowisko.  6) Zawarcie umowy na wykonanie raportu oceny oddziaływania na środowisko.  7) Wykonanie raportu oceny oddziaływania na środowisko. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Opracowany program funkcjonalno-użytkowy i wykonana ocena oddziaływania na środowisko. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIM/O1.183/19** | | Nazwa zadania: | **Budowa wybiegu dla makaków japońskich** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **500 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZIM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VII | | |
|  |  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Wykonanie fundamentów pod wybieg dla makaków japońskich.  1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowalnych (fundamenty).  2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowalnych (fundamenty).  3) Wykonanie robót budowalnych (fundamenty). | | **Efekt w 2019 r.:** | | Wykonane fundamenty pod wybieg dla makaków japońskich. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.184/19** | | Nazwa zadania: | **Ogród nad Sudołem** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **2 000 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica III | | |
|  |  |
|  |  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Utworzenie Ogrodu nad Sudołem na powierzchni 1,3 ha.  1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  4) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Utworzony Ogród nad Sudołem o pow. 1,3 ha. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.185/19** | | Nazwa zadania: | **Koncepcja Projektu "Wisła Łączy" - utworzenie nowych bulwarów wzdłuż Wisły oraz jej dopływów: Wilgi, Rudawy, Białuchy/Prądnika oraz Dłubni** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **150 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I, II, VII, VIII, XIII | | |
|  |  |
|  |  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Przygotowanie dokumentacji projektowej dla utworzenia nowych bulwarów wzdłuż Wisły oraz jej dopływów: Wilgi, Rudawy, Białuchy/Prądnika oraz Dłubni.  1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.  2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.  3) Opracowanie dokumentacji projektowej. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Opracowana dokumentacja projektowa. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.186/19** | | Nazwa zadania: | **Rewitalizacja Parku Kurdwanów wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 149** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **200 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2019 - 2021 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XI | | |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie spójnego architektonicznego zagospodarowania Parku Kurdwanów o powierzchni 4,22 ha. Modernizacja boisk z bieżniami oraz parkiem kieszonkowym przy Szkole Podstawowej nr 149 przy ul. Bujaka 15.  1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Złożony wniosek o wydanie decyzji PNB /przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.188/19** | | Nazwa zadania: | **Rewitalizacja Placu Axentowicza** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **100 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2019 - 2020 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica V | | |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Opracowanie dokumentacji projektowej dla Placu Axentowicza o powierzchni 5200 m2.  1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Złożony wniosek o wydanie decyzji PNB /przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.189/19** | | Nazwa zadania: | **Budowa chodnika na odcinku od ul. Kościuszki do al. Focha po lewobrzeżnym wale Rudawy** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **65 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VII | | |
|  |  |
|  |  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika na odcinku o długości 840 m od ul. Kościuszki do al. Focha po lewobrzeżnym wale Rudawy.  1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji PNB /przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Złożony wniosek o wydanie decyzji PNB /przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.1z/19** | | Nazwa zadania: | **Zakupy inwestycyjne ZZM** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **2 371 400 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Lata realizacji:* | 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | |
|  |  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Zakup zintegrowanego systemu do obsługi ZZM, podnośnika koszowego, kosiarek, zamiatarki ulicznej, urządzenia akumulatorowego i spalinowego, przyczepy, ładowarki wielofunkcyjnej, ciągnika i samochodów służbowych. | | | |

**Program ochrony przeciwpowodziowej**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **WS/O2.6/13** | | Nazwa zadania: | **Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **500 000 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2013 - 2022 | | *Jednostka realizująca:* | WS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I - XVIII | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | |  | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Udzielanie dotacji celowej zgodnie z: - art. 403 ust. 5 ustawy Prawo Ochrony Środowiska,  - uchwałą RMK w sprawie "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych". 1) Opracowanie materiałów i ogłoszenie naboru o udzielenie dotacji celowej w ramach „Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych” na rok 2019. 2) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej w ramach KPMRWO dla Krakowa na 2019 r. 3) Przeprowadzenie rozliczenia finansowego. 4) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2019 r. 5) Zakończenie rozliczenia finansowego. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Wzrost montowanych systemów deszczowych w nieruchomościach znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Kraków. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/O2.10/19** | | Nazwa zadania: | **Budowa magazynu przeciwpowodziowego** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **100 000 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I - XVIII | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy magazynu przeciwpowodziowego.  1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.  2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.  3) Opracowanie dokumentacji projektowej. | | **Efekt w 2019 r.:** | | | |  |
|  | Opracowana dokumentacja projektowa. | | |  |

**MIESZKALNICTWO**

**Program pozyskiwania mieszkań**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIM/M1.4/14** | | Nazwa zadania: | **Przygotowanie i realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fredry** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **2 150 000 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2014 - 2021 | | *Jednostka realizująca:* | ZIM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XI | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | |  | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 46 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 1 800 m2 i kubaturze ok. 8 700 m3.   1. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych. 2. Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego. 3. Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Rozpoczęte roboty budowlane oraz zawarta umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIM/M1.5/16** | | Nazwa zadania: | **Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **12 286 113 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2016 - 2020 | | *Jednostka realizująca:* | ZIM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VIII | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | |  | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Kontynuacja budowy zespołu 10 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z ok. 350 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej ok. 14 000 m2 i 2 lokalami użytkowymi o łącznej powierzchni użytkowej ok. 580 m2.   1. Kontynuacja robót budowlanych I etapu inwestycji. 2. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla I etapu inwestycji. 3. Kontynuacja robót budowlanych II etapu inwestycji. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Uzyskana decyzja o pozwoleniu na użytkowanie dla I etapu inwestycji w ramach którego będzie oddanych 5 budynków mieszkalnych w tym 1 ze żłobkiem i biblioteką oraz parkingiem na ok. 160 miejsc. Kontynuowane roboty budowlane II etapu inwestycji. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIM/M1.7/14** | | Nazwa zadania: | **Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **6 000 000 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2014 - 2021 | | *Jednostka realizująca:* | ZIM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVII | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | |  | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Kontynuacja budowy zespołu 7 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z 165 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni ok. 6 910 m2.   1. Kontynuacja robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Kontynuowane roboty budowlane. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ML/M1.8/18** | | Nazwa zadania: | **Pozyskiwanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **100 000 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ML | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I - XVIII | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Zakup lokali mieszkalnych.   1. Zawarcie umów na zakup lokali mieszkalnych. 2. Zakup lokali mieszkalnych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Zakupione lokale mieszkalne. | | | |  |

**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Budowa i przebudowa placówek oświatowo – wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **MCOO/E1.1/19** | | Nazwa zadania: | **Wspaniały ogród, zielona trawa - świetna zabawa!** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **60 000 zł** | | *budżet obywatelski Dzielnic – edycja V:* | *60 000 zł* | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2019 | | *Jednostka realizująca:* | MCOO | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VI | | |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Przedszkole nr 82, ul. Głowackiego 2 - modernizacja placu zabaw - współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy VI nr MCOO/DIR/E-VI-4/19.  1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej. 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 6) Wykonanie robot budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Zmodernizowany plac zabaw. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **MCOO/E1.2/19** | | Nazwa zadania: | **Sztuczna nawierzchnia placu zabaw filii Przedszkola 145** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **42 000 zł** | | *budżet obywatelski Dzielnic – edycja V:* | *42 000 zł* | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2019 | | *Jednostka realizująca:* | MCOO | | *Lokalizacja:* | Dzielnica X | | |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Przedszkole 145 filia ul. Doktora Judyma 8 - wymiana nawierzchni placu zabaw - współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy X nr MCOO/DIR/E-X-3/19.  1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.  2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.  3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  6) Wykonanie robot budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Wymieniona nawierzchnia placu zabaw. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **MCOO/E1.3/18** | | Nazwa zadania: | **Szkoła Podstawowa nr 50, ul. Katowicka 28 - rozbudowa** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **500 000 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2018 - 2022 | | *Jednostka realizująca:* | MCOO | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VI | | |  |  |
| |  | | --- | |  | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Rozbudowa szkoły - etap I. 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  3) Wykonanie robót budowlanych - etap I. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Wykonane roboty budowlane - I etap. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **MCOO/E1.7/12** | | Nazwa zadania: | **Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **11 016 000 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2012 - 2020 | | *Jednostka realizująca:* | MCOO | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I -XVIII | | |  |  |
| |  | | --- | |  | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie termomodernizacji budynków jednostek oświatowych, w wybranych placówkach, w tym w:  - Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 9,  - Szkole Podstawowej nr 88,  - Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1,  - Szkole Podstawowej nr 101,  - Szkole Podstawowej nr 104,  - Młodzieżowym Domu Kultury im J. Korczaka,  - Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 9 przy ul. Seniorów Lotnictwa,  - Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2, ul. Porzeczkowa – sala gimnastyczna,  - Szkole Podstawowej nr 129,  - Przedszkolu nr 124, ul. Zwycięstwa 22,  - Przedszkolu nr 152,os. Piastów,  - Szkole Podstawowej nr 142, ul. Drożyska 13. 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  6) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Opracowana dokumentacja projektowa i wykonana termomodernizacja w budynkach jednostek oświatowych. | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **MCOO/E1.8/15** | | Nazwa zadania: | **Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **6 671 856 zł** | | *środki własne Miasta:* | *3 945 244 zł* | | *środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:* | *2 726 612 zł* | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P+B | | *Lata realizacji:* | 2015 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | MCOO | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I- XVIII | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Termomodernizacja w wybranych budynkach oświatowych w trybie zaprojektuj i wybuduj : - XI Liceum Ogólnokształcące, os. Teatralne 33,  - Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38,  - Samorządowe Przedszkole nr 6, ul. Bujaka 17,  - Samorządowe Przedszkole nr 108, os. Handlowe 3,  - Samorządowe Przedszkole nr 175, ul. Siewna 23c,  - Zespół Szkół nr 1, ul. Ułanów 3. 1) Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. 2) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Wykonana termomodernizacja w 6 obiektach oświatowych. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **MCOO/E1.13/17** | | Nazwa zadania: | **Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **772 646 zł** | | *środki własne Miasta:* | *464 000 zł* | | *środki budżetu Państwa:* | *17 147 zł* | | *środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:* | *291 499 zł* | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2017 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | MCOO | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I | | |  |  |
| |  | | --- | |  | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Modernizacja pomieszczeń do celów dydaktycznych w :  - Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Krupnicza 42a,  - Zespole Szkół Mechanicznych nr 1, aleja Adama Mickiewicza 5,  1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 3) Wykonanie robót budowlanych. 4) Odbiór robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Zmodernizowane pomieszczenia do celów dydaktycznych. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **MCOO/E1.26/14** | | Nazwa zadania: | **Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **2 000 000 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B, P | | *Lata realizacji:* | 2014 - 2020 | | *Jednostka realizująca:* | MCOO | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I - XVIII | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Opracowanie dokumentacji projektowej w jednostkach oświatowych oraz adaptacja pomieszczeń na oddziały przedszkolne w jednostkach oświatowych, w tym w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 13, ul. Kazimierza Odnowiciela 2 – etap I .  1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych  6) Wykonanie robót budowlanych – etap I. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Zaadaptowane pomieszczenia na potrzeby oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 13 – etap I. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **MCOO/E1.34/14** | | Nazwa zadania: | **Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **500 000 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P+B | | *Lata realizacji:* | 2014 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | MCOO | | *Lokalizacja:* | Dzielnica IX | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie akustyki budynku i budowy terenu rekreacyjnego wraz z ich wykonaniem.  1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych  6) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Wykonana akustyka budynku i wybudowany teren rekreacyjny. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIM/E1.38/15** | | Nazwa zadania: | **Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na osiedlu Gotyk** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **3 300 000 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P+B | | *Lata realizacji:* | 2015 - 2021 | | *Jednostka realizująca:* | ZIM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica IV | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Kontynuacja budowy zespołu szkolno-przedszkolnego – etap I - wykonanie stanu surowego otwartego budynku.  1) Kontynuacja robót budowlanych.  2) Przeprowadzenie częściowego odbioru wykonanych robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Wykonany stan surowy otwarty budynku zespołu szkolno-przedszkolnego. | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **MCOO/E1.40/15** | | Nazwa zadania: | **Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **1 670 000 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2015 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | MCOO | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVIII | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Dokończenie rozbudowy i modernizacji budynku szkoły wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Zakup pierwszego wyposażenia. Zagospodarowanie terenu. 1) Wykonanie robót budowlanych.  2) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia. 4) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia. 5) Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Zakończona rozbudowa budynku szkoły z modernizacją sali gimnastycznej. Zakupione pierwsze wyposażenie. Zagospodarowany teren. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **MCOO/E1.43/15** | | Nazwa zadania: | **Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **2 000 000 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2015 - 2020 | | *Jednostka realizująca:* | MCOO | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I -XVIII | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Opracowanie dokumentacji projektowej. Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynków jednostek oświatowych w tym: - Przedszkola nr 135, ul. Stępnia 1 - Internatu przy Zespole Szkół nr 1, ul. Ułanów 3 - etap I. 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych 6) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Dostosowane budynki Przedszkola nr 135 i Internatu przy Zespole Szkół nr 1, ul. Ułanów 3 – etap I do wymogów przeciwpożarowych. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **MCOO/E1.83/16** | | Nazwa zadania: | **Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na os. Kliny** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **4 500 000 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P+B | | *Lata realizacji:* | 2016 - 2021 | | *Jednostka realizująca:* | MCOO | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VIII | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Rozpoczęta budowa budynku zespołu szkolno – przedszkolnego – I etap - wykonanie stanu surowego otwartego budynku. 1) Opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB. 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. 3) Wykonanie robót budowlanych - etap I | | **Efekt w 2019 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Wykonane roboty budowlane – I etap - wykonany stan surowy otwarty budynku. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **MCOO/E1.84/16** | | Nazwa zadania: | **Szkoła Podstawowa Nr 53, ul. Skośna 8 - rozbudowa** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **2 000 000 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2016 - 2021 | | *Jednostka realizująca:* | MCOO | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VIII | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Kontynuacja rozbudowy szkoły - etap II - wykonanie stanu surowego otwartego budynku sali gimnastycznej i zaplecza. 1) Wykonanie robót budowlanych - etap II. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Wykonany stan surowy otwarty budynku sali gimnastycznej i zaplecza. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIS/S1.89/16** | | Nazwa zadania: | **Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 25, ul. Komandosów 29** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **2 000 000 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2016 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZIS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VIII | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem o pow. ok. 975 m2 wraz zakupem pierwszego wyposażenia. Zagospodarowanie terenu. 1) Kontynuacja robót budowlanych. 2) Przeprowadzenie odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych.  3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia.  4) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.  5) Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia. 6) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Wybudowana i wyposażona sala gimnastyczna wraz z zapleczem. Zagospodarowany teren. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **MCOO/E1.113/17** | | Nazwa zadania: | **Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego** | | |  |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **179 840 zł** | | *środki własne Miasta:* | *80 000 zł* | | *środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:* | *99 840 zł* | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2017 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | MCOO | | *Lokalizacja:* | Dzielnica III, XII | | |  |
|  |  |  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Wykonanie nawierzchni bezpiecznej placów zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 14, ul. Młyńska-Boczna 4 i Samorządowym Przedszkolu nr 35, ul. Lilli Wenedy 7 oraz wykonanie platformy dla niepełnosprawnych w Samorządowym Przedszkolu nr 14.  1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych  2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  3) Wykonanie robót budowlanych.  4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż platformy dla niepełnosprawnych.  5) Zawarcie umowy na dostawę i montaż platformy dla niepełnosprawnych.  6) Dostawa i montaż platformy dla niepełnosprawnych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Place zabaw wyposażone w nawierzchnię bezpieczną, budynek dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **MCOO/E1.119/19** | | Nazwa zadania: | **Budowa zespołu szkolno – przedszkolnego na os. Złocień** | | |  |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **1 500 000 zł** | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P+B | | *Lata realizacji:* | 2019 - 2023 | | *Jednostka realizująca:* | MCOO | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XII | | |  |
|  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |
|  |  |  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Opracowanie koncepcji wraz z programem funkcjonalno - użytkowym. 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji wraz z programem funkcjonalno -użytkowym. 2) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji wraz z programem funkcjonalno - użytkowym. 3) Odbiór koncepcji wraz z programem funkcjonalno - użytkowym. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Opracowana koncepcja wraz z programem funkcjonalno - użytkowym. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **LO V/E1.128/18** | | Nazwa zadania: | **V Liceum Ogólnokształcące, ul. Studencka 12 - adaptacja poddasza** | | |  |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **500 000 zł** | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2018 - 2023 | | *Jednostka realizująca:* | LO V | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I | | |  |
|  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
|  |  |  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Adaptacja poddasza V Liceum Ogólnokształcącego wraz z dostosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych.  1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  3) Rozpoczęcie robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Rozpoczęte roboty budowalne | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **MCOO/E1.129/19** | | Nazwa zadania: | **Modernizacja kuchni w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 6, ul. Dietla 70** | | |  |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **1 000 000 zł** | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2019 | | *Jednostka realizująca:* | MCOO | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I | | |  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Modernizacja kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6.  1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych  3) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Zmodernizowana kuchnia w Zespole Szkolno -Przedszkolnym nr 6. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **MCOO/E1.130/19** | | Nazwa zadania: | **Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 7, ul. Skotnicka 86** | | |  |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **300 000 zł** | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2019 - 2021 | | *Jednostka realizująca:* | MCOO | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VIII | | |  |
|  |  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |  |
|  |  |  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji o PNB.  1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.  2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.  3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **MCOO/E1.131/19** | | Nazwa zadania: | **Modernizacja przedszkolnych placów zabaw** | | |  |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **500 000 zł** | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2019 | | *Jednostka realizująca:* | MCOO | | *Lokalizacja:* | Dzielnice VII, VIII, XV | | |  |
|  |  |  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Modernizacja przedszkolnych placów zabaw:  - dokończenie rewitalizacji placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 5, ul. Zachodnia,  - budowa miniboiska do gry przy Przedszkolu nr 76, ul. Emaus,  - rewitalizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 144, os. Bohaterów Września.  1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych .  2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  3) Uzyskanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  6) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Zmodernizowane przedszkolne place zabaw. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **SOSW 6/E1.132/19** | | Nazwa zadania: | **Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 6, ul. Niecała 8** | | |  |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **400 000 zł** | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2019 | | *Jednostka realizująca:* | SOSW 6 | | *Lokalizacja:* | Dzielnica IX | | |  |
|  |  |  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Dostosowanie części budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego nr 6, ul. Niecała 8 do obowiązujących przepisów, w tym do przepisów przeciwpożarowych.  1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych  3) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Dostosowana do obowiązujących przepisów, w tym do przepisów przeciwpożarowych część budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6, ul. Niecała 8. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **MCOO/E1.133/19** | | Nazwa zadania: | **Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 49, ul. Montwiłła - Mireckiego 29** | | |  |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **200 000 zł** | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2019 | | *Jednostka realizująca:* | MCOO | | *Lokalizacja:* | Dzielnica IX | | |  |
|  |  |  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji o PNB.  1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.  2)Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.  3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Opracowana dokumentacja projektowa. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **MCOO/E1.134/19** | | Nazwa zadania: | **Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 134, ul. Kłuszyńska 46** | | |  |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **300 000 zł** | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2019 - 2021 | | *Jednostka realizująca:* | MCOO | | *Lokalizacja:* | Dzielnica X | | |  |
|  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
|  |  |  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Opracowanie dokumentacji na rozbiórkę budynku domu nauczyciela wraz z uzyskaniem decyzji na rozbiórkę oraz rozbiórka budynku.  Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku szkoły wraz ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji o PNB.  1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji na rozbiórkę.  2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji na rozbiórkę.  3) Uzyskanie decyzji na rozbiórkę  4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie rozbiórki budynku.  5) Zawarcie umowy na rozbiórkę budynku  6) Wykonanie rozbiórki budynku.  7) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.  8) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.  9) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Wykonana rozbiórka budynku domu nauczyciela. Opracowana dokumentacja projektowa na rozbudowę szkoły. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **MCOO/E1.135/19** | | Nazwa zadania: | **Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 156, ul. Centralna 39** | | |  |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **1 000 000 zł** | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2019 | | *Jednostka realizująca:* | MCOO | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIV | | |  |
|  |  |  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o PNB na modernizację budynku. Wykonanie modernizacji Szkoły Podstawowej nr 156, ul. Centralna 39.  1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.  2)Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.  3)Uzyskanie decyzji o PNB.  4)Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych  6) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Zmodernizowany budynek Szkoły Podstawowej nr 156, ul. Centralna 39. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **MCOO/E1.136/19** | | Nazwa zadania: | **Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 67 przy ul. Kaczorówka 4** | | |  |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **200 000 zł** | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2019 - 2021 | | *Jednostka realizująca:* | MCOO | | *Lokalizacja:* | Dzielnica IV | | |  |
|  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
|  |  |  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji o PNB.  1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.  2)Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.  3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Opracowana dokumentacja projektowa. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **MCOO/E1.137/19** | | Nazwa zadania: | **Plac zabaw przy SP nr 32** | | |  |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **92 000 zł** | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2019 | | *Jednostka realizująca:* | MCOO | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VII | | |  |
|  |  |  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji o PNB. Wykonanie placu zabaw.  1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  3) Uzyskanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  6) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Wykonany plac zabaw. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **MCOO/E1.138/19** | | Nazwa zadania: | **Boisko do gier i zabaw przy SP nr 31** | | |  |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **100 000 zł** | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2019 | | *Jednostka realizująca:* | MCOO | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VII | | |  |
|  |  |  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji o PNB. Wykonanie placu zabaw.  1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  3) Uzyskanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  6) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Wykonane boisko. | | | |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **MCOO/E1.139/19** | | Nazwa zadania: | **Zakup lokali na oddziały przedszkolne** | | |  |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **5 000 000 zł** | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2019 | | *Jednostka realizująca:* | MCOO | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I - XVIII | | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Zakup lokali użytkowych na potrzeby oddziałów przedszkolnych.  1) Zawarcie umów na zakup lokali użytkowych.  2) Zakup lokali użytkowych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Zakupione lokale użytkowe. | | | |

**SPORT I REKREACJA**

**Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIS/S1.2/19** | | Nazwa zadania: | **Boisko Wielofunkcyjne – Bieżanowianka** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **40 000 zł** | | *budżet obywatelski Dzielnic – edycja V:* | *40 000 zł* | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZIS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XII | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z piasku na terenie KS Bieżanowianka – zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicy ZIS/DIR/S-XII-1/19.   1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektowej. 2. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/zgłoszenie robót budowlanych. 3. Złożenie wniosku o uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 4. Uzyskanie prawomocnej decyzji PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 5. Ogłoszenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych. 6. Zawarcie umowy na realizację robót budowlanych 7. Wykonanie robot budowlanych. 8. Odbiór wykonanych robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Wybudowane boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z piasku na terenie KS Bieżanowianka | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIS/S1.3/17** | | Nazwa zadania: | **Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **1 000 000 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2017 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZIS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica V | | |  |  |
| |  | | --- | |  | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Kontynuacja przebudowy hali sportowej w zakresie pomieszczeń szatniowych. Budowa trybuny centralnej (w celu uzyskania certyfikatu).   1. Przeprowadzenie odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych w zakresie przebudowy pomieszczeń szatniowych. 2. Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę trybuny centralnej. 3. Zawarcie umowy na budowę trybuny centralnej. 4. Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowanych w zakresie trybuny centralnej. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Przebudowane pomieszczenia szatniowe hali sportowej WKS Wawel. Wybudowana trybuna centralna. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIS/S1.11/11** | | Nazwa zadania: | **Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **917 000 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2011 - 2021 | | *Jednostka realizująca:* | ZIS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIV | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | |  | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Budowa krytego basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. II Pułku Lotniczego 21. Kontynuacja robót budowlanych.   1. Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Zaawansowana budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 155. Os. II Pułku Lotniczego 21. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIS/S1.12/17** | | Nazwa zadania: | **KS Wróblowianka - budowa zaplecza klubowego wraz z zagospodarowaniem terenu** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **3 500 000 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | RF | | *Lata realizacji:* | 2017 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZIS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica X | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | |  | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Budowa zaplecza klubowego KS Wróblowianka wraz z zagospodarowaniem terenu.   1. Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych. 2. Rozliczenie finansowe inwestycji. 3. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Wybudowane zaplecze klubowe KS Wróblowianka wraz z zagospodarowaniem terenu. Rozliczona finansowo inwestycja. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIS/S1.14/11** | | Nazwa zadania: | **Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **2 800 000 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2011 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZIS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica III | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | |  | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława Skalbmierza 7, wraz z zagospodarowaniem terenu.   1. Wykonanie robót budowlanych. 2. Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych. 3. Rozliczenie finansowe inwestycji. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Przebudowane obiekty sportowe przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7 | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIS/S1.16/17** | | Nazwa zadania: | **Budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji "Rajsko" przy ul. Nad Fosą** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **3 000 000 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2017 - 2021 | | *Jednostka realizująca:* | ZIS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica X | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | |  | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji „Rajsko”.   1. Wykonanie robót budowlanych. 2. Przeprowadzenie odbioru końcowego robót budowlanych. 3. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Wybudowane i oddane do użytkowania Osiedlowe Centrum Sportu i Rekreacji ”Rajsko” przy ul. Nad Fosą ( etap I). | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIS/S1.35/15** | | Nazwa zadania: | **Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłówce** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **5 000 000 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2015 - 2020 | | *Jednostka realizująca:* | ZIS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XII | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | |  | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłówce wraz z drogą dojazdową, tj. krytej pływalni wraz z zapleczem sanitarno - rehabilitacyjnym. ( sale: do zajęć rehabilitacyjnych dla wszystkich grup wiekowych, do odnowy biologicznej i fizykoterapii, do zajęć rekreacyjnych, treningowe, do rozgrywania zawodów).   1. Kontynuacja robót budowlanych. 2. Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Zaawansowana budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłówce. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIS/S1.46/17** | | Nazwa zadania: | **Modernizacja obiektów sportowych na terenie WLKS Krakus** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **1 950 000 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2017 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZIS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica X | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | |  | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Przebudowa budynku klubowego o pow. 406 m2 wraz z zagospodarowaniem terenu.  Kontynuacja robót budowlanych.   1. Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych. 2. Rozliczenie finansowe inwestycji. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Zakończona przebudowa budynku klubowego. Rozliczenie finansowe inwestycji. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIS/S1.58/16** | | Nazwa zadania: | **Rewitalizacja boiska sportowego wraz z przykryciem - Klub Sportowy Kolejarz Prokocim** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **1 000 000 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B, RF | | *Lata realizacji:* | 2016 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZIS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XII | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | |  | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Rewitalizacja boiska sportowego Klubu Sportowego Kolejarz Prokocim wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i zadaszeniem.   1. Kontynuacja robót budowlanych. 2. Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Zrewitalizowane boisko sportowe z ogrodzeniem, oświetleniem i zadaszeniem boiska Klubu Sportowego Kolejarz Prokocim. Rozliczona finansowo inwestycja. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIS/S1.59/16** | | Nazwa zadania: | **Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka)** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **2 500 000 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B, RF | | *Lata realizacji:* | 2016 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZIS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica IV | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | |  | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Przebudowa płyty boiska Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli na boisko o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą i oświetleniem. Budowa trybun.   1. Kontynuacja i zakończenie robót budowlanych. 2. Przeprowadzenie odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych. 3. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 4. Rozliczenie finansowe inwestycji. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Przebudowana płyta boiska Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli ( KS Prądniczanka) na boisko o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą i oświetleniem. Wybudowane trybuny. Rozliczona finansowo inwestycja. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIS/S1.75/16** | | Nazwa zadania: | **Budowa basenu krytego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158, ul. Strąkowa 3a** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **500 000 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2016 - 2020 | | *Jednostka realizująca:* | ZIS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica IX | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | |  | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Budowa krytego basenu z zapleczem o powierzchni zabudowy hali ok. 1500 m2 przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158 ul. Strąkowa, wraz z wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.   1. Kontynuacja robót budowlanych. 2. Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Zaawansowana budowa basenu krytego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158 ul. Strąkowa. | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIS/S1.80/16** | | Nazwa zadania: | **Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Pszczelna 13 - budowa hali sportowej** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **4 500 000 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2016 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZIS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VIII | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | |  | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Budowa hali sportowej wraz z zapleczem, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną, pierwszym wyposażeniem.   1. Kontynuacja robót budowlanych. 2. Przeprowadzenie odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych. 3. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Wybudowana hala sportowa wraz z zapleczem, infrastrukturą techniczną, pierwszym wyposażeniem. Zagospodarowany teren. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIS/S1.84/17** | | Nazwa zadania: | **Budowa Centrum Zapaśniczego w Bieżanowie** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **3 500 000 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2017 - 2020 | | *Jednostka realizująca:* | ZIS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XII | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | |  | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Budowa Centrum Zapaśniczego w Bieżanowie wraz z pierwszym wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu i monitoringiem.   1. Kontynuacja realizacji robót budowlanych. 2. Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Zaawansowany stan robót budowlanych. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIS/S1.87/17** | | Nazwa zadania: | **Program rewitalizacji boisk przyszkolnych** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **4 500 000 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P+B, P,B | | *Lata realizacji:* | 2017 - 2020 | | *Jednostka realizująca:* | ZIS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I - XVIII | | |  |  |
| |  | | --- | |  | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Opracowanie dokumentacji rewitalizacji i modernizacji boisk przyszkolnych wraz z infrastrukturą sportową. Rewitalizacja i modernizacja boisk przyszkolnych w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta w tym również w trybie zaprojektuj i wybuduj w tym m.in.: przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15 ul. Rydygiera, przy Szkole Podstawowej nr 137 ul. Wrobela.   1. Ogłoszenie zmówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej / na wykonanie robót budowlanych / na wykonanie robót w trybie zaprojektuj i wybuduj. 2. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej/ na wykonanie robót budowlanych / na wykonanie robót w trybie zaprojektuj i wybuduj. 3. Wykonanie opracowania dokumentacji projektowe/ robót budowlanych/robót w trybie zaprojektuj i wybuduj. 4. Uzyskanie ostatecznej decyzji o przyjęciu zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 5. Przeprowadzenie odbioru wykonanych dokumentacji/ robót budowlanych / robót w trybie zaprojektuj i wybuduj. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Zrewitalizowane i zmodernizowane wybrane boiska przyszkolne wraz z infrastrukturą sportową na terenie Miasta. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIS/S1.88/17** | | Nazwa zadania: | **Budowa basenu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5, al. Kijowska 8** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **8 500 000 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2017 - 2021 | | *Jednostka realizująca:* | ZIS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica V | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | |  | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Budowa basenu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5, al. Kijowska 8.   1. Kontynuacja realizacji robót budowlanych. 2. Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Zaawansowany stan robót budowlanych. | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIS/S1.91/17** | | Nazwa zadania: | **Budowa sali gimnastycznej SP 32, ul. Królowej Jadwigi** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **50 000 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2017 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZIS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VII | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | |  | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Sporządzenie dodatkowych analiz możliwości punktowej zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego pn.: Salwator, na potrzeby budowy sali gimnastycznej SP nr 32, ul. Królowej Jadwigi 58.   1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dodatkowych (ponownych) analiz możliwości punktowej zmiany MPZP pn.: Salwator. 2. Zawarcie umowy na opracowanie dodatkowych analiz możliwości punktowej zmiany MPZP pn.: Salwator. 3. Wykonanie dodatkowych analiz możliwości punktowej zmiany MPZP pn.: Salwator. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Sporządzona dodatkowa analiza możliwości punktowej zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego pn.: Salwator, dla potrzeb budowy sali gimnastycznej SP nr 32, ul. Królowej Jadwigi 58 | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIS/S1.97/19** | | Nazwa zadania: | **Klub Sportowy Kolejarz Prokocim – budowa budynku socjalnego** | | |  |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **1 300 000 zł** | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZIS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XII | | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Budowa budynku socjalnego Klubu sportowego.   1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 2. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 3. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 4. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 5. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 6. Wykonanie robót budowlanych. 7. Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Wybudowany budynek socjalny Klubu Sportowego Kolejarz Prokocim | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIS/S1.98/19** | | Nazwa zadania: | **Modernizacja boisk przy ul. Weissa** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019r.:* | **100 000 zł** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2019 - 2020 | | *Jednostka realizująca:* | ZIS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica IV | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Budowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych przy ul. Weissa.   1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB/zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 2. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych. 3. Złożenie wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Opracowana dokumentacja projektowa. Złożony wniosek o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIS/S1.99/19** | | Nazwa zadania: | **Modernizacja terenów sportowych KS Clepardia** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **2 500 000 zł** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZIS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica IV | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Przebudowa budynku klubowego w zakresie m.in. elewacji, dachu, stolarki, instalacji wewnętrznych.   1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 2. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 3. Wykonanie robót budowlanych. 4. Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Przebudowany budynek klubowy na terenie KS Clepardia wraz z zagospodarowaniem terenu. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIS/S1.100/19** | | Nazwa zadania: | **Przebudowa obiektów Klubu Sportowego Korona** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **2 000 000 zł** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZIS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIII | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Przebudowa obiektów sportowych KS Korona wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem sportowym (w zakresie hali basenowej, hali sportowej, pomieszczeń administracyjnych).   1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych 2. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 3. Wykonanie robót budowlanych. 4. Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Przebudowane obiekty sportowe KS Korona wraz z wyposażeniem sportowym.  Zagospodarowany teren. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIS/S1.101 /19** | | Nazwa zadania: | **Projekt budowy boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w rej. ul. Lubostroń/Kolista** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019r.:* | **100 000 zł** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2019 - 2021 | | *Jednostka realizująca:* | ZIS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VIII | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Projekt budowy boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w rej. ul. Lubostroń/Kolista.   1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 2. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 3. Złożenie wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych | | **Efekt w 2019 r.:** | | Opracowana dokumentacja projektowa. Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/ przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIS/S1.102/19** | | Nazwa zadania: | **Stadion główny Hutnika Kraków** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019r.:* | **1 800 000 zł** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P,B | | *Lata realizacji:* | 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZIS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVIII | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Ptaszyckiego 4 w Krakowie w zakresie stadionu głównego wraz z oświetleniem oraz zadaszonym boiskiem treningowym ze sztuczną murawą.   1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ULICP i o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 2. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ULICP i o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 3. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP i o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 4. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 5. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 6. Rozpoczęcie robót budowlanych. 7. Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Zrealizowany etap I robót budowlanych. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIS/S1.103/19** | | Nazwa zadania: | **Budowa sztucznego oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 27 ul. Podedworze 16** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **200 000 zł** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P,B | | *Lata realizacji:* | 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZIS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XI | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Budowa sztucznego oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 27 ul. Podedworze 16.   1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ULICP i o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 2. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ULICP i PNB/zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 3. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP i o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 4. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 5. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 6. Wykonanie robót budowlanych. 7. Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Wybudowane sztuczne oświetlenie boiska przy SP Nr 27. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIS/S1.104/19** | | Nazwa zadania: | **Hala Sportowa przy SP 74, ul. Branicka 26 - projekt** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **200 000 zł** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2019 - 2022 | | *Jednostka realizująca:* | ZIS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVIII | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Budowa hali sportowej przy SP Nr 74, ul. Branicka 26.   1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 2. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 3. Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Opracowana dokumentacja projektowa. Złożony wniosek o uzyskanie decyzji o PNB/ przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **KSOS/S1.105/19** | | Nazwa zadania: | **Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy – modernizacja pomieszczeń sanitarnych, szatni i holu na Międzyszkolnym Basenie Pływackim Śródmieście ul. Fr. Nullo 23** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019r.:* | **1 000 000 zł** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P,B | | *Lata realizacji:* | 2019 | | *Jednostka realizująca:* | KSOS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica II | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Modernizacja szatni wraz z natryskami (damska, męska), przeniesienie pomieszczenia ratowników i sauny na plażę basenową, modernizacja pokoju nauczycielskiego.   1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej. 2. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej. 3. Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej. 4. Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. 5. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 6. Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB. 7. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 8. Wykonanie robót budowlanych wraz z odbiorem prac. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Zmodernizowana szatnia wraz z natryskami (damska, męska), przeniesione pomieszczenia ratowników i sauny na plażę basenową, zmodernizowany pokój nauczycielski. | | | |  |

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA**

**Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **KD/K1.7/17** | | Nazwa zadania: | **Termomodernizacja zabytkowego budynku d. Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 w Krakowie w ramach adaptacji na centrum wystawienniczo-edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie (ZIT)** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | | **8 273 400 zł** | | *środki własne Miasta:* | *8 273 400 zł* | | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2017 - 2021 | | *Jednostka realizująca:* | KD | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | |  | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Dofinansowanie: wykonania części robót budowlanych w zakresie termomodernizacji, pełnienia nadzoru autorskiego i inwestorskiego, promocji projektu. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Dofinansowano: roboty budowlane w zakresie termomodernizacji, nadzór autorski i inwestorski, promocję projektu. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZBK/K1.10/17** | | Nazwa zadania: | **Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **6 346 027 zł** | | *środki własne Miasta:* | *3 117 302 zł* | | *środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,*  *niepodlegające zwrotowi:* | *3 228 725 zł* | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2017 - 2021 | | *Jednostka realizująca:* | ZBK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica X | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | |  | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Wykonanie prac wykończeniowych w obiekcie Fortu, zagospodarowanie terenu.   1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 2. Ogłoszenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie terenu. 3. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 4. Zawarcie umowy na zagospodarowanie terenu. 5. Wykonanie robót budowlanych. 6. Wykonanie zagospodarowania terenu. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Wykonane roboty budowlane, zagospodarowany teren. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZBK/K1.12/15** | | Nazwa zadania: | **Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem Nr 52 Borek** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **7 707 897 zł** | | *środki własne Miasta:* | *3 247 897 zł* | | *NFRZK:* | *600 000 zł* | | *środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,*  *niepodlegające zwrotowi:* | *3 860 000 zł* | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2015 - 2021 | | *Jednostka realizująca:* | ZBK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica X | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Restauracja wraz z adaptacją Fortu Nr 52 Borek o powierzchni 1 386 m2 i kubaturze 11 032 m3.   1. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 2. Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Zrealizowane roboty budowlane w zakresie wykonania: instalacji wodno - kanalizacyjnej na placu broni, sali wielofunkcyjnej, podbudowy drogi oraz podbudowy placu broni, montażu stolarki okiennej i drzwiowej. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **KD/K1.16/16** | | Nazwa zadania: | **Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo-konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | | **4 881 097 zł** | | *środki własne Miasta:* | *4 881 097 zł* | | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2017 - 2020 | | *Jednostka realizująca:* | KD | | *Lokalizacja:* | Dzielnica V | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | |  | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Dofinansowanie: przebudowy siedziby Muzeum Historii Fotografii w Krakowie (przy ul. Józefitów 16) na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo - konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego, zakupu części pierwszego wyposażenia, pełnienia nadzoru autorskiego i inwestorskiego, promocji projektu. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Dofinansowano: wykonanie robót budowlanych, zakup części pierwszego wyposażenia, nadzór autorski i inwestorski, promocję projektu. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **KD/K1.20/18** | | Nazwa zadania: | **Rewitalizacja dawnego obiektu kinoteatru Wrzos na potrzeby Teatru KTO** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | | **701 070 zł** | | *środki własne Miasta:* | *701 070 zł* | | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P+B | | *Lata realizacji:* | 2018 - 2020 | | *Jednostka realizująca:* | KD | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIII | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Dofinansowanie: opracowania dokumentacji projektowej, zakupu sprzętu do prowadzenia działalności kulturalnej, pełnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Dofinansowano: opracowanie dokumentacji projektowej, zakup sprzętu do prowadzenia działalności kulturalnej, nadzór inwestorki i autorski. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **KD/K1.21/19** | | Nazwa zadania: | **Modernizacja Zajazdu Kościuszkowskiego** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019r.:* | **300 000 zł** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P,B | | *Lata realizacji:* | 2019 | | *Jednostka realizująca:* | KD | | *Lokalizacja:* | Dzielnica IV | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Dofinansowanie zawarcia umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB. Dofinansowanie modernizacji izolacji pionowej fundamentów, poziomej tarasu i opaski wokół budynku. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Dofinansowana modernizacja Zajazdu Kościuszkowskiego. | | | |  |

**Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **KD/K2.6/17** | | Nazwa zadania: | **Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno - Edukacyjnego Dom Utopii** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | | **3 242 600 zł** | | *środki własne Miasta:* | *3 242 600 zł* | | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2017 - 2020 | | *Jednostka realizująca:* | KD | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVIII | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | |  | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Dofinansowanie: wykonania robót budowlanych, projektu aranżacji wnętrz, pełnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego, promocji projektu. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Dofinansowano: wykonanie robót budowlanych, projekt aranżacji wnętrz, nadzór inwestorski i autorski, promocję projektu. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIM/K2.21/16** | | Nazwa zadania: | **Budowa Centrum Kultury Ruczaj** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **3 400 000 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P,B | | *Lata realizacji:* | 2016 - 2021 | | *Jednostka realizująca:* | ZIM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VIII | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | |  | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Budowa Centrum Kultury Ruczaj o powierzchni użytkowej ok. 5 000 m2 i kubaturze ok. 22 000 m3.   1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. 2. Opracowanie projektu wykonawczego. 3. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 4. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 5. Rozpoczęcie robót budowlanych. 6. Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego. 7. Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego. | | **Efekt w 209 r.:** | | Rozpoczęte roboty budowlane. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIM/K2.26/16** | | Nazwa zadania: | **Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej** | | | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019r.:* | **300 000 zł** | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2016 - 2021 | | *Jednostka realizująca:* | ZIM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIII | | | |  | |
|  |  |  | |  | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej o pow. 990 m2 i kubaturze 4 000 m3.   1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy Domu Kultury i drogi dojazdowej. 2. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy Domu Kultury i drogi dojazdowej. 3. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB dla budowy Domu Kultury i wniosku o ZRID dla drogi dojazdowej. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB dla budowy Domu Kultury i o ZRID dla budowy drogi dojazdowej. | | | | | |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **KD/K2.53/18** | | Nazwa zadania: | **MIM - Zimowy Ogród Doświadczeń - poszerzenie oferty Ogrodu Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie** | | | | |  |  |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | | **1 320 140 zł** | | *środki własne Miasta:* | *1 320 140 zł* | | | |  | |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P,B | | *Lata realizacji:* | 2018 - 2020 | | *Jednostka realizująca:* | KD | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIV | | | | |  |  |
|  |  | |  | |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | | | |  |  |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Dofinansowanie: opracowania dokumentacji wykonawczej, rozpoczęcia robót budowlanych, zakupu i montażu modeli edukacyjnych i elementów wyposażenia ogrodu - kontynuacja. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Dofinansowano: opracowanie dokumentacji wykonawczej, rozpoczęcie robót budowlanych, zakup i montaż modeli edukacyjnych i elementów wyposażenia ogrodu. | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **KD/K2.56/18** | | Nazwa zadania: | **Wykup lokalu przy ul. Agatowej na filię Biblioteki Kraków** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **405 000 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2018 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | KD | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XII | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | |  | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Dofinansowanie zakupu lokalu na filię Biblioteki Kraków (II transza). | | **Efekt w 2019 r.:** | | Dofinansowano zakup lokalu na filię Biblioteki Kraków (II transza). | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **KD/K2.58/18** | | Nazwa zadania: | **Przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym obszarom NCK** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **1 375 841 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2018 - 2020 | | *Jednostka realizująca:* | KD | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVIII | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | |  | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Dofinansowanie: opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania robót budowlanych (etap I) - na terenie zewnętrznego otoczenia Nowohuckiego Centrum Kultury. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Dofinansowano: dokumentację projektową oraz wykonane roboty budowlane (etap I) - na terenie zewnętrznego otoczenia Nowohuckiego Centrum Kultury. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **KD/K2.68/18** | | Nazwa zadania: | **Galeria Jerzego Dudy – Gracza oraz Biuro Galerii Centrum – Nowohuckie Centrum Kultury** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019r.:* | **1 200 000 zł** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P,B | | *Lata realizacji:* | 2019 | | *Jednostka realizująca:* | KD | | *Lokalizacja:* | XVIII | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Dofinansowanie opracowania projektu Galerii Jerzego Dudy-Gracza. Dofinansowanie wykonania robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Dofinansowane opracowanie projektu Galerii Jerzego Dudy-Gracza. Dofinansowane wykonanie robót budowlanych. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **KD/K2.76/19** | | Nazwa zadania: | **Modernizacja budynku Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowanie przestrzeni** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **790 718 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2019 - 2021 | | *Jednostka realizująca:* | KD | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVIII | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | |  | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Dofinansowanie: opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB, rozpoczęcia robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Dofinansowano: opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB, rozpoczęcie robót budowlanych. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **KD/K2.77/19** | | Nazwa zadania: | **Grębałów Klub Dukat montaż urządzenia zabawowego na placu zabaw** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **40 000 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *budżet obywatelski Dzielnic – edycja V:* | *40 000 zł* | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2019 | | *Jednostka realizująca:* | KD | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVII | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Dofinasowanie: zakupu i montażu wielofunkcyjnego urządzenia zabawowego wraz z dostosowaniem podłoża na placu zabaw przy Domu Kultury Dukat. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Dofinansowano: zakup i montaż wielofunkcyjnego urządzenia zabawowego na placu zabaw przy Domu Kultury Dukat. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **KD/K2.78/19** | | Nazwa zadania: | **Urządzenie zabawowe w Ogródku Jordanowskim** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **40 000 zł** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *budżet obywatelski Dzielnic – edycja V:* | *40 000 zł* | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2019 | | *Jednostka realizująca:* | KD | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVIII | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Dofinansowanie: zakupu i montażu urządzeń zabawowych wraz z dostosowaniem podłoża na placu zabaw przy Domu Kultury Karino. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Dofinansowano: zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy Domu Kultury Karino. | | | |  |

**ADMINISTRACJA I FINANSE – ZARZĄDZANIE MIASTEM**

**Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **IT/A1.1/99** | | Nazwa zadania: | **System informatyczny UMK** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **5 055 000 zł** |  | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 1999 - 2030 | | *Jednostka realizująca:* | IT | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I-XVIII | | |  |  |
| |  | | --- | |  | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Modernizacja i rozbudowa Systemu Informatycznego UMK.   1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę aplikacji wchodzących w skład SI UMK w celu realizacji zadań związanych z integracją aplikacji dziedzinowych. 2. Zawarcie umów na rozbudowę aplikacji wchodzących w skład SI UMK w celu realizacji zadań związanych z integracją aplikacji dziedzinowych. 3. Realizacja umów. 4. Odbiór. 5. Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie oprogramowania narzędziowego IT, licencji oraz praw autorskich do wartości niematerialnych i prawnych. 6. Zawarcie umów na zakup i wdrożenie oprogramowania narzędziowego IT, licencji oraz praw autorskich do wartości niematerialnych i prawnych. 7. Realizacja umów. 8. Odbiór. 9. Ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację i rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej. 10. Zawarcie umów na modernizację i rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej. 11. Realizacja umów. 12. Odbiór. 13. Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego. 14. Zawarcie umów na zakup sprzętu komputerowego. 15. Realizacja umów. 16. Odbiór. 17. Ogłoszenie zamówienia publicznego na realizację projektów programu Elektroniczna Komunikacja i Obsługa (EKO). 18. Zawarcie umów na realizację projektów programu EKO. 19. Realizacja umów. 20. Odbiór. 21. Ogłoszenie zamówienia publicznego na realizację projektów Programu Strategicznego Informatyzacji Gminy Miejskiej Kraków. 22. Zawarcie umów na realizację projektów Programu Strategicznego Informatyzacji Gminy Miejskiej Kraków. 23. Realizacja umów. 24. Odbiór. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Kontynuowana modernizacja i rozbudowa Systemu Informatycznego UMK. | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **GD/A1.2/14** | | Nazwa zadania: | **Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej** | | |  |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **300 000 zł** |  | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2014 - 2020 | | *Jednostka realizująca:* | GD | | *Lokalizacja:* | Dzielnica II | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Rozbudowa funkcjonalności systemu Zintegrowany System Obsługi Zasobu (ZSOZ) do prowadzenia, udostępniania i aktualizowania baz danych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) oraz rozbudowa aplikacji Internetowy Serwer Danych Przestrzennych (ISDP). Integracja Portalu MSIP Obserwatorium z MPI "Magiczny Kraków", w tym zakup i wdrożenie dodatkowych licencji. Zakup infrastruktury informatycznej do prowadzenia MSIP, PZGIK i portalu Obserwatorium.   1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie funkcjonalności MSIP, ZSOZ, ISDP oraz dodatkowych licencji. 2. Zawarcie umów na zakup i wdrożenie funkcjonalności MSIP, ZSOZ, ISDP oraz dodatkowych licencji. 3. Realizacja umów. 4. Odbiór. 5. Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup infrastruktury informatycznej do prowadzenia MSIP, PZGIK i portalu Obserwatorium. 6. Zawarcie umów na zakup infrastruktury informatycznej do prowadzenia MSIP, PZGIK i portalu Obserwatorium. 7. Realizacja umów. 8. Odbiór. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Zakupione i wdrożone funkcjonalności, dodatkowe licencje oraz zakupiona infrastruktura do prowadzenia PZGiK, MSIP oraz portalu Obserwatorium. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **OR/A1.4/10** | | Nazwa zadania: | **Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **2 000 000 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2010 - 2022 | | *Jednostka realizująca:* | OR | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I-XVIII | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Rozbudowa Systemu Elektronicznych Usług Publicznych (SEUP) poprzez aktualizacje i modyfikacje modułów SEUP, w tym kontynuacja budowy Strategii i Katalogu Usług oraz rozwój Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD) w ramach realizacja programu Elektroniczna Komunikacja i Obsługa (EKO).  Rozbudowa aplikacji Imeri Servo o nowe funkcjonalności, dotyczące realizacji usług publicznych. Rozbudowa Biuletynu Informacji Publicznych (BIP MK) i Serwisu Informacyjnego UMK poprzez dostosowanie do zwiększonych wymagań funkcjonalnych oraz przepisów prawa. Wdrożenie aplikacji informatycznej do zarządzania bezpieczeństwem informacji w Gminie Miejskiej Kraków (BIG MK).   1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozwój SEOD. 2. Zawarcie umowy na rozwój SEOD. 3. Realizacja umowy na rozwój SEOD. 4. Odbiór umowy na rozwój SEOD. 5. Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę Strategii i Katalogu Usług (w ramach EKO). 6. Zawarcie umowy na budowę Strategii i Katalogu Usług (w ramach EKO). 7. Realizacja umowy na budowę Strategii i Katalogu Usług (w ramach EKO). 8. Odbiór umowy na budowę Strategii i Katalogu Usług (w ramach EKO). 9. Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę aplikacji Imeri Servo o nowe funkcjonalności, dotyczące realizacji usług publicznych. 10. Zawarcie umowy na rozbudowę aplikacji Imeri Servo o nowe funkcjonalności, dotyczące realizacji usług publicznych. 11. Realizacja umowy na rozbudowę aplikacji Imeri Servo o nowe funkcjonalności, dotyczące realizacji usług publicznych. 12. Odbiór umowy na rozbudowę aplikacji Imeri Servo o nowe funkcjonalności, dotyczące realizacji usług publicznych. 13. Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę BIP MK i Serwisu Informacyjnego UMK. 14. Zawarcie umowy na rozbudowę BIP MK i Serwisu Informacyjnego UMK. 15. Realizacja I etapu umowy na rozbudowę BIP MK i Serwisu Informacyjnego UMK. 16. Odbiór I etapu umowy na rozbudowę BIP MK i Serwisu Informacyjnego UMK. 17. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie aplikacji do zarządzania bezpieczeństwem informacji w Gminie Miejskiej Kraków (BIG MK). 18. Zawarcie umowy na wykonanie aplikacji do zarządzania bezpieczeństwem informacji w Gminie Miejskiej Kraków (BIG MK). 19. Realizacja umowy na wykonanie aplikacji do zarządzania bezpieczeństwem informacji w Gminie Miejskiej Kraków (BIG MK). 20. Odbiór umowy na wykonanie aplikacji do zarządzania bezpieczeństwem informacji w Gminie Miejskiej Kraków (BIG MK). | | **Efekt w 2019 r.:** | | Rozbudowany System Elektronicznych Usług Publicznych poprzez zrealizowany rozwój SEOD i wykonaną Strategię i Katalog Usług, które są elementami realizowanego w UMK programu EKO. Rozbudowana aplikacja Imeri Servo o nowe funkcjonalności, dotyczące realizacji usług publicznych, Rozbudowany BIP MK i Serwis Informacyjny UMK. Wdrożona aplikacja do zarządzania bezpieczeństwem informacji w Gminie Miejskiej Kraków (BIG UMK). | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIM/A1.7/18** | | Nazwa zadania: | **Przygotowanie budowy Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **200 000 zł** |  | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2018 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZIM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica III | | |  |  |
|  |  | |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Uzyskanie decyzji o PNB na budowę USC. Realizacja prac związanych z przygotowaniem placu budowy USC wynikających z decyzji administracyjnych Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.  1) Uzyskanie decyzji o PNB.  2) Przesłanie zaproszenia na składanie ofert na wykonanie prac związanych z przygotowaniem placu budowy USC wynikających z decyzji administracyjnych Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.  3) Zawarcie umowy.  4) Realizacja umowy. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Uzyskana decyzja o PNB. Wykonane prace związane z przygotowaniem placu budowy USC. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIM/A1.9/07** | | Nazwa zadania: | **Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 2 (etap I)** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **9 000 000 zł** |  | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2007 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZIM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIV | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Kontynuacja robót budowlanych obejmujących budowę trzeciej hali magazynowej o powierzchni 845 m2 i kubaturze 3 206 m3 przy ul. Na Załęczu 2.   1. Kontynuacja robót budowlanych. 2. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 3. Dostawa i montaż wyposażenia trzeciej hali magazynowej. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Wybudowana trzecia hala magazynowa wraz z wyposażeniem w regały. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **GD/A1.10/17** | | Nazwa zadania: | **Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **514 316 zł** | | *środki własne Miasta:* | *51 432 zł* | | *środki budżetu Państwa:* | *25 736 zł* | | *środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,  niepodlegające zwrotowi:* | *437 148 zł* | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2017 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | GD | | *Lokalizacja:* | Dzielnica II | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Zwiększenie dostępności i jakości e-usług publicznych oraz zdolności rejestrów publicznych do wzajemnej wymiany danych na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym poprzez rozbudowę funkcjonalności portalu MSIP Obserwatorium, w tym rozbudowę i wdrożenie e-usług oraz aplikacji mobilnej.   1. Realizacja umów. 2. Odbiór. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Zakupione i wdrożone funkcjonalności portalu MSIP Obserwatorium (e-usługi, aplikacja mobilna). | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **OR/A1.20/16** | | Nazwa zadania: | **Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu** | | |  |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **1 824 697 zł** | | *środki własne Miasta:* | *597 372 zł* | | *środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,  niepodlegające zwrotowi:* | *1 227 325 zł* | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2016 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | OR | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I-XVIII | | |  |
|  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |
|  |  |  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Wdrożenie Systemu Zarządzania Majątkiem Gminy i Skarbu Państwa i systemu Portal Podatnika.   1. Kontynuacja i zakończenie wdrażania Systemu Zarządzania Majątkiem Gminy i Skarbu Państwa. 2. Kontynuacja i zakończenie wdrażania systemu Portal Podatnika. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Wdrożony System Zarządzania Majątkiem Gminy i Skarbu Państwa oraz system Portal Podatnika. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZBK/A1.30/17** | | Nazwa zadania: | **Wykonanie i instalacja zbiorczych tablic informacyjnych** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **35 000 zł** |  | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2017 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZBK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica III | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Wykonanie i instalacja zbiorczej tablicy informacyjnej na terenie nieruchomości położonej przy  ul. Strzelców 15.   1. Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych. 2. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 3. Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Wykonana zbiorcza tablica informacyjna. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZBK/A1.31/18** | | Nazwa zadania: | **Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **910 279 zł** |  | | *środki własne Miasta:* | *356 029 zł* |  | | *środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,  niepodlegające zwrotowi:* | *554 250 zł* |  | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P+B | | *Lata realizacji:* | 2018 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZBK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIII | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Rewitalizacja podwórka poprzez jego przebudowę z częściową zmianą funkcji przestrzeni, na powierzchni ok. 1110 m2.   1. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. 2. Uzyskanie decyzji o PNB. 3. Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Zrewitalizowana przestrzeń pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZBK/A1.32/18** | | Nazwa zadania: | **Wykonanie instalacji wentylacyjnych, domofonowych oraz p.poż. w budynkach komunalnych będących w zarządzie ZBK** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **865 500 zł** |  | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2018 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZBK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I-XVIII | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Wykonanie nowych instalacji domofonowych w 5 budynkach. Wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania budynków do wymagań p.poż. dla 3 budynków. Dostosowanie budynku przy ul. Dunajewskiego 5 do wymagań p.poż. Wykonanie nowych instalacji TV w 4 budynkach.   1. Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej. 2. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. 3. Opracowanie dokumentacji projektowej. 4. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 5. Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych. 6. Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Wykonane instalacje domofonowe w 5 budynkach. Wykonana dokumentacja projektowa dostosowania budynku do wymagań p.poż. dla 3 budynków. Dostosowany budynek przy ul. Dunajewskiego 5 do wymagań p.poż. Wykonane nowe instalacje TV w 4 budynkach. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZBK/A1.34/18** | | Nazwa zadania: | **Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **2 614 761 zł** |  | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P+B | | *Lata realizacji:* | 2018 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZBK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica II, VIII, XIII, XIV, XVIII | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Przebudowa przyłącza c.o. i c.w.u. wraz z węzłami dla budynków przy ul. Grochowskiej 22, 22A i 24. Wykonanie podłączenia budynku przy ul. Sikorki 15 do sieci MPEC. Przebudowa c.o. i c.w.u. wraz z podłączeniem do wspólnego węzła budynków przy ul. Józefińskiej 24-24a.  Rozbudowa sieci wodociągowej dla budynków przy ul. Kapelanka 24 a, b, c.  Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza prądu do Fort nr 49 1/2a "Mogiła" przy ul. Igołomskiej wraz z opłatą przyłączeniową.   1. Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych. 2. Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych. 3. Wykonanie robót budowlanych. 4. Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej. 5. Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej. 6. Opracowanie dokumentacji projektowej. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Wykonane przyłącza do wybranych budynków komunalnych. Opracowana dokumentacja projektowa dla wybranych budynków komunalnych. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIM/A1.36/18** | | Nazwa zadania: | **Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22** | | |  |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **100 658 zł** | | *środki własne Miasta:* | *55 158 zł* | | *środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,  niepodlegające zwrotowi:* | *45 500 zł* | |  |  |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | P+B | | *Lata realizacji:* | 2018 - 2021 | | *Jednostka realizująca:* | ZIM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIII | | |  |
|  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
|  |  |  |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji o PNB. Rozpoczęcie robót budowlanych.   1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych (P+B). 2. Zawarcie umowy. 3. Ogłoszenie zamówienia na pełnienie nadzoru inwestorskiego. 4. Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego. 5. Uzyskanie decyzji o PNB. 6. Rozpoczęcie robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Uzyskana decyzja o PNB. Rozpoczęte roboty budowlane. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **OU/A1.42/19** | | Nazwa zadania: | **Modernizacja pomieszczeń parteru w budynku UMK przy ul. Stachowicza 18** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **1 544 802 zł** |  | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2019 | | *Jednostka realizująca:* | OU | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VII | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Modernizacja pomieszczeń parteru o pow. 256 m2 w budynku UMK przy ul. Stachowicza 18 wraz z dostawą pierwszego wyposażenia.   1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 2. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 3. Wykonanie robót budowlanych. 4. Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę pierwszego wyposażenia. 5. Zawarcie umowy na dostawę pierwszego wyposażenia. 6. Dostawa pierwszego wyposażenia. 7. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Zmodernizowane i wyposażone pomieszczenia parteru budynku przy ul. Stachowicza 18. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **OU/A1.43/19** | | Nazwa zadania: | **Adaptacja lokalu przy ul. Biskupiej 18 dla potrzeb UMK** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **750 000 zł** |  | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2019 | | *Jednostka realizująca:* | OU | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Wykonanie adaptacji pomieszczeń lokalu o pow. 265 m2 przy ul. Biskupiej 18 wraz z dostawą pierwszego wyposażenia.   1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 2. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 3. Wykonanie robót budowlanych. 4. Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę pierwszego wyposażenia. 5. Zawarcie umowy na dostawę pierwszego wyposażenia. 6. Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia. 7. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Zaadaptowane dla potrzeb UMK i wyposażone pomieszczenia lokalu przy ul. Biskupiej 18. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIM/A1.44/18** | | Nazwa zadania: | **Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Reymonta 20 na potrzeby Gminy Miejskiej Kraków** | | |  |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **4 000 000 zł** |  | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2018 - 2019 | | *Jednostka realizująca:* | ZIM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica V | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Przebudowa w celu przystosowania do pełnienia funkcji biurowych pomieszczeń zlokalizowanych pod trybuną południową o pow. około 690 m2.   1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 2. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 3. Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Zaadaptowane pomieszczenia w budynku przy ul. Reymonta 20 na potrzeby GMK. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **PINB/A1.1z/19** | | Nazwa zadania: | **Zakupy inwestycyjne PINB** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **122 000 zł** | | *dotacja* | *122 000 zł* | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Lata realizacji:* | 2019 | | *Jednostka realizująca:* | PINB | | |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Zakup samochodu i sprzętu komputerowego. | | | |  |

**Planowanie przestrzenne i architektura – gospodarowanie mieniem miasta**

**Gospodarowanie mieniem Miasta**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **GS/A2.1/07** | | Nazwa zadania: | **Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **14 000 000 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | T | | *Lata realizacji:* | 2007 - 2026 | | *Jednostka realizująca:* | GS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I - XVIII | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | |  | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Wykupy gruntów związanych z inwestycjami drogowymi objętymi listą hierarchiczną. Wykupy nieruchomości pod bieżące inwestycje programowe. Wykupy nieruchomości zgodnie z art. 13 ust. 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.  Pozyskiwanie gruntów w drodze pierwokupów. Regulacja stanów prawnych nieruchomości zajętych w związku z realizacją celów publicznych.  Przejęcie gruntów przeznaczonych pod drogi publiczne w oparciu o zawierane porozumienia na podstawie art. 16 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych.   Zakup terenów o bardzo atrakcyjnej lokalizacji do zasobu Miasta, jako rezerwa dla przyszłych zamierzeń inwestycyjnych oraz utrzymania terenów zielonych. Wykupy gruntów i nieruchomości dla:  - utworzenia parku przy ul. Aleksandry,  - utworzenia parku rzecznego Drwinki,  - utworzenia parków miejskich,  - utworzenia parku Młynówka Królewska,  - utworzenia parku rzecznego Dłubni,  - utworzenia parku Ruczaj.  Wykupy terenów, które w wyniku uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania terenu mają być wykorzystane na realizację zadań własnych Gminy.  Wykupy terenów pod tereny zielone, parki i rodzinne ogrody działkowe; wykup działki pod pomnikiem "Odparcia Rosjan" na Wzgórzu Kaim; wykup terenów na potrzeby organizacji terenów zielonych; regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Pozyskane tereny i nieruchomości w zakresie dysponowanych środków | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **GS/A2.2/09** | | Nazwa zadania: | **Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **10 000 000 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | T | | *Lata realizacji:* | 2009 - 2026 | | *Jednostka realizująca:* | GS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I - XVIII | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | |  | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Ustalenie i wypłata odszkodowań w postępowaniu administracyjnym za nieruchomości nabyte na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **GS/A2.3/10** | | Nazwa zadania: | **Realizacja roszczeń odszkodowawczych** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **14 000 000 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | T | | *Lata realizacji:* | 2010 - 2026 | | *Jednostka realizująca:* | GS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I - XVIII | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | |  | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Ustalenie i wypłata odszkodowań za: - działki geodezyjnie wydzielone pod drogi na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1998 r. o gospodarce nieruchomościami, - za działki zajęte pod istniejące drogi na podstawie art.. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **GS/A2.4/19** | | Nazwa zadania: | **Pozyskanie terenu Szpitala Uniwersyteckiego w rejonie ul. Kopernika (obszar Wesoła)** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **30 000 000 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | T | | *Lata realizacji:* | 2019 - 2028 | | *Jednostka realizująca:* | GS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | |  | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Wykup części nieruchomości Szpitala Uniwersyteckiego w rejonie ul. Kopernika (obszar Wesoła). | | **Efekt w 2019 r.:** | | Wykupiona część nieruchomości Szpitala Uniwersyteckiego w rejonie ul. Kopernika (obszar Wesoła). | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **GS/A2.5/19** | | Nazwa zadania: | **Pozyskanie terenu Lasu Borkowskiego** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2019 r.:* | **8 000 000 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* | T | | *Lata realizacji:* | 2019 - 2020 | | *Jednostka realizująca:* | GS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica IX | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | |  | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2019 r.:** | | Wykup części gruntów z przeznaczeniem na urządzenie ogólnodostępnej zieleni miejskiej - Las Borkowski. | | **Efekt w 2019 r.:** | | Wykupiona część gruntów przeznaczone na urządzenie ogólnodostępnej zieleni miejskiej - Las Borkowski. | | | |  |