......................................................			Kraków, dnia  25 października  2007r.

( pieczęć zamawiającego )

nr sprawy : DPS – ZP – U/ 1/ 2007

###### SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

###### WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zwana dalej SIWZ

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO :

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. L. A. HELCLÓW,

31 – 148 KRAKÓW UL.  HELCLÓW 2,

tel : 012/ 633-08-28 ; tel/fax : 012/634-31-51 ; centrala ; 012/ 634-42-55

dpshelsekret@poczta.onet.pl

Regon 000-293172 , NIP : 676-16-94-410

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :

przetarg nieograniczony – USŁUGA na prace przedprojektowe

i prace projektowe            KOD WG CPV :       74142120-3

na podstawie art. 39 i nast. Prawo zamówień publicznych

( Dz. U. 2006 nr 164 poz. 1163 z póź. zm ) – powyżej 14 000 euro do kwot określonych

w Rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

‘’ ETAP  I  -  PRACE PRZEDPROJEKTOWE –

ETAP  II  - PRACE PROJEKTOWE  -

NA BUDOWĘ  III PAWILONU ARTYSTY SENIORA

W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ IM. L.A. HELCLÓW W KRAKOWIE, UL. HELCLÓW 2.

-1-

- OPIS    PRZEDMIOTU   ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z  ZAŁĄCZNIKIEM NR 1

2. Zamawiający zastrzega sobie złożenie zamówienia uzupełniającego, o którym mowa

w art. 67, ust. 1 pkt.6 – prawo zamówień publicznych.

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA :

- I Etap - do 27 grudnia 2007r.

- II Etap – do 30 października 2008r.

II.   OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU :

  - W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki, o których mowa w art. 22 oraz nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych a także spełniający warunki określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców ,którzy:

a)    nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub

dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty

zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3

b)   nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie

zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

  - Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawcę o wykluczeniu 
z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3.

  - Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- INFORMACJE DOTYCZĄCE  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA OFERT :

  - Na ofertę składają się następujące dokumenty:

  - wypełniony formularz ofertowy  stanowiący zał. Nr 2 do niniejszej SIWZ,

-2-

  - kosztorys ofertowy

  - oświadczenie zgodne z wzorem stanowiącym zał. Nr 3  do SIWZ;

  - zaświadczenie z właściwego organu rejestrowego, że Wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, potwierdzające, że profil działania Wykonawcy odpowiada profilowi zamówienia objętego postępowaniem oraz wskazujące osoby upoważnione do dokonywania czynności prawnych w imieniu Wykonawcy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  W przypadku, gdy Wykonawcą są podmioty występujące wspólnie, wymaga się przedłożenia stosownej umowy regulującej ich współpracę. Ewentualne pełnomocnictwa.

  - Wykaz zrealizowanych prac projektowych dla obiektów o takim profilu z podaniem wartości prac

IV. INFORMACJE ORAZ SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ

ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

1. Zamawiający i Wykonawcy będą się porozumiewać oraz przekazywać oświadczenia,

wnioski, zawiadomienia i informacje pisemnie.

2. Dopuszcza się możliwość przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i

dokumentów w formie :

- faksu potwierdzonego niezwłocznie na piśmie

3. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest :

p. Józef Frosztęga  - parter – pokój nr10 w godz. 8.00 – 11.30 ; tel. 012/633-41-10

oraz p. Andrzej Cyankiewicz - przyziemie pokój Nr 8 w godz. 8.00 – 11.30

tel. 012/ 634-42-55 wew. 204

4. Wszelkie zapytania dotyczące niniejszej SIWZ należy kierować do Zamawiającego w

formie pisemnej, na adres :

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. L.a. HELCLÓW

31-148 KRAKÓW, UL. HELCLÓW 2

a) Treść zapytania przesłana fax musi zostać potwierdzona pismem złożonym w siedzibie

Zamawiającego , nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert .

b) W przypadku wniesienia zapytania dotyczącego postępowania, Zamawiający niezwłocznie

prześle treść wyjaśnień wszystkim, którym doręczono SIWZ, nie ujawniając źródła

-3-

zapytania.

c) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed

upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób

modyfikację Zamawiający przekazuje  niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym

przekazano SIWZ , a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej,

zamieszcza także na tej stronie.

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE VADIUM

Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca winien wnieść wadium w kwocie :

5.000 zł    (słownie : pięć  tysięcy złotych ) , w następujących formach :

a) pieniądzu

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –

kredytowej , z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

c) gwarancjach bankowych

d) gwarancjach ubezpieczeniowych

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6B ust. 5 pkt 2 ustawy

z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

( Dz.U.Nr 109, poz. 1158, ze zm. )

- W przypadku formy pieniężnej wadium należy wpłacić na konto :

BPH  61106000760000330000153885

- Na przelewie musi być dopisek :

‘’Wadium na prace przedprojektowe i projektowe III Pawilonu Artysty Seniora’’

oraz podane konto, na które należy wadium zwrócić.

- Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

- Wadium w pozostałych , niegotówkowych , formach należy złożyć przed upływem terminu składania ofert

- Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę przez złożenie  wadium na cały okres związania ofertą.

- Gwarancja wadialna będzie uznana za wadliwą, jeżeli Gwarant nie zobowiąże się do zapłaty beneficjentowi określonej kwoty w sytuacji gdy :

- Wykonawca odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie

-4-

-  Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy

-  zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn

leżących po stronie Wykonawcy

V.  WYMAGANY TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ :              30 dni .

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

VI.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY :

1.   Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.

  - Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych ani częściowych

  - Oferta winna znajdować się w trwale zamkniętej, zapieczętowanej kopercie 
   					z napisem:

‘’ ETAP  I  -  PRACE PRZEDPROJEKTOWE –

ETAP  II  - PRACE PROJEKTOWE  - NA BUDOWĘ III PAWILONU ARTYSTY SENIORA

W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ IM. L.A. HELCLÓW W KRAKOWIE, UL. HELCLÓW 2.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ponadto koperta powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było zwrócić ofertę w

przypadku wniesienia po terminie.

  - Dopuszcza się możliwość przedłożenia potwierdzonych za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę (osobę upoważnioną do występowania w obrocie prawnym) kopii dokumentów, o których mowa w pkt.III.

  - Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Kraków, ul. Helclów 2 –

w sekretariacie, PARTER, POKÓJ NR 8

Termin składania ofert upływa : 05.11.2007r. o godz. 9.00

godz. pracy sekretariatu – pon. – piątek 8.00 – 15.00

  - Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po w/w terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

-5-

  - Wykonawcy winni przedstawić oferty zgodne z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferty zawierające rozwiązania alternatywne oraz wariantowe w stosunku do przedstawionych w SIWZ zostaną odrzucone.

  - Oferta powinna być sporządzona czytelnie, pisemnie w języku polskim. W wypadku złożenia w ofercie dokumentów w języku innym niż polski, winny one zawierać tłumaczenia sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

  - Oferta winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

  - Strony oferty winny być ponumerowane. Załączniki ofert stanowią jej integralną część.

  - Winny być one czytelnie oznaczone.

  - Wykonawca może zmienić zmiany lub wycofać złożoną ofertę, pod warunkiem, że

Zamawiający zostanie o tym poinformowany pisemnie przed upływem terminu,

o którym mowa w pkt. VI .5.

  - OTWARCIE OFERT NASTĄPI W DNIU

05 listopada 2007r. o godz.    9.30

w siedzibie Zamawiającego w Krakowie ul. Helclów 2 w sekretariacie, pokój nr 8.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert podaje się:

a)   nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców,

b)  informacje dotyczące ceny,

c)  termin wykonania zamówienia,

d)  warunki  płatności zawarte w ofertach

  - Informacje, o których mowa w pkt. VI.14 i VI.15, przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

  - Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w treści oferty zgodnie z art. 88 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i powiadomi o tym Wykonawcę.

  - Otwarcia ofert dokonają powołani przez Zamawiającego członkowie komisji przetargowej.

-6-

  - Po złożeniu oferty Wykonawca będzie nią związany przez okres 30 dni licząc od terminu otwarcia ofert.

- KRYTERIA WYBORU I OCENY OFERT

| Lp. | Kryteria | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cen a | 70 % |
| 2. | Doświadczenie przy realizacji podobnych obiektów | 15% |
| 3. | Skrócenie terminu zakończenia I Etapu | 15% |

  - Cena:

najniższa cena otrzyma 70 pkt, . pozostałe proporcjonalnie mniej 
w/g następującego przelicznika:

ilość pkt. = najniższa cena/cena badana x 70  pkt.

  - Wartość zrealizowanych projektów otrzyma max 15 pkt z wyliczenia matematycznego

  - Skrócenie terminu I Etapu otrzyma max 15 pkt z wyliczenia matematycznego

  - Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, której przyznana zostanie największa ilość punktów.

  - Wszystkie wyliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

- ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ.

Wykonawcom oraz innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy , przysługują środki ochrony prawnej przewidzianej w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

IX.  Wykaz załączników do SIWZ:

1. Opis przedmiotu zamówienia

2. Formularz oferty – załącznik Nr 2

3. Oświadczenie wykonawcy– załącznik Nr 3

4. Wzór umowy – załącznik Nr 4

Z a t w i e r d z a m

....................................................

( dyrektor )

-7-

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ  OFERTY

( u s ł u g a )

........................, dnia ........................

pełna nazwa oferenta        ...........................................................................................................................

............................................................................................................................

adres siedziby oferenta    ............................................................................................................................

Nr NIP    .....................................................................................

Nr konta bankowego       ............................................................................................................................

nr telefonu         .....................................................................................

nr faxu               ......................................................................................

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. L.A. HELCLÓW

W KRAKOWIE, 31-148 KRAKÓW, UL. HELCLÓW 2

( nazwa i adres Zamawiającego )

O F E R T A

Nawiązując do przetargu nieograniczonego  na  wykonanie prac przedprojektowych i projektowych  :

‘’ ETAP  I  -  PRACE PRZEDPROJEKTOWE –

ETAP  II  - PRACE PROJEKTOWE  -  NA BUDOWĘ III PAWILONU ARTYSTY SENIORA

W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ IM. L.A. HELCLÓW W KRAKOWIE, UL. HELCLÓW 2.

1.	Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i projekcie umowy w kwocie :

............................ zł   netto  _+  ……… %   tj……………..   zł   podatku VAT, tj. na łączną

wartość :  …................................. zł brutto

( słownie…...................................................................................................................................................)

2.	Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia  zgodnie ze SIWZ

3.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się

za związanych określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania.

-1-

4.	Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5.	Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany oraz zaparafowany  i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

6.	Udzielamy Zamawiającemu  5  letniej gwarancji na wykonany przedmiot umowy, na warunkach określonych w projekcie umowy.

7.	Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji./

Oświadczamy, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach :

...............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

8.	Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. …..............................................................

2. …..............................................................

3. …..............................................................

4. …..............................................................

5. …..............................................................

6. …..............................................................

7. …..............................................................

8. …..............................................................

9. …..............................................................

10.. …..............................................................

…..............................................................

podpisy osoby / osób / upoważnionej.

-2-

### Załącznik Nr 3  do SIWZ

nr sprawy : DPS – ZP – U/ 1/ 2007

---------------------------------------

Pieczęć Zamawiającego

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Imiona: ................................................................................................................................ Nazwisko: ................................................................................................................................ Seria i numer dowodu osobistego : ………………………………………………………………...... Organ wydający: ..................................................................................................................... PESEL: ................................................... Nazwa firmy: ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... Adres: ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................

Niniejszym, zgodnie z Art.22 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oświadczam, co następuje: posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych zapoznałem się z warunkami przetargu i przyjmuję je bez zastrzeżeń. ----------------------------------- ------------------------------- miejsce i data podpis

........................................................		nr sprawy : DPS – ZP – U/ 1/ 2007

( pieczęć zamawiającego )

INFORMACJE O PRZETARGACH

( tablica ogłoszeń w/m – parter budynku głównego, strona internetowa)

1.  Nazwa i adres zamawiającego :

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. L.A. HELCLÓW

31-148 KRAKÓW, UL. HELCLÓW 2

2.  Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony -  na wykonanie USŁUGI

na podstawie art. 39 i nast. Prawo zamówień publicznych

( Dz. U. 2006 nr 164 poz. 1163 z póź. zm ) – powyżej 14 000 euro do kwot określonych

w Rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8

3. Adres strony internetowej na której zamieszczona została SIWZ :

- www.helcle.republika.pl

4. Określenie przedmiotu  zamówienia oraz informacja o możliwości składania ofert

częściowych:

Przedmiot zamówienia :  ‘’ ETAP  I  -  PRACE PRZEDPROJEKTOWE –

ETAP  II  - PRACE PROJEKTOWE  -  NA BUDOWĘ  III PAWILONU ARTYSTY SENIORA

W  DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ IM. L.A. HELCLÓW W KRAKOWIE, UL. HELCLÓW 2.

- Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

5.  Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej :

- Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

Termin wykonania zamówienia :

- I Etap - do 27 grudnia 2007r.

- II Etap – do 30 października 2008r.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny

spełniania tych warunków:

7.1.    W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki, o

których mowa w art. 22 oraz nie podlegający wykluczeniu z postępowania na

podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych, a także spełniający warunki określone w niniejszej specyfikacji

istotnych warunków zamówienia .

8. Informacja na temat wadium :

- Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie : 5.000 zł

(słownie : pięć tysięcy złotych ) , w następujących formach :

a) pieniądzu

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –

kredytowej , z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

c) gwarancjach bankowych

d) gwarancjach ubezpieczeniowych

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6B ust. 5 pkt 2 ustawy

z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

( Dz.U.Nr 109, poz. 1158, ze zm. )

- W przypadku formy pieniężnej wadium należy wpłacić na konto :

BPH  61106000760000330000153885

- Na przelewie musi być dopisek :

‘’ ’Wadium na prace przedprojektowe i projektowe III Pawilonu Artysty Seniora’’

oraz podane konto, na które należy wadium zwrócić.

- Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

- Wadium w pozostałych , niegotówkowych , formach należy złożyć przed upływem terminu składania ofert

- Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofert.

- Gwarancja wadialna będzie uznana za wadliwą, jeżeli Gwarant nie zobowiąże się do zapłaty beneficjentowi określonej kwoty w sytuacji gdy :

- Wykonawca odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie

-  Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy

-  zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn

leżących po stronie Wykonawcy

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie :

| Lp. | Kryteria | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cen a | 70 % |
| 2. | Doświadczenie przy realizacji podobnych obiektów | 15% |
| 3. | Skrócenie terminu zakończenia I Etapu | 15% |

- Cena:

najniższa cena otrzyma 70 pkt, . pozostałe proporcjonalnie

mniej w/g następującego przelicznika:

ilość pkt. = najniższa cena/cena badana x 70  pkt.

- Wartość zrealizowanych projektów otrzyma 15 pkt

- Skrócenie terminu I Etapu otrzyma 15 pkt

- OCENA KRYTERIUM WG WZORU MATEMATYCZNEGO

10. Miejsce i termin składania ofert :

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej im. L.A. Helclów w

Krakowie, ul. Helclów 2 – parter budynku głównego – pokój nr 8  - od poniedziałku

do piątku w godz. 8.00 – 14.00

w terminie do :  05 listopada  2007. do godz. 9.00

11.    Termin związania ofertą :    30 dni

12.   Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej -  nie dotyczy

13.   Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z

adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje

dot. dynamicznego systemu zakupów -   nie dotyczy

14.   Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem

aukcji elektronicznej w raz z adresem strony internetowej, na której będzie

prowadzona aukcja elektroniczna    -  nie dotyczy

Kraków, dnia : 25 październik 2007r.

..........................................

( Zamawiający )

Załącznik Nr 4

# WZÓR UMOWY

Zawartej  w dniu ................. 2007r. w Krakowie, pomiędzy:

DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. L. A. HELCLÓW W KRAKOWIE,

UL. HELCLÓW 2

reprezentowanym przez:

Dyrektora 		- …………………………………

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym

a

......................................................................................................

reprezentowanym przez :

.....................................................................

wybranym przez Zamawiającego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004r. –

Prawo zamówień publicznych – przetarg nieograniczony

( Dz. U. 2006 nr 164 poz. 1163 z póź. zm ) – powyżej 14 000 euro do kwot określonych

w Rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8

§1

  - Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę  na wykonanie  :

‘’ ETAP  I  -  PRACE PRZEDPROJEKTOWE –

ETAP  II  - PRACE PROJEKTOWE  -   NA BUDOWĘ III PAWILONU ARTYSTY SENIORA  W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ IM. L.A. HELCLÓW W KRAKOWIE, UL.HELCLÓW 2.

§2

1. Wykonawca zobowiązuje się na zlecenie Zamawiającego do opracowania dokumentacji

przedprojektowej i projektowej wielobranżowej z częścią kosztorysową ( wg załącznika

nr 1 )

2. Wyżej wymieniona dokumentacja zostanie wykonana w 5-ciu egzemplarzach i dostarczona

do siedziby Zamawiającego.

3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego nieodpłatnie całość prac autorskich w/w

opracowania.

§3

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy siłami własnymi.

2. Wykonawca oświadcza,  że zna warunki i sposób wykonania prac objętych niniejszą

-1-

umową i ponosi z tego tytułu pełna odpowiedzialność oraz znane mu są obowiązujące

przepisy bhp, p/poż, porządkowe i inne wynikające z zakresu wykonywanych prac.

3.  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wierzyciela na osobę trzecią w zakresie

wypełnienia warunków umowy.

§4

1. Do obowiązków Zamawiającego należy odebranie wykonanego przedmiotu umowy i

zapłacenie umownego wynagrodzenia.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie prac zgodnie z umową.

3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy określonego w §1

w   terminie od dnia podpisania umowy do :

I Etap - do 27 grudnia 2007r.

II Etap – do 30 października 2008r.

4. Wykonawca udziela gwarancji na pracę będące przedmiotem niniejszej umowy na okres

5 – ciu lat od dnia ich przekazania protokołem odbioru.

§5

1. Wykonawcy za wykonanie prac wykonanych w §2 niniejszej umowy przysługuje

wynagrodzenie w wysokości : I ETAP  : ……….. zł  ( słownie : ……………………….)

w tym podatek VAT.

II ETAP  : ………. zł  ( słownie : …………………….)

W tym podatek VAT.

RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO DO ZAPŁATY : …………… ( zł )

Słownie : ( ……………………………………………………………………………………………. )

2. Płatność za wykonaną pracę przelewem na konto Wykonawcy , fakturami przejściowymi

na podstawie protokołu zaawansowania prac.

3. Środki finansowe na realizację zaciągniętego zobowiązania finansowego znajdują pokrycie

w planie finansowo – rzeczowym Zamawiającego.

§6

1. Odbiór prac będących przedmiotem umowy nastąpi w terminie 3 – dni od ich zakończenia ,

protokołem odbioru.

-2-

2. Wypłata należności nastąpi w terminie do 21-dni przelewem na rachunek bankowy

Wykonawcy :     po złożeniu przez Wykonawcę prawidłowych faktur.

3. Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT.

NIP ………………………………..   ; REGON  ………………………..

§7

1. Z ramienia Wykonawcy prace nadzorował będzie p. ……………………….

2. Z ramienia Zamawiającego prace koordynował będzie oraz odbioru dokona :

inż. Józef Frosztęga oraz Andrzej Cyankiewicz

§8

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne :

- za odstąpienie od umowy ze swojej winy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy wynikłe z winy Wykonawcy w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania w wysokości

rzeczywiście poniesionej szkody w przypadku, gdy szkoda rzeczywista Zamawiającego przekracza wysokość zastrzeżonej kary ( art. 484 KC )

§9

1. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§10

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego.

2. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§11

1. Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego

i Wykonawcy.

..........................................					.............................................

Zamawiający							Wykonawca

-3-

Załącznik Nr 1

OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

1. ‘’ ETAP  I  -  PRACE PRZEDPROJEKTOWE –

ETAP  II  - PRACE PROJEKTOWE  - III PAWILON ARTYSTY SENIORA

W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ IM. L.A. HELCLÓW

W KRAKOWIE, UL. HELCLÓW 2.

- POWIERZCHNIA UŻYTKOWA  - OKOŁO 3500 m2

- KUBATURA – OKOŁO 13000 m3

- BUDYNEK O KONSTRUKCJI I WYGLĄDZIE ZBLIŻONYM DO OBIEKTÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ IM. L.A. HELCLÓW W KRAKOWIE, Z POŁĄCZENIEM PRZEWIĄZKĄ DWUPOZIOMOWĄ Z BUDYNKIEM KUCHNIO – PRALNI .

- OBSZAR BUDOWY POD OCHRONĄ KONSERWATORSKĄ

- POWIERZCHNIA TERENU OBJĘTEGO PLANEM ZAGOSPODAROWANIA

› 1,0 ha

- ZAŁOŻENIE PROJEKTOWE

  - BUDYNEK

Dwukondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem użytkowym .

Budynek przeznaczony dla 50 mieszkańców w pokojach jedno-osobowych , wyposażonych w natrysk, umywalkę i wc.

W Budynku przewidzieć :

- windę osobową  4 – przystankową

- kuchenkę oddziałowa

- świetlico – jadalnię

- dyżurkę pielęgniarską

-1-

- gabinet rehabilitacyjny  o powierzchni ok. 30 m2

- gabinet hydroterapii i fizykoterapii o powierzchni ok. 40 m2

- szatnia dla personelu pralnią oddziałową

- magazyn oddziałowy

- pomieszczenia gospodarcze ( na brudna bieliznę , wózki, śmieci , sprzęt do sprzątania z

przyłączeniem wody )

- wymiennikownię c.o. i c.w.u.

- stanowiska garażowe dla samochodów osobowych w przyziemiu

-  pracownie dla artystów w poddaszu

BUDYNEK WYPOSAŻONY W :

- instalację wod – kan i c.w.u

- instalację c.o

- instalację elektryczną

- instalację odgromową

- instalację telefoniczną

- instalację przyzywową

- instalację wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej

- instalację telewizyjną i internetową

2.2. PRZEWIĄZKA DO BUDYNKU KUCHNIO- PRALNI

Dwupoziomowa z rozdzieleniem transportu żywności i brudnej bielizny.

2.3. ODWODNIENIE TERENU INWESTYCJI

Wykonanie kanalizacji ogólnospławnej dla budynku oraz odwodnienia dróg i placów

postojowych.

2.4. PLACE I DROGI

-    drogi na terenie inwestycji winny być połączone komunikacyjnie z ul. Pędzichów i Aleją

Słowackiego

-      bramy wyjazdowe i szerokość dróg przystosowana do podjazdów Straży Pożarnej i

samochodów dostawczych typu TIR

-      place postojowe dla samochodów osobowych i jednego samochodu typu TIR

-2-

2.5. ZAGOSPODAROWANIE OGRODU

-     alejki spacerowe

-     oświetlenie

-     ławki

-    mała architektura

-    trawniki i krzewy

- ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

  - PRACE PRZEDPROJEKTOWE

-		wykonanie koncepcji

-		wystąpienie o warunki zasilania wod-kan, c.o, c.w.u , energia elektryczna

-		uzgodnienia koncepcji z inwestorem oraz konserwatorem

-		wykonanie mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowania

-		wykonanie badań geologicznych

-		wystąpienie o uzyskanie decyzji WZ

TERMIN ZAKOŃCZENIA PRAC – 27 GRUDZIEŃ 2007r.

  - PRACE PROJEKTOWE

-		projekt techniczny architektoniczny

-		projekt techniczny konstrukcyjny

-		projekt techniczny technologiczny

-		projekt techniczny instalacji wod-kan, c.o

-		projekt techniczny instalacji elektrycznej

-		projekt techniczny instalacji niskoprądowej i odgromowej

-		projekt techniczny instalacji wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej

-		projekt techniczny zagospodarowania terenu , w tym : drogi, place, odwodnienie , ogród

-		uzyskanie pozwolenia na budowę

-		opracowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót do przetargu

-		opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

TERMIN ZAKONCZENIA PRAC – 30 PAŹDZIERNIKA 2008r.

………………………………….					………………………………………

-3-