Dom Pomocy Społecznej						Kraków, 02 listopad 2007 r.

im L i A Helclów

31-148 Kraków, ul. Helclów 2

tel. (012) 634-42-55 w. 222

tel. Dyr. (012) 638-08-28

Wyjaśnienie treści specyfikacji

Dom Pomocy Społecznej im L i A Helclów w Krakowie, 31-148 Kraków, ul. Helclów 2 jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w procedurze powyżej 14 000 euro, na wykonanie usługi:

prace przedprojektowe i prace projektowe: „ ETAP I – PRACE PRZEDPROJEKTOWE ; ETAP II – PRACE PROJEKTOWE – NA BUDOWĘ III PAWILONU ARTYSTY SENIORA w DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ im. L i A HELCLÓW w KRAKOWIE, ul HELCLÓW 2” , działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( j. t. Dz. U. z 2006 r. Nr. 164, poz. 1163 z p. zm.) w odpowiedzi na pytania Wykonawcy:

- czy do materiałów przetargowych należy dołączyć podpisaną umowę?

- czy podany termin zakończenia prac tj. 30 października 2008 r. obejmuje przygotowanie dokumentacji pozwolenia na budowę?;

udziela następującej odpowiedzi:

ad 1) załączony do SIWZ wzór umowy winien zostać przez Wykonawcę zaparafowany, bowiem w ten sposób Wykonawca wyraża zgodę na zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy.

ad 2) podany termin zakończenia prac tj. 30 października 2008 r. obejmuje „uzyskanie pozwolenia na budowę” jako decyzji pozwalającej na rozpoczęcie budowy.

Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej.

Z-ca DYREKTORA

mgr Maria Szaruga