# Straż Miejska Miasta Krakowa tel/fax 012 413 37 34 31-416 Kraków, ul. Dobrego Pasterza 116 smkrakwbar@op.pl

Nr sprawy: ST.GZ.271-12/06 ## S P E C Y F I K A C J A ### ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na : "Modernizacja pomieszczeń Oddziału SM – Wola Duchacka” Zatwierdzam: .........................................

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  na:

"Modernizacja pomieszczeń Oddziału SM – Wola Duchacka"

- A.  Zamawiający

- Pełna nazwa Zamawiającego:

# Straż Miejska Miasta Krakowa

- Adres do korespondencji :

# 31-416 Kraków, ul. Dobrego Pasterza 116

3.    REGON:    		350007399

4.    NIP:           		945-17-77-936

5.    Nr konta bankowego: 22106000760000321000031606

5.    Internet:     		http://www.strazmiejska.krakow.pl/BIP

e- mail:       		smkrak@strazmiejska.krakow.pl

6.    Nr telefonu: 		012 413 37 34

faks:            		012 413 37 34

B.   Pracownicy Zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się 
      z Wykonawcami

- Imię i nazwisko:           Wiesław Barcik

- Stanowisko służbowe:  Starszy inspektor

- Numer telefonu/faxu:   012 413 37 34

### 4.     E-mail:                        smkrakwbar@op.pl

- Nr pokoju :                  pok. 18 bud. socjalny

6.    Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące przetargu:   08:00 - 12:00

II.	Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177                  z  późniejszymi zmianami).

### III.	Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest: modernizacja pomieszczenia dyżurki w budynku Oddział SM  przy ul. Cechowej 19 w Krakowie.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.45.30.00-7 W ramach zamówienia należy przeprowadzić remont pomieszczenia dyżurki i przystosować do nowych potrzeb. Zakres prac: - wyburzenie istniejącej ścianki działowej, - rozebranie parkietu i usunięcie warstwy pod podłogą, - wykonanie fundamentów pod nowe ścianki działowe, - wykonanie nowych warstw podposadzkowych, - wymurowanie ścian z cegły pełnej, - zamontowanie drzwi antywłamaniowych klasy C, - wykonanie posadzek z płytek gresowych, - wykonanie posadzek z wykładziny elektrostatycznej, - zamontowanie klimatyzatorów, - wykonanie pozostałych prac wykończeniowych i instalacyjnych. Powyższy zakres robót należy wykonać na podstawie opisu przedmiotu zamówienia i przedmiaru robót. Kosztorysy ofertowe sporządzić na podstawie przedmiaru robót /załącznik nr 6/ Wykonawca winien udzielić pełnej ( materiały i robocizna) gwarancji na roboty objęte przedmiotem zamówienia na okres 3 lat.

2.   Zamawiający  nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

3.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

IV.	Termin i miejsce wykonania zamówienia

- Termin realizacji: 31 sierpnia 2006 r.

2.    Miejsce realizacji: Oddział SM Wola Duchacka, ul. Cechowa 19 w Krakowie.

V.	Warunki wymagane od Wykonawców

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,                    o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- posiadają  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadają  niezbędną  wiedzę i  doświadczenie  oraz dysponują  potencjałem  technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie za-

mówienia;

4.   nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo

zamówień publicznych.

VI.	Oświadczenia i dokumenty jakie powinni dostarczyć Wykonawcy w celu              potwierdzenia spełnienia warunków określonych w punkcie V

W celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków Wykonawcy zobowiązani 
są złożyć następujące dokumenty:

- Oświadczenie  Wykonawcy  o  spełnieniu  warunków  udziału  w  postępowaniu

/ załącznik nr 2 do SIWZ /.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie 
      	      do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu

do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3.    Wykaz wykonanych robót w okresie pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowa-

nia  o udzielenie zamówienia,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  -  w tym okresie, odpowiadający swoim rodzajem  i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z  podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania  oraz  załączenie  dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie / załącznik nr 3 do SIWZ /.

Dokumenty są składane  w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

VII.	Informacja o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywania

oświadczeń i dokumentów

      - Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

2.   Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji za pomocą  telefaksu (na numer wskazany w punkcie  I SIWZ) lub drogą elektroniczną (na adres e-mail wskazany w punkcie I SIWZ). Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.

VIII.	Wadium

W niniejszym postępowaniu wadium nie obowiązuje.

IX.	Termin związania z ofertą

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w           punkcie XI.1 SIWZ.

X.	Opis sposobu przygotowania oferty

- Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ  i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem             i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym        przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z

przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić          jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania,       komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osoby  uprawnione. Dodatkowo, w przypadku oferty składanej przez konsorcjum, do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do reprezentowania członków konsorcjum w trakcie postępowania (pełnomocnictwo może także obejmować uprawnienie do zawarcia umowy).

4.    Na ofertę składają się następujące dokumenty.

- wypełniony formularz oferty (stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ),

- oświadczenie  Wykonawcy o spełnianiu warunków wskazanych w art. 22 ust.1  
Ustawy  (na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ),

- wykaz robót ( załącznik nr 3),

- wypełniony i parafowany wzór umowy ( załącznik nr 4),

- wypełniony dokument gwarancyjny ( załącznik nr 5),

- kosztorys ofertowy( z uwzględnieniem cen jednostkowych) wraz ze stanowiącym jego integralną część wykazem materiałów,

- dokumenty wymienione w punkcie VI  SIWZ .

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać

przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres          informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany  jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i     danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie.

- Ofertę należy umieścić w  trwały sposób zabezpieczonej kopercie oznaczonej       napisem:

„Sprawa nr ST.GZ.271-12/06. Oferta na:

"Modernizacja pomieszczeń Oddziału SM – Wola Duchacka"

Nie otwierać przed dniem 21 lipca 2006, do godz.09:00.

Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod    warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana

jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

- Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się

odpowiednio punkt X.7 SIWZ.  Na kopercie  należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie  „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY".

XI.	Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert

1.   Termin  składania  ofert  upływa  dnia  21 lipca 2006 r. o godz. 08:30.

Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące        znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do  Zamawiającego, a nie data  jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

2.   Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego:

Straż Miejska Miasta Krakowa, 31-416 Kraków, ul. Dobrego Pasterza 116.

3.   Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 lipca 2006 r. o godz. 09:00,

w siedzibie Zamawiającego, budynek socjalny.

- Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek.

XII.	Sposób obliczania ceny oferty:

Cena powinna być podana:

- cyfrowo i słownie w złotych polskich,

- zgodnie z załączonym formularzem oferty, tj.: cena brutto.

Zamawiający poprawi ewentualne omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z zasadami określonymi w art. 88 Ustawy i zwróci się o akceptację poprawionej ceny do Wykonawcy.

Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 Ustawy lub zawierającą błędy w obliczeniu ceny (art. 89 ust. 1 pkt. 6 Ustawy).

XIII.	Opis kryteriów i sposobu oceny ofert:

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi

kryteriami:

1.  Cena brutto z podatkiem VAT                                - waga kryterium -  100 %,

- Ad.1 Cena obejmuje całość prac przewidzianych do wykonania zgodnie z przedmiarem robót.

#### Sposób dokonywania oceny wg wzoru:

#### Ocena [pkt] = [(C : Cb) x 100] x 1,0 /waga kryterium /

- gdzie: C - cena oferty o najniższej cenie,

- Cb - cena oferty badanej.

XIV.   Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków za-

mówienia

- Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie nie później niż 6 dni przed terminem składania ofert.

- Pytania Wykonawców muszą być sformułowane na piśmie.

- Zamawiający prześle treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia.

- Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia   wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

### XV.	Postanowienia dotyczące umowy

1.   Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania

umowy.

2.   Tryb zawarcia umowy:

Umowa  zostanie zawarta  z  wybranym  Wykonawcą  w  terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty,  jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. Zawiadomienie o wyborze oferty        określające termin zawarcia umowy zostanie niezwłocznie doręczone wybranemu Wykonawcy.

3.  Przyszłe zobowiązania Wykonawcy związane z umową w sprawie zamówienia

publicznego wynikają z przepisów kodeksu cywilnego i dotyczą przede wszystkim   roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, gwarancji oraz  rękojmi.

4.  Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

XVI.      Środki odwoławcze

W toku postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  Wykonawcy, przysługują środki ochrony prawnej  przewidziane w dziale VI Ustawy :

- protest (180 – 183 art. Ustawy),

- odwołanie (184 – 193 art. Ustawy),

- skarga do sądu okręgowego ( 194 – 198 art.  Ustawy).

XVII.	Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19,    poz. 177, z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Wykaz załączników:

  - Formularz oferty

  - Formularz oświadczenia

  - Wykaz dostaw

  - Wzór umowy

  - Dokument gwarancyjny

  - Przedmiar robót

Pieczęć wykonawcy							                                    Załącznik nr 1

FORMULARZ  OFERTY

Nazwa Wykonawcy:  ....………………………………………………………………………

Forma prowadzonej działalności: .............................................................................................

Adres:…............……………………………………………………………………………….

Województwo: ….............................................................................………………………….

Tel./Fax/ e-mail………........…………………………………………………………………..

NIP…………………………………. REGON:………………………………………………

Bank/ nr konta …..........……………………………………………………………………….

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

"Modernizacja pomieszczeń Oddziału SM – Wola Duchacka"

– sprawa nr ST.GZ.271-12/06, oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Cena brutto:....................................................................................................................PLN

Słownie: .......................................................................................................................................

Powyższa cena zawiera podatek VAT w wysokości .......... % tj. .................PLN

Termin realizacji umowy: 31 sierpnia 2006 r.

Okres udzielonej gwarancji wynosi: 36 miesięcy

..................................                                              .............................................................

miejscowość i data                                                                                                                    pieczęć i podpis

upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Jednocześnie oświadczamy, że:

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy 
do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty;

- oświadczamy, że oferta została sporządzona na podstawie opisu przedmiotu zamówienia i przedmiaru robót, a oferowana cena obejmuje cały zakres robót objętych przedmiotem zamówienia, które wykonamy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej;

- oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- w przypadku wyboru naszej oferty, w czasie i terminie wskazanym przez Zamawiającego,

podpiszemy umowę na warunkach określonych w SIWZ oraz we wzorze / załącznik  nr 4

do SIWZ/;

- oświadczamy, iż upoważnionymi do reprezentowania naszej firmy są następujące osoby:

# Imię i Nazwisko	                                                  Wzór podpisu

..............................................................................................................  ........................................

..............................................................................................................  ........................................

upoważnienie dla powyżej wskazanych osób wynika z następującego(ych) dokumentu(ów)

......................................................................................................................................................

który(e) dołączamy do oferty.

- Oświadczamy, że w przypadku ewentualnych prac dodatkowych będą stosowane nośniki cenotwórcze określone w kosztorysie ofertowym branży, której dotyczyłyby prace dodatkowe lub zamienne.

- Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na ograniczenie przez zamawiającego zakresu robót 
 lub ich etapowania w zależności od posiadanych środków finansowych.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1.    oświadczenie wykonawcy,

2.	wypełniony i parafowany wzór umowy,

3.	wypis z rejestru / zaświadczenie,

4.	wykaz robót z referencjami,

5.    dokument gwarancyjny,

6.    kosztorys ofertowy,

7.

Oferta została złożona na ..................kolejno ponumerowanych stronach.

..................................                                              .............................................................

miejscowość i data                                                                                                                    pieczęć i podpis

upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

# Załącznik nr 2

## OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Działając w imieniu ....................................................................................................................

( nazwa i adres  wykonawcy)

i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

"Modernizacja pomieszczeń Oddziału SM – Wola Duchacka", wymienione   w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 09.02.2004 r. Prawo zamówień publicznych    /Dz. U. Nr.19 poz. 177, z późn. zm. /,          a mianowicie:

1.   posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2.   posiada  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  dysponuje  potencjałem   technicznym

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3.   znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4.   nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie

z art. 24 ust. 1 i 2  ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykonawca spełnia również warunki wymienione w  Specyfikacji Istotnych Warunków           Zamówienia.

W imieniu Wykonawcy

.............................................

miejscowość i data

............................................

(imię i nazwisko                           podpis)

###### Załącznik nr 3

Pieczęć wykonawcy

WYKAZ  WYKONANYCH  ROBÓT

Nazwa Wykonawcy: ……….................................................…………………………………………….

Adres:……………………………………...................................................…………………………………….

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetarg     nieograniczony na: "Modernizacja pomieszczeń Oddziału SM – Wola Duchacka"

oświadczamy, że w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania zrealizowaliśmy następujące zamówienia o podobnym zakresie i charakterze:

| Lp | Nazwa Zamawiającego | Opis przedmiotu zamówienia | Wartość robót [PLN] | Okres realizacji | Nr referencji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| Razem |  |  |  |  |  |

..................................                                              .............................................................

miejscowość i data                                                                                                                    pieczęć i podpis

upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

###### Załącznik nr 4

###### Umowa Nr  ST/.. /.../.. /2006

zawarta w dniu ........................... 2006 r. po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Modernizację pomieszczeń Oddziału SM – Wola Duchacka"

pomiędzy Strażą Miejską Miasta Krakowa, 31-416 Kraków ul. Dobrego Pasterza 116,        reprezentowaną przez ...................................................................,  zwaną dalej Zamawiającym

a

Firmą.....................................................................z siedzibą w ................................................  ul...............................................  wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem    ............... reprezentowaną przez.................................................. zwaną dalej Wykonawcą  o treści następującej:

§ 1

Przedmiotem umowy jest  wykonanie modernizacji pomieszczeń Oddziału SM – Wola Duchacka zgodnie z zakresem rzeczowym robót który określa: opis przedmiotu zamówienia zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, szczegółowa oferta przetargowa Wykonawcy oraz kosztorys ofertowy będący załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2

Wartość umowy brutto ....................... złotych

Słownie: ................................................................................................ zł.

§ 3

Termin wykonania umowy:     31 sierpnia 2006 r.

§ 4

Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie całości robót  objętych zamówieniem na okres

36 miesięcy.

Czas usunięcia usterek lub dokonania napraw gwarancyjnych nie przekroczy 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii lub reklamacji.

§ 5

- Wykonawca wyznacza osobę odpowiedzialną za realizację zamówienia - .................................................................................................................................................

- Przedstawicielem Zamawiającego  będzie  - .........................................................................

- Odbioru prac będących przedmiotem umowy dokona komisja powołana przez Zamawiającego.

§ 6

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy kwotę brutto:

.............., słownie: ............................................................................................................. zł

## Płatność z tytułu realizacji zamówienia nastąpi przelewem na konto bankowe wskazane przez Wykonawcę, w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT za wykonane i odebrane przez Zamawiającego roboty będące przedmiotem zamówienia.

§ 7

Z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy stronom przysługują kary umowne w następujących przypadkach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

- 15% wartości przedmiotu umowy gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu       okoliczności za które odpowiada Wykonawca.

- 0,5% wartości przedmiotu umowy za nie wykonanie umowy w terminie  za każdy rozpoczęty dzień zwłoki  jeżeli zwłoka trwała nie dłużej  niż 20 dni i  0,8 % za każdy dzień następny,  nie więcej jednak niż 15 % wartości przedmiotu umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 15 % wartości przedmiotu umowy w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Zamawiający.

- Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia 
za wykonany przedmiot umowy.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r., Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące akty prawne.

§ 9

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej uzgodnionej przez strony pod rygorem

ich nieważności.

§ 10

Spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

## Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących  egzemplarzach,  dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy

- WYKONAWCA                                                              ZAMAWIAJĄCY

.........................................................                             ........................................................

Załącznik nr 5

Pieczęć wykonawcy

DOKUMENT GWARANCYJNY

Przedmiot postępowania: "Modernizacja pomieszczeń Oddziału SM – Wola Duchacka"

Tryb: przetarg nieograniczony

NAZWA WYKONAWCY: ......................................………………………………………………………….......................

ADRES:…………………………………………………………………………........................

1.    Okres gwarancyjny na całość zamówienia (materiały, robocizna) wynosi:

..................…………………………………………………………………………..……

2.    Częstotliwość przeglądów gwarancyjnych:

a) wykonanych robót …………………………………………………………………….

- Po każdym wykonanym przeglądzie Wykonawca sporządzi i dostarczy protokół do Referatu Gospodarczo – Zaopatrzeniowego Straży Miejskiej w Krakowie.

- Zakres świadczeń gwarancyjnych obejmuje:

- Naprawę gwarancyjną tj. przywrócenie przedmiotowi utraconych wartości w terminie ................................  od daty zgłoszenia przez Zamawiającego,

- Zwrot kosztów takiej naprawy zrealizowanej przez Zamawiającego w przypadku, gdy dwukrotnie bezskutecznie wzywał Wykonawcę do jej wykonania.

- Wymiany wadliwego urządzenia  na wolny od wad po bezskutecznych dwóch naprawach gwarancyjnych.

- Organizacja obsługi gwarancyjnej.

Wykonawca świadczenia gwarancyjne realizować będzie:.................................................................

..............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

(należy wpisać osobiście lub za pomocą innych placówek serwisowych – nazwa, adres, telefon)

- Wykonawca  oświadcza, że wszelkie czynności określone w pkt. 2 i 4 w terminie określonym w pkt. 1 niniejszego Dokumentu zobowiązuje się wykonać bezpłatnie.

Miejscowość, ……………………., dnia ……………………2006 r.

………………………………………….

podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 5

P R Z E D M I A R  ROBÓT - modernizacja pomieszczeń  ul. Cechowa 19

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem

1 d.1	KALK WŁASNA	Przygotowanie pomieszczenia do prac- usunięcie wyposażenia	szt

1	szt	1.00

RAZEM	1.00

2 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie  na parterze podłóg folią	m2

150	m2	150.00

RAZEM	150.00

3 d.1	KNNR 3 0301-01	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-

wapiennej	m3

3.37	m3	3.37

RAZEM	3.37

4 d.1	KNNR 3 0801-05	Rozebranie posadzki z deszczułek z oderwaniem listew i cokołów-

MATERIAŁ PRZEZNACZONY DO EWENTUALNYCH UZUPEŁNIEŃ

W POZOSTAŁYCH POMIESZCZENIACH- PRZEKAZAĆ

UŻYTKOWNIKOWI	m2

46.32	m2	46.32

RAZEM	46.32

5 d.1	KNNR 3 0801-06	Rozebranie posadzki z desek na legarach (podłogi białe)	m2

46.32	m2	46.32

RAZEM	46.32

6 d.1	KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących

fundamentów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. III- analogia , wybranie podłoża

pod starą posadzką - wykop pod fundament I WYBRANIE WARSTW POD

PODŁOGĄ	m3

18.53	m3	18.53

RAZEM	18.53

7 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych 	m2

2.05	m2	2.05

RAZEM	2.05

8 d.1	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty

żebrowane	t

0.2	t	0.20

RAZEM	0.20

9 d.1	KNNR 3 0202-01	Uzupełnienie ław fund.o szer.do 40 cm z bet.monolit. z wyk.izolacji

poziomej z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku- FUMDAMENT POD

ŚCIANĘ MAGAZYNU BRONI I ŚCIANĘ DZIAŁOWĄ	m3 bet.

1.89	m3 bet.	1.89

RAZEM	1.89

10 d.1	KNNR 2 1201-03	Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki	m3

11.58	m3	11.58

RAZEM	11.58

11 d.1	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem. budynków i budowli – pręty

żebrowane ZBROJENIE CHUDEGO BETONU	t

0.1	t	0.10

RAZEM	0.10

12 d.1	KNNR 2 1201-01	Podkłady betonowe  ( B15) pod podłogi i posadzki gr 25 cm	m3

11.58	m3	11.58

RAZEM	11.58

13 d.1	KNNR 2 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa 3x	m2

46.32	m2	46.32

RAZEM	46.32

14 d.1	KNNR 2 0602-03	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt STYRODURU układanych na

wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo- gr 10 cm	m2

46.32	m2	46.32

RAZEM	46.32

15 d.1	KNNR 2 1202-01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na

ostro, gr. 20 mm- ZAPRAWA O ZWIĘKSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI	m2

46.32	m2	46.32

RAZEM	46.32

16 d.1	KNNR 2 1202-05	Posadzki cementowe  zatarte na ostro. gr. 25 mm- ZAPRAWA J/W	m2

46.32	m2	46.32

RAZEM	46.32

17 d.1	KNNR 2 1202-07	Posadzki cementowe  - zmiana grubości o 30 mm ZAPRAWA J/W	m2

46.32	m2	46.32

RAZEM	46.32

18 d.1	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie  MATĄ STALOWĄ o oczku 15

cm z fi 6 mm	m2

46.32	m2	46.32

RAZEM	46.32

19 d.1	KNNR 2 0302-02	Ściany murowane budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych lub

dziurawek i uzupełnienia	m3

4.33	m3	4.33

RAZEM	4.33

20 d.1	KNR 2-02 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2ceg.	m2

12.67	m2	12.67

RAZEM	12.67

21 d.1	KNNR 2 0302-05	Ściany murowane - ościeża otworów w ścianach murowanych grubości 1c

otw.

1	otw.	1.00

RAZEM	1.00

22 d.1	KNNR 2 0302-07	Ściany murowane - osadzenie nadproży prefabrykowanych	m

4.2	m	4.20

RAZEM	4.20

23 d.1	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic DO DRZWI ANTYWŁAMANIOWYCH	szt.

2	szt.	2.00

RAZEM	2.00

24 d.1	KNNR 2 1104-04	Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wykończonych pełnych-

DRZWI ANTYWŁAMANIOWE  Klasy  C	m2

3.28	m2	3.28

RAZEM	3.28

25 d.1	KNNR 2 0801-03	Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian - uzupełnienia i na nowych

ścianach	m2

72.17	m2	72.17

RAZEM	72.17

26 d.1	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z

tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2

191.85	m2	191.85

RAZEM	191.85

27 d.1	KNNR 2 1203-02	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych	m2

35.88	m2	35.88

RAZEM	35.88

28 d.1	KNNR 2 1203-03	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie	m

32.52	m	32.52

RAZEM	32.52

29 d.1	KNNR 9 0301-02	Wymiana przewodów układanych pod tynkiem kabelkowych okrągłych	m

60	m	60.00

RAZEM	60.00

30 d.1	KNNR 9 0303-02	Wymiana przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju 4-6 mm2

wciąganych w rury instalacyjne	m

75	m	75.00

RAZEM	75.00

31 d.1	KNNR-W 9 0406-03	Wykonanie przełączeń obwodów w puszkach instalacyjnych o przekroju

pojedynczych żył 4-6 mm2	kpl.

15	kpl.	15.00

RAZEM	15.00

32 d.1	KNNR 9 0401-01	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika

jednobiegunowego, przycisku	szt.

12	szt.	12.00

RAZEM	12.00

33 d.1	KNNR 9 0402-01	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych 	szt.

12	szt.	12.00

RAZEM	12.00

34 d.1	KNNR 9 0403-04	Wymiana puszek i odgałęźników instalacyjnych uszczelnionych z tworzyw

sztucznych	szt

25	szt	25.00

RAZEM	25.00

35 d.1	KNNR 9 0501-03	Wymiana opraw oświetleniowych 	szt.

7	szt.	7.00

RAZEM	7.00

36 d.1	KNR-W 4-03 1201-01	Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej po tynkowaniu – sprawdzenie

stanu izolacji	przew.

18	przew.	18.00

RAZEM	18.00

37 d.1	KNR-W 4-03 1201-02	Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej po tynkowaniu –

przedzwonienie przewodów	przew.

18	przew.	18.00

RAZEM	18.00

38 d.1	KNR-W 4-03 1201-03	Sprawdzenie próbnikiem punktu odbioru energii dla instalacji wtynkowych pkt.

50	pkt.	50.00

RAZEM	50.00

39 d.1	KNR-W 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego

niskiego napięcia	pomiar.

6	pomiar.	6.00

RAZEM	6.00

40 d.1	KNR-W 4-03 1208-01	Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-

fazowym	pomiar

1	pomiar	1.00

RAZEM	1.00

41 d.1	KNR-W 4-03 1208-02	Następny pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-

fazowym	pomiar

49	pomiar	49.00

RAZEM	49.00

42 d.1	KNR-W 4-03 1209-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania

wyłącznika różnicowoprądowego	prób.

1	prób.	1.00

RAZEM	1.00

43 d.1	KNR-W 4-03 1209-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania

wyłącznika różnicowoprądowego	prób.

49	prób.	49.00

RAZEM	49.00

44 d.1	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą

emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m2

191.92	m2	191.92

RAZEM	191.92

45 d.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur	m

12	m	12.00

RAZEM	12.00

46 d.1	kalk.własna 	              MONTAŻ URZĄDZENIA KLIMATYZACYJNEGO WRAZ Z

OSPRZĘTEM,STEROWANIEM,ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI	szt

2	szt	2.00

RAZEM	2.00

47 d.1	KNR 2-02 1210-03	Kraty ponad 2 m2- do obsadzenia na zewnątrz okna SERWEROWNI	m2

4.48	m2	4.48

RAZEM	4.48

48 d.1	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin  ANTYSTATYCZNYCH W POMIESZCZENIU

SERWEROWNI	m2

10.51	m2	10.51

RAZEM	10.51

49 d.1	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile	m

13.16	m	13.16

RAZEM	13.16

50 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3

27.7	m3	27.70

RAZEM	27.70

51 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za nast. 11 km	m3

27.7	m3	27.70

RAZEM	27.70