Załącznik nr 3 do SIWZ

Nr zamówienia VII LO – 380/2009

Umowa o roboty budowlane

zawarta w dniu …………………….. 2009 w Krakowie pomiędzy:

### VII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie im. Zofii Nałkowskiej

ul. Skarbińskiego 5, 30-071 Kraków

tel. 012 637-42-91, fax.012 638-69-15

NIP 677-20-12-561

Regon 000719464

zwanym dalej „Zamawiającym”, który reprezentują:

Dyrektor Wojciech Zagórny

a

…………………………………………….

…………………………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą”.

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu nr VII LO - 380./2009 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz.U. 2007 r. Nr 223, poz. 1655) strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy.

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania remont sanitariatów chłopców wraz z robotami towarzyszącymi w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie, ul. Skarbińskiego 5

- Kosztorys ofertowy został sporządzony na podstawie przedmiarów robót dołączonych do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, istotnych postanowień umowy oraz po dokonaniu wizji lokalnej obiektu. Tak sporządzony kosztorys ofertowy stanowi integralną część niniejszej umowy.

§ 2

# Terminy

- Termin rozpoczęcia robót: ……………..

- Termin zakończenia robót: ……………

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

- Protokolarne przekazanie Wykonawcy frontu robót w terminie w § 2 ust. 1 niniejszej umowy

- Zapewnienie nadzoru inwestorskiego

- Wskazanie punktu poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy

- Dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy

- Zapłata wynagrodzenia za wykonane prace wynikającego z niniejszej umowy

§ 4

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ............................................... posiadającego uprawnienia budowlane nr .............................................. wydane przez .................................................................................... oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

- Wykonawca ustanawia kierownika robót budowlanych w osobie .................................. posiadającego uprawnienia budowlane nr .............................................. wydane  przez ..................................................................................... oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

- Zamawiający powołuje inspektora nadzoru robót budowlanych w osobie mgr inż. Krzysztof Głuszczyk posiadającego uprawnienia budowlane nr 164/82 oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

- Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru robót budowlanych w osobie mgr inż. Krzysztof Głuszczyk posiadającego uprawnienia budowlane nr 164/82 oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

- Kierownik budowy oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego działają w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (tekst jednolity – Dz.U. 2006 Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)

§ 5

Obowiązki Wykonawcy:

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy, zgodnie z kosztorysem ofertowym, dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, postanowieniami niniejszej umowy, warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, obowiązującymi przepisami i normami oraz  zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, a także zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego uzgodnionymi w czasie realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i p.poż. oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież.

- Wykonawca zobowiązuje się przejąć i zorganizować teren realizacji robót.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem terenu realizacji robót i dozoru wykonywanych w ramach umowy robót od dnia ich rozpoczęcia do dnia odbioru końcowego.

- Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt wykonać oznakowanie miejsc, na których będą prowadzone roboty, związane z realizacją przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia tablicy informacyjnej spełniającej wymogi ustawy Prawo budowlane.

- Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie realizacji robót, a także zapewnić odpowiednie warunki bezpieczeństwa osób znajdujących się na terenie realizacji robót.

- Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć na terenie wykonywanych prac warunki wynikające z przepisów bhp i p.poż.

- Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie warunki socjalne i inne wymagane prawem warunki i świadczenia dla swoich pracowników.

- Do obowiązków Wykonawcy w okresie realizacji robót będzie należało utrzymanie terenu realizacji robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, składowanie i usuwanie wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów po ich wykorzystaniu, odpadów i śmieci oraz innych niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych.

- Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wszelkich awarii powstałych w związku z prowadzeniem robót.

- Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji niniejszej umowy, w szczególności za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące osób i uszkodzenia mienia.

- Telefony Wykonawca zapewni sobie we własnym zakresie lub za odpłatnością z linii Zamawiającego.

- Wykonawca przyjmuje obowiązek informowania inspektora nadzoru o terminie robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje inspektora nadzoru inwestorskiego o tym fakcie zobowiązany będzie odkryć te roboty na własny koszt, następnie przywrócić je do stanu poprzedniego.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren prowadzenia robót i przekazać go Zamawiającemu w terminie zakończenia robót, o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu komplet protokołów odbioru technicznego, protokołów badań i sprawdzeń, atestów, certyfikatów.

§ 6

Podwykonawcy

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy osobiście lub z udziałem podwykonawców.

§ 7

Ubezpieczenie

- Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy, do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia mienia znajdującego się na terenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami  losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej w okresie od dnia rozpoczęcia robót do dnia ich odbioru.

- Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

  - roboty, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót w tym sprzęt, materiały przeznaczone do wbudowania,

  - odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi.

- Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jak też zmiana tych warunków podlegają akceptacji Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu uwierzytelnione kserokopie stosownych umów ubezpieczeniowych w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

§ 8

Wymogi dotyczące materiałów i urządzeń

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, odpowiadających wymogom wyrobów dopuszczalnych do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881) oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Na każde żądanie inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty deklaracje zgodności z obowiązującymi normami albo aprobatę techniczną w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją.

- Jeżeli Zamawiający zażąda wykonania dodatkowego badania jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić potrzebne oprzyrządowanie, fachowy zespół wykonawczy oraz materiały niezbędne do wykonania badań.

- Koszt wykonania badań, o których mowa w ust. 3, obciąża Wykonawcę.

§ 9

Wynagrodzenie

- za całość przedmiotu zamówienia określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, Strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości …………….. złotych brutto ( słownie: …………………………………..).

- Wynagrodzenie powyższe zostało ustalone w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 nie będzie podlegać waloryzacji do czasu zakończenia prac objętych niniejszą umową.

- Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i jego nazwa brzmi:

VII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie im. Zofii Nałkowskiej ul. Skarbińskiego 5, 30-071 Kraków

NIP 677-20-12-561

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i jego nazwa brzmi……………………………………. NIP: …………………………..

§ 10

Zapłata wynagrodzenia

- Zapłata wynagrodzenia na wykonane roboty nastąpi na podstawie:

  - faktur częściowych (miesięcznych) – do 50 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy – za wykonany zakres robót, w terminie 21 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT,

  - faktury końcowej – pozostała część ( nie mniej niż 50 % ) wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy w terminie 21 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu oryginału prawidłowo wystawionej faktury.

- Podstawą wystawienia faktury częściowej będzie protokół odbioru bezusterkowo wykonanych robót podpisany ze strony Zamawiającego przez osobę, o której mowa w § 4 niniejszej umowy oraz kosztorys powykonawczy.

- Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół końcowy odbioru wykonanych robót podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy i komisję powołaną przez Zamawiającego do odbioru robót, kosztorys powykonawczy oraz dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 16 niniejszej umowy.

- Za termin zapłaty faktury przyjmuje się potwierdzenie przyjęcia do realizacji polecenia przelewu przez bank Zamawiającego.

- Faktura wystawiona będzie na Zamawiającego: VII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie.

- Należność Wykonawcy przekazana będzie na rachunek wskazany na fakturze.

- Za roboty nie wykonane choć objęte kosztorysem ofertowym wynagrodzenie nie przysługuje. W razie rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części robót objętych kosztorysem ofertowym stanowiącym integralna część niniejszej umowy, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ewentualnych zamówień dodatkowych nieobjętych niniejszym zamówieniem i nie przekraczających łącznie 50% wartości umowy, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie odrębnej umowy z Zamawiającym, z zastosowaniem niżej wymienionych nośników cenotwórczych na podstawie, których sporządzony został kosztorys ofertowy:

  - stawka roboczogodziny: ……

  - koszty pośrednie: ………. liczone od R i S

  - zysk: ……. liczony od R,S,Kp.

§11

Odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy

1. Strony postanawiają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy nastąpi poprzez zapłatę kar umownych.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kąty umowne:

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie, za każdy dzień opóźnienia,

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,2 % wartości elementu robót, w którym stwierdzono usterki za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

3. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za niezrealizowaną część robót, chyba, że zachodzi okoliczność określona w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

4. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych art. 471 k.c. do wysokości poniesionej szkody.

5. W przypadku naliczania kar umownych zostaną one potrącone z faktury.

§12 Odbiory robót i ich skutki

1. Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:

a) odbiór częściowy,

b) odbiór końcowy przedmiotu umowy określonego w § l ust. l niniejszej umowy,

c) odbiór ostateczny po upływie okresu gwarancji.

2. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru pismem złożonym w siedzibie Zamawiającego (sekretariat VII LO im. Z. Nałkowskiej w Krakowie, ul. Skarbińskiego 5).

3. Brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru inwestorskiego do treści zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, jest równoważny z potwierdzeniem gotowości do odbioru z dniem następnym po upływie terminu 7 dni od daty wpływu do Zamawiającego.

4. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia go przez inspektora nadzoru inwestorskiego o osiągnięciu gotowości do odbioru, o czym zawiadamia Wykonawcę.

5. Odbioru dokona komisja powołana przez Zamawiającego do odbioru robót i uprawniony przedstawiciel Wykonawcy.

6. Z czynnościami odbioru sporządza się protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczególności ujawnione wady, jak też wyznaczenie terminów na ich usunięcie.

7. Wykonawca przedstawi do odbioru końcowego zaświadczenia właściwych jednostek i organów oraz inne dokumenty określone w niniejszej umowie.

8. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru wad przedmiotu odbioru Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1), jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia,

2), jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

9. Wykonawca obowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

10. Zamawiający wyznaczy ostateczny termin odbioru robót w terminie 14 dni licząc od otrzymania zawiadomienia.

12. Odbiór ostateczny jest dokonywany po upływie terminu gwarancyjnego i polega na sprawdzeniu i usunięcia wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

13. Inspektor nadzoru dokona odbioru robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia odbioru przez kierownika budowy. W przypadku nie zgłoszenia do odbioru tych robót wykonawca na żądanie inspektora nadzoru będzie zobowiązany na własny koszt do ich odkrycia i doprowadzenia do wymaganego stanu.

§13

Uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmi

1. Okres rękojmi za wady oraz okres gwarancji na prace wykonane w ramach niniejszej umowy jak również na urządzenia wynosi 36 miesięcy.

2. Bieg terminu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót objętych niniejszą urnową.

3. Ustala się następujące terminy usuwania stwierdzonych wad:

a) wady wymagające natychmiastowego usunięcia; Wykonawca zlikwiduje nie później niż w dniu następnym po ich zgłoszeniu,

b) w przypadku wystąpienia wad w okresie gwarancji i rękojmi, Wykonawca przystąpi do ich usunięcia najpóźniej w terminie 7 dni od daty protokolarnego ich stwierdzenia przez Komisję usterkową z udziałem Wykonawcy.

4. Dla wad usuniętych w okresie gwarancji i rękojmi, termin dla tego zakresu robót biegnie od nowa.

§14

Odstąpienie od umowy

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

a) nastąpi upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

c) Wykonawca zaniecha realizacji umowy tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez okres 20 dni,

d) pomimo uprzednich pisemnych dwukrotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego Wykonawca nie realizuje robót zgodnie z umową lub uporczywie i w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,

e) Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w terminie ustalonym w § 2 ust. l niniejszej umowy bez uzasadnionych przyczyn.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§15

W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1. Wykonawca obowiązany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy sporządzić, przy udziale Komisji powołanej do odbioru robót ze strony Zamawiającego, szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

b) zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, która odstąpiła od umowy,

c) sporządzić wykaz materiałów, konstrukcji i urządzeń nie zużytych i zostawionych na budowie,

d) zgłosić do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających.

2. Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. Przy rozliczeniach wzajemnych potrącone zostaną należne kary naliczone zgodnie z § 11 niniejszej umowy.

3. W razie odstąpienia od urnowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada Zamawiający jest obowiązany dodatkowo:

a) zapłacić za wykonane przez Wykonawcę roboty zabezpieczające,

b) przejąć od Wykonawcy pod swój dozór plac budowy

§16

1. Jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdzi zakres robót wykonanych przez Wykonawcę oraz wartość wykonanych robót.

2. Dodatkowymi kosztami, stanowiącymi różnicę pomiędzy kwotą wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie z § 9 niniejszej umowy w odniesieniu do robót, od realizacji których odstąpiono, a ceną ustaloną z nowym Wykonawcą, Zamawiający obciąży dotychczasowego Wykonawcę.

3. Na poczet zabezpieczenia tych kosztów, Zamawiający zatrzymuje pełną kwotę wynagrodzenia z tytułu realizacji robót określonych w protokole inwentaryzacji.

4. Podstawą do wystawienia faktury w tym przypadku będzie powiadomienie Zamawiającego o dokonaniu ostatecznego rozliczenia przedmiotu umowy z określeniem kwoty, jaka pozostała do uregulowania z tytułu wynagrodzenia za realizację prac określonych w protokole inwentaryzacji.

§17

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

§18

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo Budowlane i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§19

Spory, jakie mogą wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd, właściwy dla siedziby Zamawiającego w przypadku, jeżeli Strony nie uzgodnią rozbieżności w trybie polubownych negocjacji.

§20

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach w tym 3 egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA: