# Załącznik nr 3

INWESTYCJE STRATEGICZNE i PROGRAMOWE PLANOWANE DO REALIZACJI 
W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ W LATACH 2007 – 2009

| L.p. | Nazwa zadania | Nr zadania | Okres realizacji zadania | Harmonogram nakładów finansowych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ogółem w latach 2007 - 2009 | w tym : |  |  |
|  |  |  |  |  | 2007 (plan na 01.01.2007 r.) * plan po zmianach | 2008 | 2009 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła" Kraków | S-8.3 | 2004 - 2008 | 32 820 000,00 zł | 11 700 000,00 zł | 21 120 000,00 zł |  |
| 2 | Tor Kajakarstwa Górskiego - II etap | S-8.4 | 2004 - 2009 | 15 600 000,00 zł | 7 050 000,00 zł | 7 350 000,00 zł | 1 200 000,00 zł |
| 3 | Hala widowiskowo – sportowa (Czyżyny) | S-0-1 | 2004 - 2009 | 212 000 000,00 zł | 24 750 000,00 zł | 151 750 000,00 zł | 35 500 000,00 zł |
| 4 | Budowa Młodzieżowego centrum Sportu i Edukacji (Nowa Huta) | S-8.2 | 2005 - 2009 | 21 600 000,00 zł | 20 700 000,00 zł |  | 900 000,00 zł |
| 5 | Modernizacja miejskiego stadionu "Cracovia" przy ul. Kałuży | S-8.6 | 2002 - 2009 | * 6 700 000,00 zł | * 300 000,00 zł | 2 000 000,00 zł | 4 400 000,00 zł |
| 6 | Rozbudowa Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego "Horn" | VIII-1.1 | 2005 - 2009 | * 1 500 000,00 zł | (200 000,00 zł) * 400 000,00 zł |  | 1 100 000,00 zł |
| 7 | Ośrodek Sportowo – Rekreacyjny Kurdwanów Nowy | VIII-1.2 | 2005 - 2007 | 11 000 000,00 zł | 11 000 000,00 zł |  |  |
| 8 | Budowa obiektów KS „Grzegórzecki” | VIII-1.3 | 2004-2009 | 1 300 000,00 zł |  |  | 1 300 000,00 zł |
| 9 | Modernizacja obiektów KS „Korona” | VIII-1.4 | 2005-2009 | 2 366 000,00 zł | 366 000,00 zł |  | 2 000 000,00 zł |
| 10 | Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Grzegórzeckiej 24 | VIII.1-5 | 2007 - 2009 | 1 400 000,00 zł | 400 000,00 zł | 500 000,00 zł | 500 000,00 zł |
| 11 | Budowa basenów krytych | VIII-1.6 | 2007 - 2009 | 2 700 000,00 zł | 1 100 000,00 zł | 100 000,00 zł | 1 500 000,00 zł |
| 12 | Budowa Miejskiej Strzelnicy Sportowej w Parku Strzeleckim | VIII-1.7 | 2006 - 2007 | 300 000,00 zł | 300 000,00 zł |  |  |
| 13 | Budowa Centrum Sportu, Rekreacji i Zdrowia os. Sidzina | VIII-1.8 | 2007 | 180 000,00 zł | 180 000,00 zł |  |  |
| 14 | Adaptacja hangaru lotniczego wraz z obiektami towarzyszącymi przy ul. Stella Sawickiego | VIII-1.9 | 2007 | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł |  |  |
| L.p. | Nazwa zadania | Nr zadania | Okres realizacji zadania | Harmonogram nakładów finansowych |  |  |  |
|  |  |  |  | Ogółem w latach 2007 - 2009 | w tym : |  |  |
|  |  |  |  |  | 2007 (plan na 01.01.2007 r.) * plan po zmianach | 2008 | 2009 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | KS „Opatkowianka” – budowa boiska wielofunkcyjnego | VIII-1.10 | 2007 | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł |  |  |
| 16 | Budowa boisk wielofunkcyjnych: ul. Szablowskiego 1, park Aleksandry | VIII-1.11 | 2007 | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł |  |  |
| 17 | „Pychowianka”, ul. Tyniecka 118 b (SKS) | VIII-1.12 | 2007 | 130 000,00 zł | 130 000,00 zł |  |  |
| 18 | KS „Borek”, ul. Żywiecka | VIII-1.13 | 2007 | 80 000,00 zł | 80 000,00 zł |  |  |
| 19 | WLKS "Krakus" ul. Moszyńskiego | VIII-1.114 | 2005 - 2007 | 200 000,00 zł | 200 000,00 zł |  |  |
| 20 | Rozbudowa obiektu w Parku Jordana | VIII-1.15 | 2007 | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł |  |  |
| 21 | Budowa Młodzieżowego Centrum Sportu i Edukacji w Parku Aleksandry | VIII-1.16 | 2007 | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł |  |  |
| 22 | KS „Orzeł” – budowa boiska wielofunkcyjnego | VIII-1.17 | 2007 | 155 000,00 zł | 155 000,00 zł |  |  |
| 23 | KS „Clepardia”, ul. Mackiewicza | VIII-1.18 | 2007 | 1 500 000,00 zł | 1 500 000,00 zł |  |  |
| 24 | Budowa boisk wielofunkcyjnych (rezerwa celowa) | VIII-1 | 2007 | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł |  |  |
| 25 | Środki na nowe zadania, wprowadzane do programu |  | 2008 - 2009 | 1 100 000,00 zł |  | 100 000,00 zł | 1 000 000,00 zł |
| 26 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 3 ul. Strąkowa 3a – budowa sali gimnastycznej | VII-1.5 | 2005 - 2007 | 1 523 000,00 zł | 1 523 000,00 zł |  |  |
| 27 | II Liceum Ogólnokształcące, ul. Sobieskiego 9 – budowa sali gimnastycznej | VII-1.6 | 2005 - 2008 | 4 500 000,00 zł | 2 000 000,00 zł | 2 500 000,00 zł |  |
| 28 | Szkoła Podstawowa Nr 30, ul. Konfederacka 12 – budowa sali gimnastycznej | VII-1.7 | 2005 - 2007 | 923 000,00 zł | 923 000,00 zł |  |  |
| 29 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2, os. Teatralne 35 – budowa sali gimnastycznej | VII-1.9 | 2007 - 2009 | 3 800 000,00 zł | 500 000,00 zł | 500 000,00 zł | 2 800 000,00 zł |
| 30 | Modernizacja Międzyszkolnego Basenu Pływackiego, ul. F. Nullo | VII-1.11 | 2009 | 1 300 000,00 zł |  |  | 1 300 000,00 zł |
| L.p. | Nazwa zadania | Nr zadania | Okres realizacji zadania | Harmonogram nakładów finansowych |  |  |  |
|  |  |  |  | Ogółem w latach 2007 - 2009 | w tym : |  |  |
|  |  |  |  |  | 2007 (plan na 01.01.2007 r.) * plan po zmianach | 2008 | 2009 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 31 | Szkoła Podstawowa Nr 66, ul. Skotnicka 86 – budowa sali gimnastycznej | VII-1.13 | 2007 | 150 000,00 zł | 150 000,00 zł |  |  |
| 32 | MDK ul. Reymonta 18 – nadbudowa oraz budowa sali gimnastycznej | VII-1.18 | 2007 | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł |  |  |
| 33 | Gimnazjum Nr 21, ul. Komandosów 29 – budowa boiska wielofunkcyjnego | VII-1.20 | 2007 | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł |  |  |
| 34 | Budowa boisk wielofunkcyjnych: Szkoła Podstawowa Nr 130, os Oświecenia 30, teren zielony (Dzielnica XV) | VII-1.23 | 2007 | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł |  |  |
| 35 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4, ul. Żabia 20 – budowa boisk szkolnych | VII-1.25 | 2007 | 200 000,00 zł | 200 000,00 zł |  |  |
| 36 | Szkoła Podstawowa Nr 123, ul. Okólna 16 i Gimnazjum Nr 29, ul. Aleksandry 17 – modernizacja boisk sportowych | VII-1.28 | 2007 | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł |  |  |
| 37 | Szkoła Podstawowa Nr 50, ul. Katowicka 28 – budowa sali gimnastycznej | VII-1.32 | 2007 | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł |  |  |
| 38 | Budowa boisk wielofunkcyjnych: Gimnazjum Nr 41, os. jagiellońskie 17, Szkoła Podstawowa Nr 100, os. Albertyńskie 36 | VII-1.36 | 2007 | 1 050 000,00 zł | 1 050 000,00 zł |  |  |
| 39 | Dz. VIII - Budowa boiska do koszykówki wraz z zagospodarowaniem terenu – os. Ruczaj | 46 | 2007 | 18 000,00 zł | 18 000,00 zł |  |  |
| 40 | Dz.X – budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Nad Fosą - współfinansowanie | 47 | 2007 | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł |  |  |
| 41 | Otwarte strefy rekreacji dziecięcej w Krakowie | V-1.5 | 2009 | 471 000,00 zł |  |  |  |
| 42 | KS „Płaszowianka” Ośrodek Sportów Wodnych Bagry Wielkie | VIII-1.21 | 2007 | * 200 000,00 zł | * 200 000,00 zł |  |  |
| 43 | Modernizacja sztucznego lodowiska przy ul. Siedleckiego 7 | VIII-1.22 | 2007 | * 3 100 000,00 zł | * 3 100 000,00 zł |  |  |
| 44 | KS Prądniczanka, ul. Majora 12 - modernizacja hali sportowej | VIII-1.20 | 2007 | * 1 500 000,00 zł | * 1 500 000,00 zł |  | 471 000,00 zł |
| RAZEM |  |  |  | 332 276 000,00 zł | 92 385 0000,00 zł | 185 920 000,00 zł | 53 971 000,00 zł |